瑞丽市人民政府办公室关于印发瑞丽市绿美城市建设三年行动实施方案

(2022-2024年)的通知

各乡、镇人民政府，各区、农场管委，勐卯街道办事处，市直各单位，市属各企事业单位，省、州驻瑞各单位:

经市人民政府同意，现将《瑞丽市绿美城市建设三年行动实施方案(2022-2024年)》印发给你们，请认真贯彻落实。

瑞丽市人民政府办公室

2023年1月23日


(此件公开发布)

瑞丽市绿美城市建设三年行动实施方案

(2022-2024年)

项目解读

(一)项目意义

为深入贯彻落实习近平生态文明思想，科学、稳妥、有序推进德宏州城乡绿化美化行动，全面提升全州城乡人居环境和人民生态福祉，根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发(云南省城乡绿化美化三年行动(2022-2024年))的通知》(云办发〔2022]43号)精神，云南省住房和城乡建设厅、云南省自然资源厅、云南省水利厅、云南省民政厅、云南省林业和草原局五部门联发《关于印发云南省绿美城市建设三年行动实施方案(2022-2024 年)的通知》(云建名〔202296号)，结合瑞丽实际，制定本方案。

(二)政策背景

中国正处于在习近平生态文明思想引领下努力建成美丽中国的重要阶段。习近平生态文明思想是新时代中国思想的重要组成部分，更是中国城市发展建设的新导向、新约束与新机遇。在此背景下，云南为进一步更好地建设生态文明建设排头兵，于2022年中旬印发了《云南省城乡绿化美化三年行动(2022-2024年)》《云南省绿美城市建设三年行动实施方案(2022-2024年)》《云南省城市绿化技术导则》，加大在城市建设方面推进绿化美化工作力度。因此瑞丽绿美城市建设是积极响应云南省在城市建设中贯彻习近平生态文明思想的探索实践。

总体目标

(一)指导思想

实施云南城乡绿化美化行动，是深入贯彻落实习近平生态文明思想、争当全国生态文明建设排头兵的具体行动，是云南落实国家碳达峰碳中和战略部署的重大举措，是美丽中国在云南建设的创新实践。实施要始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照习近平总书记对云南“三个定位”的要求，坚持新发展理念，坚持以人民为中心，坚持推动高质量跨越式发展，主动服务和融入国家发展战略，充分发挥区域优势，牢牢把握对外开放主旋律，大力促进区域协调发展、生态和谐共融、城乡一体化建设。城乡绿化美化发挥生态环保、休闲游憩、景观营造、文化传承、科普教育、防灾避险等多种功能，是一项重要民生工程。

为科学、稳妥、有序推进云南城乡绿化美化行动，全面提升城乡人居环境和人民生态福祉，提高“七彩云南·世界花园”美誉度，制定以下三年行动计划。

瑞丽市委、市政府贯彻省委、省政府工作要求，坚持以人民为中心，敬畏历史、敬畏文化、敬畏生态，统筹生态、美学、人文、经济、生活等要素，系统性谋划推进、高水平规划设计、专业化种植管护，实施负面清单管理，着力推进城乡面貌和人居环境改善，使城镇乡村融入大自然、建成大花园，更加宜居宜业宜游。打造独具民族文化特色，融“山、水、林、田、城”于一体的边境现代园林城市，紧紧围绕乡村振兴示范区、沿边开放示范区、民族团结进步示范区三个定位目标，扎实推进城乡绿化美化，妥善处理守边固防与发展建设关系，发挥沿边重要城市战略地位，打造安定、祥和、开放、富裕、绿色瑞丽。

让瑞丽山更绿、水更清、天更蓝、景更美、人更富，奋力推动绿美瑞丽建设取得新的更大成效，筑牢长江上游重要生态安全屏障，努力推动生态优势转为经济优势，持续增强人民群众获得感、幸福感、自豪感。

(二)基本原则

以人为本，绿美惠民。坚持把人民对良好生态环境的需求作为城乡绿化美化行动的出发点和落脚点，统筹考虑生态合理性和经济可行性，节俭务实，不搞形式、不搞运动、不破坏、不浪费，实实在在推进城乡增绿添美和人居生态环境改善。坚持共建共管共享，让城乡绿化美化建设成果惠及全市人民，不断提升人民群众的感知度、认可度、满意度。科学规划，系统构建。将绿化美化与推进新型城镇化建设、乡村振兴、基础设施建设、生态文明建设、精神文明建设等有机结合。统筹考虑德宏州生物多样、民族多元、沿边开放等特点，实事求是、因地制宜，科学规划、分类施策，适地适绿、适地适美，做到一市一方案。充分遵循自然规律，宜乔则乔、宜灌则灌、宜草则草，构建乔、灌、草相互搭配，叶、花、果相互结合的近自然生态群落，打造多元共生、安全稳定的生态系统。科技支撑，产业助力。充分利用市内外高校、科研院所和企业科研资源，突出乡土性、多样性、功能性、经济性，加大科研投入，加快科技攻关，加强科研成果转化，推动乡土植物培育、种植、应用推广及销售的“绿美+”经济全产业链培育发展，大力发展森林碳汇、森林康养、生态旅游等新业态，形成科技创新和产业发展相互促进，生态环境和经济发展双赢的良性循环。政府引导，广泛参与。坚持市级统筹、乡镇主导、部门协作、全民共建的原则，以市政府为主体责任，充分发挥各级各部门在组织领导、规划设计和政策保障等方面的作用，强化部门协同、上下联动，形成合力，坚持典型引路、示范带动，全市党政机关和国有企事业单位党员领导干部带头参与城乡绿化美化工作，引导市场主体、社会各界及广大群众广泛参与、共建共享，齐心协力推进城乡绿化美化建设。

（三）行动目标

以创建绿美城市为载体，按照“规划建绿、生态建绿、立体建绿”的原则，均衡布局城市绿地，彰显绿地系统纵横通透，着力打造“绿在城中、城在绿中”的园林城市格局，对照创建标准，高标准编制实施方案，统筹推进绿美城市创建工作。 按照“300米见绿，500米见园”的目标，大力实施中心城区添绿、周边区域扩绿、主次干道补绿、边角空地增绿、公建单位公共区域拆墙透绿、居民庭院增绿补绿透绿等绿化提升工程，采取拆除违建、平整地面、整治环境、植绿补绿、亮化照明、增设健身器材和娱乐设施等措施，高质量构建“百精品，千城园”全面绿化大格局，处处展露颜值，实现开门见绿、推窗嗅香，提升居民幸福感、获得感。

多措并举，同抓共建，规划引领，科学调研，压实责任。通过在全市范围内开展绿美城市建设三年行动，实现城市与自然和谐共生，城乡人居环境显著改善，城市绿地系统布局日趋优化，城市绿地总量明显提高，公共空间园林绿化品质持续提升，城市特色逐步彰显。积极推进“公园城市”建设，打造一批环境优美、人文醇美、建筑韵美、生活恬美的绿美街区、绿美社区和绿美示范街道，塑造“山、水、人、城”和谐共融的城市新格局。通过实施城乡绿化美化三年行动，全市森林覆盖率稳步提升，生态美、环境美、城市美、乡村美、山水美、人文美成为普遍形态，城乡绿化美化机制体系不断完善，建管运营模式基本成熟，产业体系基本构建，城乡人居环境加快提质，全民植绿爱绿护绿意识加快提高，绿美瑞丽知名度和美誉度加快提升，生态文明建设实现新进步。2022年瑞丽市采取由市委常委和领导班子处级领导挂包一个“口袋公园”的模式，瑞丽市委和市政府领导班子带头，统筹全市各家责任单位挂包开展瑞丽市城市进出口及城区道路交叉口景观节点(11个道路交叉路口)的建设。各示范点打造经费采取向上争取一点、单位自筹一点、社会募捐一点等多种资金筹措方式。在建设实施过程中，多次派考察组外出至先进地区考察学习经验，力求取长补短。挂包让领导切实担起责任，各责任单位高度重视建设工作，严格落实任务分工的精神和志在必得的雄心，推动绿美城市工作顺利进行。

1.建设目标

瑞丽市以打造“园林城市、森林城市”以及建设“创新创业、生态宜居的现代化口岸城市”为目标，努力实现城市与自然和谐共生、城乡人居环境显著改善、城市绿地系统格局日趋优化、城市绿地总量明显提高、公共空间品质大幅提升，塑造“城在绿中，绿在城中”的亚热带城市景观，助力瑞丽市国家园林城市创建，突出瑞丽地域特色，彰显沿边口岸城市魅力。

2.年度目标

2022年建成区绿地率达到37%以上，绿化覆盖率达到40%以上，建成区人均公园绿地面积达到11平方米以上公园绿地服务半径覆盖率达到78%以上。2023 建成区绿地率力争达到 40%以上，绿化覆盖率达到42%以上;建成区人均公园绿地面积达到13平方米以上;公园绿地服务半径覆盖率达到85%以上。到2024年，全市力争建成区绿地率达到41%以上绿化覆盖率达到45%以上，人均公园绿地面积达到14平方米以上，公园服务半径覆盖率达到91%以上。

三年内建成区内提质改造4个综合公园(弄莫湖公园，南卯湖公园，月亮岛公园，广贺罕公园)。努力实现城市“300 米见绿，500米见园”目标，构建瑞丽市“林廊为框、水脉入景;活力绿斑、多彩瑞丽”的边境特色绿地格局，特色绿美城市。在现有绿化基础上，力争建设口袋公园(游园)达到90个、林荫路达到23 条、绿道达到33.41公里，力争达到绿美社区占比≥30% 绿美街区占比≥30%、绿美街道占比≥30%.林荫路覆盖率 ≥70%、新增绿道长度/万人拥有绿道长度1公里。

中远期，通过未来3年绿美城市建设，努力将瑞丽市建成全省绿美城市典型示范标杆，城区绿地系统完善、山水风貌突出、公园体系完备、绿道网络完整，城市内街道、街区、社区、主要节点个性鲜明。全面建成绿美瑞丽，绿色生产生活方式，让生态环境更加优良，生态文明建设走在全省前列。

现状情况

(一)区位条件

瑞丽市位于云南省德宏傣族景颇族自治州辖市级市，位于中国西南边陲，地处云南省西部，德宏傣族景颇族自治州西南部。东连芒市，北接陇川市，西北、西南、东南三面与缅甸毗邻，村寨相望。瑞丽市地处东经97.51~98.02北纬23.38~24.14之间。陆路距省会昆明 752 千米，距州府芒市 103 千米。行政区域面积944.75平方千米，古称“勐卯”，是傣文化的发祥地，1991 年经云南省政府批准设立姐告边境贸易经济区，云南边贸进出口商品总额的50%均从此处进出，为国家级的边贸口岸。是中国西南边境开放历史最早、开放基础最好、开放程度最高的地区之一。

[image: image61.png]SAFERRA, ok, MR, %
13| IS SLE X BkHM | 2022203
KARAARFA, Wk, A&, E
14 | AR &R#E B [Ex-&) 20222023
AT
BWAEEHEBRX | RARARA, EH, M, E
1s e 2022-2023
o AT





1.市域层面

瑞丽市市域绿地结构，“一廊、一心、一带、两片、多点”的绿地结构，市域大环境的绿地系统主要从生态的角度进行规划控制，将城市周边较大范围内的有关生态因子及环境要素纳入绿地系统(如山体、林地、田地、园地、水体等)，通过与之相关的空间布局和规划控制，形成城市、森林、园林“三者融合”。瑞丽全境地形平面似袋状，地貌具有宽谷盆地的特征，现状自然生态格局为“一山一区一江一河”，山坝比例为 3:1。“一山一区一江两河”即勐秀一户育山脉、城镇建设区、瑞丽江、南宛河-畹町河。瑞丽市城市空间景观格局为“一江两国 、城坝相连”。瑞丽市的绿地网络结构经过多年努力，已初具规模，但随着城市的不断发展，国家园林城市的指标不断提高，瑞丽市的景观格局还有很大提升空间。

 [image: image2.jpg]EHARETE

FEEFEERRERR





2.建成区层面

统筹市域山水林田江资源，构建和谐共生的绿色生态空间网络，塑造“江、坝、城、林、园”融合相生的城景新格局，因地制宜地构筑布局合理、特征鲜明、生态稳定、景观宜人的城市绿地系统，使城市生态环境与社会、经济协调发展，促进城市的可持续发展。优化“基质-斑块-廊道”，构建瑞丽市“林廊为框、水脉入景;活力绿斑、多彩瑞丽”的边境特色绿地格局，建成区绿地形成“一轴、一环、两湖、三带、七脉、百精品，千园城”的绿地系统结构，实现城市空间与生态空间嵌套耦合。

 [image: image3.jpg]o ER-mmar o WIS KR
“ENEYE. SHMM"

BAANBBERL,
, Bl =4, —3F, l4t
T mmRR,

IR KRS ST




(三)绿美城市现状情况

根据现状调查报告显示，建成区面积26.94平方公里，瑞丽市建成区各类绿地1077.57公顷，绿地率40.00%，人均公园绿地面积13.62平方米。

2022年瑞丽市已经完成《瑞丽市城市绿地系统专项规划》(含绿线控制规划)编制并报批，完成城市建成区园林绿化遥感测绘、普查等工作;新增勐卯大道、乘象路、南闷路等3条市政道路绿地面积建设5万平方米以上;完成新建路、瑞丽大道、瑞江路等3条城市道路绿化提升方案设计并组织实施，完成糖厂环岛、站前环岛等2个道路环岛的提升改造，开工建设广贺罕生态公园项目。

2023年建设完成4个城市口袋公园(瑞章路与CZ79号路交叉口、边城街与勐卯河交叉口、麓川路与高速路延长线交叉口、古镇路与滨江大道交叉口)建设，完成人民路环岛、姐岗路环岛等2个道路环岛的提升改造，完成5条城市道路绿化景观提升，完成团结大沟、勐卯河2条城市河道绿化景观提升，新增城市绿地建设5万平方米以上，打造团结大沟体育公园、滨江大道凤凰花网红打卡点。

现存问题主要集中在公园体系不够完善，比如公园服务半径的覆盖度并不全面，公园质量不高;林荫路等绿道网络需要改质提升;绿化美化工作地方特色不够突出，缺少城市亮点;在城市建设过程中，土地利用紧张，城市绿量增加有一定难度;绿化管理维护水平不高，园林绿化管理体制机制不完善。

四、重点工作

(一)突出规划科学性，编制实施方案和绿地系统规划

坚持规划先行，分类分步有序推进城市绿化美化工作。各项规划与国土空间规划相衔接，叠加至同级国土空间规划“一张图”，

实现多规合一。以绿地先行，结合绿色空间布局，统筹城市各类功能用地，建立蓝绿交织、内外一体的城市公园系统，打造生态丰美、环境优美、城市谐美、人文醇美的城市空间的要求。现已完成《瑞丽市城市绿地系统规划》《瑞丽市公园体系规划》和《瑞丽市城市生物多样性保护规划》的编制。 瑞丽市绿美城市建设领导小组对绿美城市建设相关规划编制及实施进行督导检查。任何部门、单位或个人不得随意变更规划，不得擅自改变绿化用地面积、性质和用途。严格实施城市绿线管制制度，按照《城市绿线管理办法》(建设令第112号)和《城市绿线划定技术规范》(GB/T51163-2016)要求划定绿线，并在两种以上的媒体向社会公布设立绿线公示牌或绿线界碑，向社会公布四至边界。任何部门 单位或个人不得随意变更规划，不得擅自改变绿化用地面积、性质和用途。以绿地先行，重塑绿色空间布局，统筹各类功能用地，建立蓝绿交织、内外一体的公园系统，打造 生态丰美、环境优美、城市谐美、人文醇美的城市空间。

责任单位:市住建局、市林草局

(二)彰显瑞丽特色，营建城市山水之美和人文之美

综合考虑瑞丽城市外围的山林水系生态基质、城市内部各类绿地斑块的分布、瑞丽地域历史人文特点等因素构建合理完善的生态系统结构，并彰显瑞丽的山水文化特色;利用城中水系形成城中绿核与城区周边大量的农田、绿地，形成城市外围天然生态屏障，构建层次丰富的“山-田-林-园-城”景观格局。多元文化融合是瑞丽的独特文化象征，瑞丽城市形象设计中体现文化融合的独特魅力。在园林绿化空间体现人文特色，提炼民族文化元素作为符号运用于现代建筑设计中，强化公共场所的民族特色和归属感等措施在城市建设中充分体现民族文化。

结合新的城市绿地分类标准，统筹安排布局各类绿地，形成层次丰富，景观多样的绿色开放空间。通过研究现状林地、农田、水域、湿地等自然因子的空间分布，运用GIS 的景观安全格局分析，构建市域生态绿地空间格局，形成城乡一体的绿地系统，并制定生态绿地建设策略及实施重点。控制开发建设强度，塑造绿意盎然的风貌本底;实施城市生态修复和城市修补，提升城市生态和景观环境，因地制宜，完善和加强城市特色风貌，明确城市整体山水格局、特点、特色及重点区域。高度重视生态安全的构建，在瑞丽市域范围内加强生态屏障、生态廊道和生态系统保护格局，瑞丽江及周边山体;姐勒水库、勐卯水库等重点保护水体;姐东吕古城遗址公园、傣王宫遗址公园等特色景观;北部自然山体:勐秀林场等北部自然山体基质。南哈河生态廊道、姐勒水库生态廊道、瑞丽江生态廊道。将成为瑞丽山地生态屏障区向坝区、瑞丽江生态渗透的主要载体，在中心城区结合现行土地条件，重点建设“一河两湖”生态廊道，因地制宜大力推进滨江公园、专类公园、生态廊道等生态绿地的建设，改善生态环境。结合瑞丽宜居宜业宜游的富强美丽城市建设，增建具有民族风情、文化内涵、品牌效益的城市公园，同时充分挖掘本土植物和公园特色。着重展现瑞丽国际陆港城市的生态美、山水美、人文美、园林美。

围绕着“开放瑞丽、富裕瑞丽、美丽瑞丽”等基本目标展开。初步形成中心城区城在绿水青山中，绿水青山在城中”的绿地结构，建立防灾避险绿地的基本网络，达到绿美城市、国家园林城市的要求。结合瑞丽市的山水基底，以瑞丽江、铜壁关等保护区为生态核心，将城区外围山体、水系通过景观廊道、视觉通廊引入中心城区内部，通过城市公园、广场、公建内部开敞空间、居住区开放空间的组织将自然环境、城市绿地、开敞空间与建筑有机融合，形成景观环境良好、宜游宜居宜业的城市公共空间。打造独具民族文化特色，融“山、水、林、田、城”于一体的边境现代园林城市。积极创建森林式、环保型、园林化、可持续发展的沿边口岸特色园林城市，以进一步提高瑞丽的生态环境质量及城市形象。瑞丽市以打造“园林城市、森林城市”形成“树在城中、城在林中、人在绿中”的国家园林城市以及建设“宜居宜业宜游的富强美丽城市”为目标，按照“网络化、多样化、立体化、特色化、园林化”建设思路，在主城区全面开展园林绿化提升行动，形成以城市林荫路为绿网框架，以公园、广场、游园为亮点，以小区和单位庭院绿化为依托，点、线、面有机结合，各具特色的城市园林绿化体系。

把瑞丽市建成历史文化与现代文明相辉映、人与自然和谐共生的生态绿色家园。由规划公园、绿廊、绿楔、外围生态圈、主要道路绿化营造优势一体化的“绿色网络”体系，总体形成点上成片、线上成带、面上成林”的绿化格局，构建充满生机和活力的“生态林城”。“绿地+”理念，结合瑞丽市城市不同功能区的不同功能、特有的文化元素、地形特征等，通过“绿地+运动”、“绿地+绿道”、“绿地+科技”、“绿地+特色”等手段，突显不同的城市绿地景观在空间、时间和功能上的异质性。

坚持政府主导，保障财政资金投入的同时，注重拓宽城市绿化美化建设资金渠道，积极引导社会力量参与建设工作。有效运用“市花”、“市树”，形成标签明显、层次丰富、季相分明的瑞丽市特有城市绿化景观;城市绿化新建及提质改造项目中，乡土植物种类占比不低于50%,整体绿化中，乡土植物数量占比不少于90%,通过乡土植物群落的构建和营造，彰显地方植物景观特色;针对古树名木，根据《瑞丽市古树名木和古树后续资源保护管理办法》对古树名木和古树后续资源进行调查鉴定、定级编号、登记造册、建立档案，建档率需达到100%。在对规划区内古树名木及后续资源保护工作中，应成立工作专班，定期以调查、走访座谈等方式，对重点登记挂名的古树名木资源全面摸排，查看并记录古树名木及后续资源管护和生长情况，采用宣传、行业专项整治、线索摸排和集中破案等方法，坚决遏制破坏古树名木资源违法犯罪活动，着力挖掘讲述古树名木故事，厚植历史文化底蕴，同时向群众宣传古树名木保护法律法规，增强群众的保护意识和热情，为古树名木安全生长营造良好环境，并对破坏古树名木资源的相关案件，依法严厉打击整治。

城市绿地景观中的城市家具、艺术小品及景观建(构)筑，要充分展示地域文化，体现地方植物景观特色和城市生物多样性，彰显城市谐美、人文醇美。城市建设中，推进瑞丽市城区重要节点绿化提升改造工程、江边广场景观提升项目、以弄莫湖景观提升项目、“一河两湖”提升改造项目、南卯湖景观提升项目为主，在景墙、小品设施上，充分融入沿边特色、瑞丽江风景等文化元素，提升瑞丽市文化标签的辨识度，展现瑞丽市多元文化融合，围绕着“开放瑞丽、富裕瑞丽、美丽瑞丽”等基本目标展开;重点打造瑞丽大道入城口绿化、卯喊路与姐岗路交叉口节点，在城市主入城口、道路交叉口等城市焦点通过布置立体花坛、花境、花带、雕塑小品等形式打造突出瑞丽市城市特征的节点绿化景观，打造各美其美、美美与共、特色鲜明的绿美城市。建设过程中严禁挖山填湖、填塘造地、硬化岸线、在生态建设中过渡景观化。

责任单位:市住建局、市水利局

(三)挖掘闲置资源，保障绿化用地增加城市绿量

根据第三次全国国土调查数据和国土空间规划，综合考虑土地利用结构、土地适宜性等因素，科学划定绿化用地，加大城市绿化美化土地供应，城市腾退土地要优先用于绿美建设。科学划定绿化用地，城市更新腾退土优先用于绿美建设，新区开发建设绿地率达40%以上，增加城市绿地绿量。结合城市更新，增加城市绿地绿量。在南卯河、团结大沟等河道开展绿化建设，持续推进城市主次干道、林荫道路绿地达标建设，在分车带岛头、道路交叉节点、广场绿地等视觉焦点通过布置立体花坛、花境、花带等形式打造能展现区域城市特征的节点绿化景观。重点推进卯喊路与瑞宏路交叉口民族团结示范点、卯喊路与瑞宏路交叉口民族团结示范点、勐卯大道与瑞宏路交叉口创卫示范点、卯喊路与姐岗路交叉口民族团结示范点等16个城市道路交叉路节点方案建设工作，重点推进“一河两湖“生态廊道建设，结合目前瑞丽市城市绿化、景观提升工程，按照海绵城市理念对团结大河生态廊道进行改造，推动市域近山面山、周边山体绿化和城郊结合部绿化美化建设工作。结合瑞丽江沿岸废弃地以自然恢复为主要方式，营造城市荒野生境。

充分利用各种空闲、废弃、边角地等拆违建绿、留白增绿、破墙透绿、见缝插绿，着力增加绿量。科学制定城市园林乡土绿化树种推荐名录，鼓励使用特色乡土树种、地域特色标识植物、观赏树种增加城市绿量，丰富城市生物多样性，彰显生态丰美。严禁违规占用耕地绿化造林，确需占用的，必须依法依规严格履行审批手续。严禁开山造地、填湖填塘绿化。坚决禁止大面积更换现有城市绿化苗木，防止出现“一哄而上”或“争抢树苗”出现，避免造成负面舆情。禁止侵占道路绿化带，严禁大规模迁移砍伐城市树木、随意置换行道树和“大树进城”，杜绝使用断头树及野生树种等急功近利、贪大求洋、搞形象工程等建设行为。

责任单位:市住建局、市自然资源局

(四)优化绿地布局，构建多层级城市公园体系

按照《公园设计规范》要求，合理配建类型丰富，规模完善，覆盖均衡的城市公园。结合瑞丽市地域文化，因地制宜，打造不同规模、主题的城市公园，凸显瑞丽文化的多样性，逐步完善瑞丽市公园体系建设。结合园林城市、绿美城市、城市双修、绿道建设、海绵城市等建设要求，绿地功能从以前传统的生态、休闲、游憩逐步扩展到展示地方风貌文化、突出地方园林景观特色，提升公共空间活力等综合性的复合功能，以提高绿地的综合品质和环境质量。

针对公园体系重点打造:配置多类型、多层级的公园体系。在瑞丽中心城区形成“综合公园-专类公园-社区公园-游园”层级丰富的公园体系。以“一园一景”为目标，完善弄莫湖湿地公园、南卯湖公园内相关配套设施，推进“一河两湖”生态廊道建设，深入挖掘闲置土地、城市街头绿地、边角地块开展口袋公园建设，三年内新建改建90个口袋公园，真正实现“步步见绿，处处皆园”。

积极开展城市公园绿地开放共享，提升公园多元服务功能。拓展城市公园绿地开放共享新空间，满足人民群众亲近自然、休闲游憩、运动健身的新需求新期待。绿地功能从以前传统的生态、休闲、游憩逐步扩展到展示地方风貌文化、突出地方园林景观特色，提升公共空间活力等综合性的复合功能，以提高绿地的综合品质和环境质量。

优化绿地布局。按照“生活圈”理念布局公园绿地，构建“出门见绿、步行入园”的公园绿地服务网络，强调公园绿地服务效率。充分串联城市山水景观资源、历史文化资源，形成类型多元的区域性休闲游憩空间。

优先选择乡土苗木。保护本土生态环境和生物多样性，结合当地深厚的文化价值和历史意义打造植物种类丰富、群落配置合理，色彩美观丰富的公园绿化景观。

完善公园服务设施。加强绿地中游乐设施、体育健身、智慧城市家具等服务设施的建设，满足不同人群的多样需求。

构建不同主题和类型的专类公园体系。以“地域性、文化性、民族性、特色性”为目标，加快建立具有历史价值的公园保护名录，对具有鲜明的文化、科学、教育和美学价值，能够延续城市历史文脉、凸显区域的文化特质和精神、承载城市记忆和百姓乡愁的公园进行保护。丰富城市景观内涵，塑造城市景观文化特色，提升城市吸引力，彰显瑞丽边陲城市的特色。比如:傣王宫遗址公园、总佛寺、姐勒金塔等专类公园。
1.综合公园

从宏观视角，以相关上位规划为依据，在三年绿美城市建设中鼓励绿地先行建设，积极推动市级和区级综合公园的建设，弄莫湖湿地公园、南卯湖公园、月亮岛公园(规划)、广贺罕公园(规划)提升城市公园服务功能。保证综合公园的:(1)观赏游览:(2) 安静活动:(3)儿童活动:(4)文娱活动:(5)文化和科普宣传:(6)服务设施:(7)园务管理等功能完备齐全，且满足如表所示服务布局的要求。至2024年，提升2个市级综合公园，远期建设1个综合公园。

	表4-1市级和区级综合公园服务布局要求一览表

	要求
	市级综合公园

	
区级综合公园


	服务对象
	全市居民
	一个行政区的居民


	用地面积
	大于等于 10-100 公顷
	10 公顷左右

	服务半径
	约3-5 公里
	约 1-2 公里

	步行到达时间
	约 30-50 分钟
	约 15-25 分钟

	乘坐公共交通到达时间
	约10-20 分钟
	约 5-10 分钟


弄莫湖公园。“弄莫”又名“飞海”，为傣语音译词。弄莫湖，意为纯洁高尚之湖。晨间微曦，凭栏而立，感受初冬晨光下浅蓝湖水之轻涌，使人忘却来自边贸小城的嘈杂与拥挤。 弄莫湖公园目前设施较为完善，东南角处拥有一个广场供大型集会、疏散的之用;湖中有一个小岛，但目前因为没有交通途径所以无法进入，也正因如此，小岛处有很多飞鸟栖息，更是在今年五月拍到了珍惜鸟种黑腹蛇鹈，此类鸟种非常的稀少，它的出现证明弄莫湖公园的生态环境越来越好，这也给鸟类摄影爱好者惊喜不已。

烟过芦苇，一只飞鸟掠过远处的摩天轮，去往湖心岛上的密林里。小岛上植被丰茂，像一颗绿色的宝石静静躺在弄莫湖中央。静谧中一点灵动闪耀，迷雾中一抹美好浮现。

[image: image4.jpg]B 41 FEHAEBER




目前弄莫湖公园整体设施较为完善，公园现状拥有广场、沙滩和儿童游乐设施场地可以满足文娱活动、儿童活动等职能。后续弄莫湖公园可以依托生态保护为切入点，设置观鸟游览区域，并宣传科普生态文化和鸟类知识，同时在公园内的园道上设置相映的标识标牌，作为科普渠道，更加细致的融合在游客休闲散步当中。观鸟区域和儿童区域，一动一静，寓教于乐，让儿童在游玩的同时也能接受自然知识的洗礼，同时也照顾着各个年龄段的不同人群在同一个公园的不同的职能享受，真正做到全年龄段开放的绿色共享空间。

同时在公园的园务管理中，可以在广场上更加完善相关设施，作为公园的休息驿站，满足游客集会，休憩，零售购买等需求;结合瑞丽市防灾避险规划，在公园内进行提档升级，完善相关配套设施例如应急供水设施、应急供电设施、应急排污设施、应急厕所、应急垃圾储运设施、应急通道、应急标志等，方便在灾难时能实现功能的快速转换。还有就是加强公园管理人员的管养能力，包括植物养护、设施检修、环境卫生等等。让游客在漫步湖畔时，偶遇白雾遮住阳光，湖上升腾起一片轻烟，感受公园的美好。通过提质改造促进公园景观、治理、业态全面提升，使“老公园”焕发“新活力”。

南卯湖公园。南卯湖公园和弄莫湖公园一样，同时都拥有着大面积的水体，和弄莫湖不同的是，南卯湖公园通过曲折的园道和桥廊连接起来湖中的小岛，充分利用水资源，创造水上风情，设置多种与水有关的活动区域、内容、构筑物等增强亲水性，为城市居民提供功能齐全的文化休闲娱乐场所。南卯湖的植被非常丰富有千果榄仁、云南七叶树、云南桫椤双、东京龙脑香、望天树、天竹桂、竹柏、黑黄檀 、金丝楠、海南黄花梨、印度紫檀、印度黄檀、合果木(黑心楠)、大果紫檀、格木、拐枣、红皮铁树等树种，其中以石斛最为出名，从2014年起，在瑞丽市林业局的组织领导下，先后在南卯湖公园内选择胸径 15厘米以上适宜的树种仿生种植石斛，主要种植兜唇石斛、鼓槌石斛、杯鞘石斛、流苏石斛、球花石斛等。

南卯湖公园目前基础设施还比较完善，但公园功能不足，形式单一，夜景照明不做，让公园夜间活动减少，后续应该增强夜间照明系统的设置，注重公园夜景的打造，增添公园的多重魅力，让公园在夜间也能给游客带来与白天不同的感官体验。南卯湖公园目前基础设施还比较完善，但公园功能不足，形式单一，夜景照明不做，让公园夜间活动减少，后续应该增强夜间照明系统的设置，注重公园夜景的打造，增添公园的多重魅力，让公园在夜间也能給游客带来与白天不同的感官体验。以及南卯湖公园可以加强植物宣传科普，以植物科普为核心主题，做到“一园一品”，在喧嚣的城市里，打造“天然氧吧”。结合公园场地，可以设置探索步道，让游人充分和植物接触，园内可以设置一处小的植物展览，在不能每一种植物都能被游人接触认识的情况下，详细的为每类植物提出“身份证明”。同时留出充分的活动空间举办教育文化活动，增强游客的参与感，打造科学与园艺相结合的绿色空间，做到休闲与文化科普共存的自然课堂。

[image: image5.jpg]B 42 BIBARRBE




月亮岛公园。月亮岛公园目前还并未设计开发，原来是一个热闹的商业地块，位于姐告区瑞丽江旁，这个公园可以结合瑞丽绿地系统现状，依托瑞丽江水系，打造一处城市水岸休闲公园。沿着瑞丽江对岸，做一些景观设置，在公园内打造观景平台。在植物造景上运用瑞丽的乡土树种一榕树，利用榕树硕大的冠幅，营造林荫凉地，使得游客在炎炎夏日，在河边吹着凉风的同时也能在树荫下纳凉休憩。

由于姐告口岸是连接着中缅两国的重要窗口，这个公园面积也比较大，也可以选择加入“公园+商业”模式，比如引入露天咖啡或者滨水餐吧，各种纪念品小店，公园式商业的环境可以吸引消费的人们，也一定会吸引很多主播和网红进行消费和展示，甚至成为城市的风向标。而且对于中老年人和儿童来说，公园式商业也是他们游玩、社交的优选场所。借鉴成都猛追湾公园运营模式 EPC+O运维模式，多方共建，共治共享。由政府平台公司对街区更新进行公开招标。设计单位、建设单位等组建投标联合体，对街区进行更新设计并获得一定年限的街区运营管理权，包括一定后，企业无偿移交给政府的经营空间，这也是引来公园建设的财政压力。要关键点之一。经营期满后，企业无偿移交给政府。减轻政府对公园建设的财政压力。
热闹的商业地块，位于姐告区瑞丽江旁，这个公园可以结合瑞丽绿地系统现状，依托瑞丽江水系，打造一处城市水岸休闲公园。沿着瑞丽江对岸，做一些景观设置，在公园内打造观景平台。在植物造景上运用瑞丽的乡土树种一榕树，利用榕树硕大的冠幅，营造林荫凉地，使得游客在炎炎夏日，在河边吹着凉风的同时也能在树荫下纳凉休憩。

由于姐告口岸是连接着中缅两国的重要窗口，这个公园面积也比较大，也可以选择加入“公园+商业”模式，比如引入露天咖啡或者滨水餐吧，各种纪念品小店，公园式商业的环境可以吸引消费的人们，也一定会吸引很多主播和网红进行消费和展示，甚至成为城市的风向标。而且对于中老年人和儿童来说，公园式商业也是他们游玩、社交的优选场所。借鉴成都猛追湾公园运营模式EPC+O运维模式，多方共建，共治共享。由政府平台公司对街区更新进行公开招标。设计单位、建设单位等组建投标联合体，对街区进行更新设计并获得一定年限的街区运营管理权，包括一定的经营空间，这也是引来企业参与的关键点之一。经营期满后，企业无偿移交给政府。减轻政府对公园建设的财政压力。

	表4-2瑞丽市综合公园统计表

	序号
	名称
	位置
	类别
	占地面积㎡
	绿地面积㎡
	水域面积㎡
	绿地率

	1
	弄莫湖公园
	团结路与卯喊路旁
	综合公园
	642018.03
	296121.45
	297301.83
	85.90%



	2
	南卯湖公园
	瑞柠路旁
	综合公园
	218836.57
	110867.65
	83472.71
	81.90%

	3
	月亮岛公园
	姐告瑞丽江畔
	综合公园
	250307.85
	230307.85
	0.00
	92.01%

	合计
	1111162.45
	637296.95
	380774.55
	


2.社区公园

为进一步保障城市公园服务半径覆盖率，基于瑞丽市城市建设现状，结合社区完善建设3个社区公园。完善社区公园保证其用地独立，具有基本的游憩和服务设施，主要为一定社区范围内居民就近开展日常休闲活动服务的绿地，规模 1-5 公顷之间。包括南亚城公园、同心文化广场、瑞丽江广场。

	表4-3 瑞丽市社区公园统计表

	序号
	公园名称
	位置
	类型
	公园占地
	公园实际绿地面积(㎡)
	绿地率(%)

	1
	瑞丽江广场

	瑞丽江旁
	社区公园
	83431.61
	61076.02
	73.20%



	2
	南亚城公园
	金星石木文化城口
	社区公园
	27856.45
	15998.41
	57.43%

	3
	同心文化广场
	瑞丽江壹号附近
	社区公园
	6616.73
	4656.65
	70.38%

	合计
	117904.79
	81731.08
	




3.专类公园

保障滇中新区直管区城市公园门类齐全，积极推动专类公园建设，在城镇化较完善的区域完善3个专类公园。

佛国禅院。瑞丽“佛国禅院”位于云南瑞丽勐卯镇一处山林之上，是瑞丽市仅有的两个汉传佛教宗教场所之一。未来将作为专类公园提质改造，面向游人传播文化，丰富游人的精神活动。

瑞丽总佛寺和傣王宫。傣王宫作为这里标志性的建筑物，其汇聚了傣族的民风民俗，犹如一个傣族文化园，完整重现了当时傣族人的民风民俗和宗教信仰未来可以打造为瑞丽傣族文化传播中心。

姐勒金塔。位于瑞丽东北处姐勒寨旁。金光耀眼的金塔，掩映在大青树群之中，微风吹来，铃声叮当悦耳，反映出傣族工匠数百年前，独具民族特色的建筑构思和艺术成就。虽不在城区内却是瑞丽民族文化彰显的一张名片。

	表4-4 瑞丽市专类公园统计表

	序号
	名称
	位置
	类别
	占地面积㎡
	绿地面积㎡
	绿地率



	1
	佛国禅院
	普洱山庄旁
	专类公园
	113149.06
	83284.76
	73.61%

	2
	瑞丽总佛寺
和傣王宫
	帕亮山
	专类公园
	98676.28
	78820.97
	79.88%

	3
	姐勒金塔
	瑞丽市康端木材加工厂旁
	专类公园
	2072.51
	16152.96
	73.18%

	合计
	233897.85
	178258.69
	


4.郊野公园

郊野公园是指在城镇开发边界外的绿地，不纳入建设用地指标当中，绿地规划不计算入绿地率汇总。

广贺罕公园。广贺罕公园坐落位于瑞丽市东侧，傣王宫遗址，瑞丽总佛寺附近，原身为高尔夫球场，绿化条件好，视野开阔。结合瑞丽市绿地现状预备打造广贺罕生态公园，是瑞丽市又一个大型的综合公园。广贺罕公园内部基础设施完善，目前欠缺景观方面的设计，以及核心主题打造，它的周边是傣王宫遗址和总佛寺公园，宗教文化比较明显。广贺罕未来的发展方向可以通过瑞丽大道城市景观生活绿带连接，打造规模的公园群落，形成绿地结构的重要景观节点。以有氧健身为设计中心，布置体育设施，结合地形设置林中探险步道，打造具有瑞丽本地特色，集休憩、游乐、休闲、科普于一体的精品郊野公园。

州热带研究所公园。州热带研究所目前植被丰茂，绿面辽阔，未来发展方向可依托热带研究所现有植物培育，引导公园发展成为集科普、研究、培育与一体的科普文化园，并且完善休闲步道等设施，在保证公园的基础职能的同时，尽量保持原有的自然景观风貌。

	表 4-5瑞丽市郊野公园统计表

	序号
	公园名称
	位置
	类型
	公园占地
	公园实际绿地面积(㎡)
	绿地率(%)

	1
	广贺罕公园
	畹弄大道附近
	郊野公园
	755018.73
	755018.73
	97.35%

	2
	州热带研究所公园
	五缘玉城小区右侧
	郊野公园
	60954.54
	60000.54
	98.43%

	合计
	815973.27
	795019.27
	


5.口袋公园

在中心城区结合城市边角地、空闲地以及资源条件较好的街旁绿地建设口袋公园。新建口袋公园应充分研究空间活化和提升方向，保证口袋公园用地独立、形式多样、方便居民就近进入，且具有一定游憩功能的绿地。

[image: image6.png]



[image: image7.png]L e 4E

36 AR 10 7 76 EiE KAFARA . TRAKR 2023 f:% 4
ELTEEaE Y _ . .

L st S ) F T EiEd KAFARA, TRAKR 2023 i3

38 | SH®EXASH 1205 % | HH RAURARS, TRAH 2023 e 3

o | FETEER e | wn | mneans wmen | am | e
XHHE £ _ ma amn

40 D EAR 90 77 70 Hak KRR, TRIKR 2023 fe 3

41 | WAEsh AR | 240 FL | HiEk KURARA, TRIKR 2023 Tk
ELERERS

42 | HREEMN | 100 FT | Ha KAFARA . TRA&KR 2023 e 3

&

43 70 7 TG Fak BAFEREA . TR 2023 3

4 80 7 TG RiEd KAFARA . TRAEKR 2023 e 3

45 60 7 T HH KAERARA ., TRIAKH 2023 E#

46 80 /7 76 LiE KAFARA, TREAR 2023 23

47 30 A 7L EiES KAFARA . TRAKR 2023 e 3

48 60 77 7 H BARARSA, TRAKR 2023 3k

49 80 7 TG EiES KAFARA . TRAEKR 2023 e 3

50 5 35S FT Hik BAFEREA, TR 2023 fe 3

s | AEERER w | RULERWEA. FREE | 2003 | &%

AR





[image: image1.jpg]RN R AL

(5] wnm
e

i 7 EA M B

Bh P HLETR N T 6

B3.1

WImRASHTE




[image: image8.png]"I E R 7750 FH K, %
RS SRS E S

il EHREFAAKIE 2 AE
9 %&iu# - 5 H (T4 F R ) 2022 [ 3
) ) AR HFET, LA
R, I, K, LR,
£5, Bek
"Hy B E R 4 3000 F K, HH
HE L CZ19
4507 S5 219 FHEAD
B I I R E O et el
R
R "ﬁwfglm]\ O O ey S B
B, B, HERE
FRE G R } }
: NEDE R ASRRER,
12 t:ﬁ&rxﬂl . 23 AR, B, e 2022 (%3
W2
ARALEA )
% _ WREREL, BEBIRT
13 R%XEJXU% 90 7 7t 23 SRA, BASES 2022 %4
14 ”““’ﬁf;w AR | 4 | AGEREA. TRER | 202 | B
s | FIAEET N onn | ss | memass. wReR | am | ex
#0H
iR E
16 E‘“igu* WFE | wE | AGEAEA. WRER | 202 | B
g | KIEAEE L rn | ss | memaes. vreR | 2m | ex





[image: image50.png]18 | #EsEFHE | 10 5T 2 BRARARS, TR 2022 (53
H AL
19 | EEAHFOL | 10F 7T sk RARARA, TRIKR 2023 EH
AHE
20 ﬁﬁiiﬁz#ﬁ 10 7 76 s FAFARA . TRAKR 2022 e
21 T it 10 77 76 s KRR, TRIKR 2022 54
22 | MERKAE | 10FT s KAFARA . TRAKR 2022 K4




[image: image9.png]HEETME

N R F TG E£4 BAFARA . TRAR 2022 [ZF 3
24 ﬂlrﬂiz%/}\ 10 77 70 3 RARARA, TRIKR 2022 [F:4
25 W F i 10 77 70 i KARARA, TRIKR 2022 [F: 4
26 10 7 70 st KAFEARA, TRER 2022 B
27 | ELEASTH | WAL st BAFEAEA . TR 2022 [WE4
HHER 4 9000 F 7k, I
N Gk 41507 B mEBER AR D
28 | BEKEERL | 7 A | A MRGKRER, k| 2022 [F: 4
g W, EAAR, AN,
EF, FEsR
@O (Fo
AN T _ . . .
29 HE8) ok 10 7 70 EiE KAFARA . TRAKR 2023 i3
AE 1
O (FI
ANFAE T _ . . .
30 EEE) 08 10 7 70 H KAFARA . TRAKR 2023 i3
AHE2
O (FI
- i
31 AERATR 10 7 70 EiE KAFARA . TRAKR 2023 e 3

k) O
A3





[image: image51.png]HI0F (P
N

32 EEB) 0k 10 77 70 Fak RARARA, TRIKR 2023 e 3
AE 4
N VST A 9000 F 7 K
; #4360 77 HRAK: HEKRASE, 4
B\FLEIEN ST o, wama, wann, | 0| R
BER
VST 4 4800 7
. HRAK: HRKASE, %
w | BEA TVIRT) | s, e, wnas, | o | g
’ HERA, MAAH, BEH
P
35 R AEEN 10 7 76 Hak KRR, TRIKR 2023 e 3

Kl




[image: image10.png]L e 4E

36 AR 10 7 76 EiE KAFARA . TRAKR 2023 f:% 4
ELTEEaE Y _ . .

L st S ) F T EiEd KAFARA, TRAKR 2023 i3

38 | SH®EXASH 1205 % | HH RAURARS, TRAH 2023 e 3

o | FETEER e | wn | mneans wmen | am | e
XHHE £ _ ma amn

40 D EAR 90 77 70 Hak KRR, TRIKR 2023 fe 3

41 | WAEsh AR | 240 FL | HiEk KURARA, TRIKR 2023 Tk
ELERERS

42 | HREEMN | 100 FT | Ha KAFARA . TRA&KR 2023 e 3

&

43 70 7 TG Fak BAFEREA . TR 2023 3

4 80 7 TG RiEd KAFARA . TRAEKR 2023 e 3

45 60 7 T HH KAERARA ., TRIAKH 2023 E#

46 80 /7 76 LiE KAFARA, TREAR 2023 23

47 30 A 7L EiES KAFARA . TRAKR 2023 e 3

48 60 77 7 H BARARSA, TRAKR 2023 3k

49 80 7 TG EiES KAFARA . TRAEKR 2023 e 3

50 5 35S FT Hik BAFEREA, TR 2023 fe 3

s | AEERER w | RULERWEA. FREE | 2003 | &%

AR





[image: image52.png]ARF XA

- 40 70 i KABERRA, TRIKR 2023 EH

5 | Pmiun |07 | ¥R | AREREA. RAR | am | ER

so | B o | we | smmmir wRER | | Ee
FABARE

55 ;ig:zf AR | s | AMEREA. WRER | 2003 | £

B

s6 ‘%igj;” W0Fn | Ek | AREAEA. TRER | 2003 | %
T

s7 | mzoog | wrn | wE | AERAEA. TRER | e | B

AE




[image: image11.png]% -
58 %m§20§ 10 77 70 Fa KRR, TRIKA 2024 W
TAE O
50 ””f;\;“* W0FT | | REEWEA. FRER | 204 | ms
ELEE T
60 | HAHZEIH | 10T FHak KARARA, TRIKR 2024 M
o5
61 | mEREHE | 10F7T Hk KAFARA, TRER 2024 Lk
62 | AFAEAE | 10 FT HH KAFARA . TRAEKR 2024 i
63 | MIMEKAR | 107 Fak KURARA, TRIKR 2024 ik
E A
64 | HmEAE 2 FT EiE R REARAHAE 2024 i
HURAE
— - —
o ﬁ%ﬁ;%& BFR st wmr%.z;;@&ﬁmﬁ _— P
66 j::zﬁ W0FT | | REEWEA. FREE | 204 | ms
EES XF 1o
67 | HERXmo%K | 105 H KAFARA . TRAKR 2024 W
NE
EEEEE §3
68 | HEAEEHIM | 10 5T Ha KAFARA . TRAKR 2024 E2E 3
eI
HEEILEY
69 | WiEgEIX T | 10 5T H KAFARA, TR&KR 2024 e 3
L2
% A AUE
70 | BTEHETR | 10 5T Hik BAFEREA, TRER 2024 ik

XoofNE





[image: image53.png]X 5 F

71 | BERXoEg | 07T Fak HAFEAREA . TRAKR 2024 Mk
AHE
ELES TN
72 | REXXBE | 1077 FHak KARARF, TRIKR 2024 M
FoE
HHEE S F
73| YRR 10 77 70 e KAFARA . TRAKR 2024 E'%-4
5]
ELE
74 | heikskd O | 10 5T HH RARARS, TR 2024 e 3




[image: image54.png]RIS 7 2 f4E K 100 K, EHES
Aw) Kit#.
HEWA: HRKRASE, ¥
HAFR, REA, AMTHERML
#, FERHE, HEens
91 | BUWHEHE | 10 57T LiE3 KAFARA, TRAER 2024 e 3




[image: image12.png]UEE RS

HHEELX B H _ —_— N . ,
75 SAR (RE 10 77 70 Fak KARARA, TRIKR 2024 ik
HEEFH)
Pl s E)
e (3 _ IR )
76 PNOIPIN 10 77 76 Fak KARARA, TRIKR 2024 ik
i)
L G 0
77 | BERXROof | 05T Eir KAFARA . TRA&KR 2024 i
AE
e TS ; o i
78 | BAX BN | 80 H T EiE %mrﬁ'zzéé&%mﬁ 2024 e 3
0 ANE
CG3 5 # 5 #
79 | BpEERXT | 05T Fik BAFEREA . TRER 2024 ik
HRAE
ELES )]
80 | AkHAEIT | 3AT Hik PRIF 3% B R 2024 ik
oA
B B G B __ . N .
81 KOG AR 10 77 76 H PRIF 3% B R 2024 3k
CTT
8 M’.‘;”’% WA | #E | KRS ERESSLSE | 204 | ms
83 10 77 70 o KABARA, TRIKR 2024 M





[image: image13.png]6WEHS €279 BREX OO ERIG




责任单位:市人武部、市委统战部、市委组织部、市委宣传部、市住建局、市文旅局、市民宗局、市纪委市监委、市乡村振兴局、市林草局、市教体局、勐卯街道办、市自然资源局、市司法局、市卫健局、市公安局、州生态环境局瑞丽分局、市财政局、市水利局、市政协办。

(五)增绿提质微更新，推进绿美社区建设

尊重群众意愿，鼓励小区居民参与社区共建共管。按照“后院前置、后绿前移”的思路，通过规划建绿、退楼建园、见缝插绿、拆墙透绿等方式将院落绿化与道路绿地紧密衔接，新建单位要结合周边环境功能需求，按“绿色空间共享”的理念进行绿地建设，开放共享新思路，加强推进城市社区的绿色生态空间共享，将围院的通透式绿化与道路绿地充分融合。结合城市更新“三旧一改”中的老旧小区改造，挖掘老旧小区绿色空间，对基础设施进行提升改造，充分利用边角文化空间和休闲空间，满足群众生活需求打造绿化特色鲜明、绿化形式多样、绿化景观效果突出，给人印象深刻且美好的绿美社区。以城市主街道小区和单位、新建小区、旅游景点周边小区、改造提升的老旧小区为建设范围，制定建设目标，积极开展“绿美社区”、“绿色生态小区”创建活动，要求年度创建绿美社区占城市建成社区比例≥10%。以风貌突出，绿美宜居为指标要求，推荐一批风貌和谐统一，社区主题鲜明，景观元素丰富形式多样和谐的社区，包含已建改造和新建项目共计32个社区单位。要求充分挖掘利用绿化空间资源，进行立体绿化、屋顶绿化、宅前屋后景观提升等绿化绿美工作，其中严格把控瑞丽市万马珠宝博览馆二期、瑞丽市中竣·御景建设工程项目、中安东方韵建设项目、瑞丽古城璟园等小区项目，严格控制新建及改建小区、单位绿地率达标35%;老旧小区及单位绿地率达标20%，对文保单位、历史建筑、传统建筑开展科学保护利用，彰显社区和美、生态恬美绿美社区建设过程中禁止破坏社区特色风貌，不能违背社区群众对社区的美好记忆和深厚感情，严防破坏性建设”行为以街道办为主体，充分发挥社区党组织引领作用，严格落实小区、单位的绿化美化责任，建立健全管理长效机制;结合城市地域特征、社区文化、人文历史资源等条件，同时充分与地方人文历史相结合，禁止出现“千城一面”的行为，整体区域环境和谐统一。绿美社区建设过程中禁止破坏社区特色风貌，不能违背社区群众对社区的美好记忆和深厚感情，严防破坏性“建设”行为。

责任单位:市住建局

(六)优化步行体验，打造绿美街区街道

以城市街区、街道为基本单元，对路面进行创新美化、对绿地进行品质提升、对城市家具(信息设施、卫生设施、道路照明、安全设施、休闲服务设施、交通设施及艺术景观设施)进行一体化设计、对建筑立面进行立体绿化或立面美化建设。保证城市绿美街道具有观赏性、艺术性、特色性，能体现城市风貌、展现人文特点、绿化景观效果突出。 保护好文物，全要素、高品质绿化。美化城市街区、街道。结合历史文化街区和城市更新“三旧一改”中的老旧街区街道，以绿美街道建设为标准全面提升勐卯大道、瑞丽大道、瑞宏路、人民路等 24 条绿美街道项目，整体景观风貌水平，提升主城区形象、优化营商环境、增进民生福祉，促进“绿美城市”。积极开展“绿美示范街区”“绿美示范街道”创建活动，要求年度创建街区和街道占城市街区和街道比例≥10%，以城市街区街道为基本单元，对路面进行创新美化，提升绿地品质，同时保护好传统街区，保护古建筑，结合城市历史和基础设施提升改造，有序布局文化休闲场地，满足群众生活需求。瑞丽市未来绿美街区建设:财富广场、珠宝街、德龙珠宝城3个建设项目，主要提升公共服务设施配置，打造文娱休闲一体的开放空间，努力提升人居环境品质，创造人文温暖，生态和谐的绿美街区。实现市民推窗见绿、出门见园的健康生活环境。打造建筑韵美、环境优美、生活恬美的绿美街区街道。绿美街区街道建设过程中禁止片面追求景观化，忽略功能性。禁止随意迁移、拆除历史建筑和具有保护价值的老建筑，砍伐老树和大树。

[image: image55.png]HEHELERL

84 " 10 77 76 EE BAFEREA, TRER 2024 ik
8 éﬁ&;%}} AR | w | RREREA. FREA | 202 | R
EEEELTY
86 | HXMWHEAN | 1057 EiE KAFARA . TRAKR 2024 W
&
e L LY . [
87 | MRX ROk | 375 EiES iR Wﬂ%ﬁ&%w'& 2024 E2E 3
N ferix
EY TG _ . , o )
88 HER AR 10 7 70 Fak RARARA, TRIKR 2024 P
BEFBES _ . . . .
89 KR 10 77 76 i KMBERRA, TRIKR 2024 M
90 | Wit (fAB | 4580 K FHA | TR 1600 F7 ok, T | 2024 ES 3




[image: image14.png]R 4-72023-2024 FHRMEX HERIGITRIR

pil=E-2:4 RIERNE FiAR SRIRRTIR
B R ARA, MR,
HEH BEHK 20232024
EIIE
W fE RAE R REHK 20232024
Aok I RARMERER BREHK 2024
EXES AR, RAKMCER | KEHH | 20222023
e W A 2 AR, RAKMER | REEHE | 20222023
B AMEBE, RAKMCESR | KEHE | 20222023
AR AR, RAGOER | KEHd 20222023





[image: image56.png]o Bk (P

K 3IAE, FREL

HE 6-8 K, WA H A A

8 A, AREA, Hk, | KEHH | 20222023
ERHEARMIAL)
LB, Z A, ¥
ki, EFE, S5
9 | BUMTRESERRAE SEFH | 20222023
AW RFE AR A
10 | 99 (CG3 5 #-CC15 | ik 620 %, @& | REMH | 20222023




[image: image15.png]) RAKMITE

BAHEATH R MM

S (RERE CG3 &

HHAK 1516 %, Add

1 RN RATERAN | REEH | 20222023
) BAKMTRE
Eia
CG3 5 # (MUHEAR
#k 600 K, A& LG
12 | BEEKL) RALMT BEHH 20222023
M B AATH A
L
Cz78 5 (EF) i (2%
K 1002 K, ATHF
13| BEHAE) FUKM HEFH | 20222023
AT A
IAE
HH s (B 07K E BC-1 | K 750 K, AATH AN
14 Sk | 20222023

i) RUKMTA

ATE AR





[image: image57.png]BC-1 58 (HU#E) ()7

HHK 1500 K, AATHF

15 [HiBECZ3 FH) FAR SEfE | 20222023
AT 8
LA

thEE 24 k(BN ABE | EHK 721 K, EHEFHA
16 SEfE | 20222023

MmMAE) FRKMIE AT E R A

H % # (CZ6 5 #-CG3 | #FK 680 %, # # A MAT
17 ES3 20222023

i) ERRMTE HHA

a4 OR N B AR | B L6 N B, HEE

18 GEpE 2023

RATE T HFAR

AT A




[image: image16.png]Pk (CG3 5 B

HHAK 1300 %, Add

19 HRMHRATERAM | REfE 2023
) BAKMTRE
H
FAAE (B AH-BIF | BHLK 985 K, AEPR
20 GEpE 2023
K#) FRGKMTAE A BAATH R AA
ERA (CG3 5 f-Hh (- | bk 844 K, HHFH WA
21 fEFH | 20222023
) RAKMTAE ATHEATH AR R
FH R, ErE, S
2 — A HAE FE ¢ 2023
W RF AR A
Cz6 5% (A RBERS
23 AR, RALMER | REEHE | 20222023
)
CC7 £ (P M) (CG3
24 HEER, RARMER | REMH | 20222023
FEE R
INIF TES e E
25 AR, RAGOER | KEHd 2023-2024

B K &)





责任单位:市住建局

(七)完善城市绿道网络突出亮点

积极开展城市绿道网建设，推行“绿道+”模式，推动公共空间与城市环境相融合、休闲体验与审美感知相统一。城市绿道要合理分布，与周边环境相协调，依山顺水联通城市内部各类公共空间和外围自然山水环境，保证绿道网的畅联性、系统性、安全性，建设绿色健康出行的宜居生活环境。在城市新区建设中，绿道网要合理选线，与新区同步规划、同步建设。城市更新、城市道路改造、公园改扩建等相互结合，共同推进绿道空间建设。绿道建设要重视乡土植物的应用，要注重生态环境的保护和修复，配备完善的标识、休憩、环卫、智慧停车等配套便民服务设施。充分利用自然地形地貌建设经济适用、便于管养的节约型绿道。严禁占用绿道建设非公益类项目，禁止以绿道建设等名义违法违规占用耕地。

目前计划实施的“一河两湖”健康步道项目约5KM，建议衔接南卯街、姐岗路与“一河两湖”形成绿道内环，串联瑞丽大道至瑞丽江沿岸，将城市中的多个口袋公园绿色开敞空间和重要自然与人文节点联系起来。统筹推进各类道路、街区等绿化美化依山顺水联通城市内部各类公共空间和外围自然山水环境，同时绿道建设需重视乡土植物的运用，努力美化环境，加强生态修复，凸显地方特色。瑞丽的绿道网络构建依托城市水系建设，形成突出亮点;如团结大沟、南底河沿岸，串联南卯湖、弄莫湖两个综合公园和沿线的小游园形成完善的景观游线，构建和谐的蓝绿空间景观，整合碎片、零散的绿色开放空间。后续加快推进已立项绿道建设项目(团结大河沿线)建设，确保 2023年6月前竣工;勐卯大道、姐岗路、人民路绿道设置驿站、标识牌等设施，结合后续规划，形成“多线纵横”的绿道结构，高品质覆盖建成区内居住用地。实现城市推窗见绿、出门见园的健康生活环境。

[image: image58.png]26

deH K HI 55 (kF

#)

AR, RAKMER

2022—2023

27

A H K H2 558 (ki

#)

AR, RAKMEHR

2022—2023




[image: image17.png]£ 4-8 2023-2024 FHR M HRERGIHRIE

pil=E-:4 RERE KEm SRGRIR
IR, RARCERAT; TEE
B 250034 2022
R AR, TR
AR, RARCERAT; THE
S 16004.45 2022
AhRA R, AT
AR, RARMERAT; TERE
HTH 4458.61 2022
B RH, TR RE
AR, RARMERAT; mHE
H 3 2146.81 2022
RS, TR
AR, RARMERAT; TR
& 2723.77 2022

RS R, FRERRE





[image: image18.png]R RHE, FTRARRE

R, RAZCERAL; T2

18 S 2 2978 2024
AR, RTRERSE
AR, RARMERAT; TH#E
19 HhH 1094 2024
BRARH, TR RE
AR, RARMERAT; mH#E
20 B 2260 2024
RS, HRRERSE
AR, RARMERAT; mEE
21 EE-3 3 2154 2024

RS, FRERRE





责任单位:市住建局

(八)完善行业管理，高水平绿化管养

一方面，力求改变以往粗放养护模式，通过全面系统掌握公园、游园、绿地、行道树等景观绿化现状以及不同植物生长特性，制定针对性管理措施，促进管理精细化。另一方面，探索建立健全养护考核机制，细化养护内容及考核方式，设立奖惩措施，制定完善竣工移交、缺陷责任期养护等方面制度，规范养护行为。此外，开展绿化养护人员与同领域单位之间业务交流活动，通过分享工作经验，切实提高绿化养护人员专业理论知识、专业技术水平和职业道德素养。进一步完善城市园林绿化管理体制、机制，保障城市园林绿化规划、设计、建设、管护得到有效执行。按照“政企分开、事企分开”的原则，将园林绿化工程管养与市场经济结合起来，调动园林化工人的积极性，深入推行园林绿化建设、养护市场化运行模式。进一步完善行业管理、监管的长效机制，建立健全相应制度，确保园林绿化养护管理工作的顺利开展。

以系统性的管理渠道作为依托，才能够从整体上对园林绿化工作进行布局和把控。此外，还需要建立健全相应的监督机制来加强对养护管理人员的监督力度，并建立科学的奖励机制，做到奖罚分明，促使养护管理人员更加积极和高效地开展工作。同时，还需要加强对养护管理人员的培训，从根本上提升养护管理人员的业务素质，培养养护管理人员良好的工作习惯，提升园林养护管理工作的实际效果。制定切合实际的地方养护标准，保障园林绿化养护资金投入，择优选择专业养护队伍和技术人员，提高园林绿化管理养护效率和水平。保证养护质量和景观效果城市公共绿地、小区绿地和单位绿地严格落实“门前三包”责任制，由城区以系统性的管理渠道作为依托，才能够从整体上对园林绿化工作进行布局和把控。此外，还需要建立健全相应的监督机制来加强对养护管理人员的监督力度，并建立科学的奖励机制，做到奖罚分明，促使养护管理人员更加积极和高效地开展工作。同时，还需要加强对养护管理人员的培训，从根本上提升养护管理人员的业务素质，培养养护管理人员良好的工作习惯，提升园林养护管理工作的实际效果。制定切合实际的地方养护标准，保障园林绿化养护资金投入，择优选择专业养护队伍和技术人员，提高园林绿化管理养护效率和水平。保证养护质量和景观效果城市公共绿地、小区绿地和单位绿地严格落实“门前三包”责任制，由城区绿化主管部门、街道办、物业和单位做好日常养护管理。杜绝重建轻管现象、禁止破坏城市绿地、毁损古树名木、擅自砍伐树木等违法违规行为。

责任单位:市住建局、市林草局

(九)高标准引领，打造典型示范

探索以高质量高颜值的全区公园城市理念推进城市建设，充分体现城市空间的生态、生活、美学、文化、发展和社会等价值，构建宜居宜学宜养宜业宜游的新型城市。梳理重点建设项目库和绿美社区、绿美街区、绿美街道、公园绿地、城市绿道网络等类型标杆示范项目库，分区、分类的高标准高质量建设示范项目，以点带面，树立标杆典型，发挥示范引领带动作用，积极打造绿美城市、绿美社区样板工程，促进瑞丽市绿美城市建设，发挥中心城市核心模范作用，进一步完善城市空间格局，构建蓝绿生态空间网络，推进生态园林城市建设，积极争取省级试点，打造地域特色鲜明的绿美城市，先行先试，打造标杆，总结经验，广泛推广。

试点城市制定的《绿美城市建设三年行动实施方案》要具备示范性，明确示范要点，积极探索多元参与方式，建立长效机制，勇于创新实践，明确绿美城市和绿美社区示范模式，探索“树在城中，城在林中，人在绿中”的理念推进城市建设。多样化选取省级和市级示范项目，突出城市多样性特点，打造绿美城市和绿美社区样板工程。

[image: image59.png]SRR, RARMEHRAFE; TEE

7 HERH 2619.06 2023
RS, FTRRERE
AR, RARCERAT; THE
8 I 2704.27 2023
AR, T RL
AR, RARMERAT; TE#E
9 it 2864 2023
AR RH, TR RE
AR, RARMERAT; mEE
10 FEH 3700.5 2023
BIRS A, TR
AR, RARMERAT; mH#E
11 B 4726.04 2023
BIRA A, TR
AR, RARMERAT; TEE
12 X3 3853.4 2023

RS R, FRARRE




[image: image19.png] 4-92023-2024 FIRAMEH T RRIZIHRIR

F
WE AR 2IgRA FER | RIGRIR
s
A TP b S TR A R e
HERH, TARCEARRE
1 IR 5 R R X B (P32 2022-2023
WA AT AR B TR A
330 FH k.
2 UES SRS S SO LY LI P 20222023





[image: image20.png]EARFE TR PR =

BIFRR—4, PAREY EHE

ARBE BHEX B (B2 20222023
380 F k.
EAATE LB WS, A
ARBEHIHEX D | ATHHATRMECRNBET | FRRM | 2022203
T2 240 7 K.

BAEEEMBEX | EBTREFREAOFECE
HRBRH | 20222023
Bl W KA R TR K





[image: image60.png]HERH, TARUFHRSE
WA HAT R, B TR

190 7 k.

AR AR E AR, PR

R A A4S, R AL

ST AR B kg 2022-2023
AR AR 6T AT S0, Bt
EREA K 360 F 7 Ko
A2 390 A AR P H e
SRR 2 41, R AT
FIPAE G ARHERX
o, AMTHE —UERAHARFEAT | #5504 | 20222023
El

A HAT E M, B E AR 2 1090




[image: image21.png]490 F 7 K.

FHIPA G HILH XX
a ki

A B U0 R P R A A
ZRARR 2 4, ATHE MR

U EATH AT RN, KT

A2k 350 F 9 K.

CEE )

20222023

SRR T

o

SRR, o, M, K

T,

e <)

20222023

10

HLHE G XS B X0

TE 3 ARG PR = 4
ARIRME 2 4B AR A 460

Pk

(B2

20222023

AR5 XX v

1

B AR A 400 F7 ok, A
B 5 o S 3 A = B ARAR, X

— R E T

(B2

20222023

G E L
12

BAKRRRSA, o, A&, &

# kR

20222023

-]





[image: image22.png]B0k 5 3 B 2 X

SAFERRA, o, MR, %

16 kM | 20222023
o HXT .
17 KARIARA, 8, RBRE | $7k04 | 2022023
3T A 5 IR R X
18 SRS, AN, R | BkEH 20222023

u





责任单位:市住建局

(十)高层级发展，培育苗木产业

制定相关优惠政策，营造良好营商环境，培育绿化苗木产业，鼓励和扶持苗木生产企业保障城市绿化苗木供给，培育相关产业，引导与整合科研院所、高校、企业等相关机构参与城市乡土苗木引种、繁育、驯化研究，建设高品质规模化示范基地，形成云南生物多样性的资源产业优势转化，打造面向全国的云南苗木品牌，为我瑞丽市城市园林绿化持续发展打下坚实基础。形成具有地方特色、持久稳定的植物群落，营造具有地域特色、个性鲜明、风格独特的城市绿地景观，使园林绿地系统具有地域性和文化性，产生较强的识别性和特色性，而成为城市特征识别的重要标志和代表城市形象的绿色名片。

责任单位:市住建局、市林草局

(十一)高效率推进，园林城市创建

好山好水，孕育幸福之城。瑞丽市始终把生态文明建设放在重要位置，以绿色发展推动人与自然和谐共生的美丽瑞丽建设，打造优良的生态环境，既关系着群众的身心健康，也关系着城市的宜居程度。瑞丽市围绕创建绿美城市，推进国家园林城市创建，持续加大公园绿地建设，实施城区绿化及公园设施提升改造，进行增绿添景、打造花卉景观路、开展假日节点扎景等工作，市民群众满意度和幸福感不断提高。持续推进中心城区城市规划建设管理、生态环境保护和绿化美化上档提速，加快融“山、水、林、田、城”于一体的边境现代园林城市之地建设，传承传统园林文化、以创促建，创建结合，结合绿美城市建设，积极推动创建国家园林城市。

责任单位:市住建局、市自然资源局、市林草局

五、实施步骤

从2022年11月至2024年12月，分三个阶段进行。

(一)全面启动阶段(2022年11月-12月)

建立完善绿美城市和绿美社区工作机制，编制完成《绿美城市建设三年行动实施方案》，确定绿美城市和绿美社区建设项目清单和示范项目清单，完善《瑞丽市城市绿地系统规划》《瑞丽市公园体系规划》和《瑞丽市城市生物多样性保护规划》的编制。

(二)系统推进阶段(2023年1月-12月)

依据绿美城市建设工作部署，全面推进绿美城市和绿美社区建设。在完善城市绿地系统布局的基础上，系统推进各类绿地建设，以提升城市绿量和品质建设为重点，积极推进绿美城市和绿美社区典型示范工作。

城市公园体系:提质改造2个综合公园、计划2个综合公园，2022-2024年改建创建90个口袋公园、提质改造4个社区公园、3 个专类公园。

城市绿道网络:依托城市道路和水系，加快城市绿道网络建设，共计7个项目。补缺增绿，提升绿化管养水平;完善基础服务设施，标示标牌系统。

绿美街区:努力提升人居环境品质，创造人文温暖，生态和谐的绿美街区，财富广场、珠宝街、德龙珠宝城 3个建设项目。

绿美街道:补植增绿，美化环境河道，改造健康步道、广场建设及景观绿化种植共计24个建设项目。

绿美社区:要求充分挖掘利用绿化空间资源，进行立体绿化、屋顶绿化、宅前屋后景观提升等绿化绿美工作，改造和新建项目共计17个社区单位。

城市节点:在主要交通节点打造凸显瑞丽地域特色的城市亮点，共计 18 个建设项目。

(三）成果显现阶段（2024年1月-12月）
通过三年行动，绿美城市和绿美社区建设初见成效，城市绿地面积明显增加，城市景观形态更加丰富、城市风貌特色突显，城市公共服务设施日益完善，进一步增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。
城市绿道网络:依托城市道路和水系，加快城市绿道网络建设，共计7个项目。补缺增绿，提升绿化管养水平;完善基础服务设施，标示标牌系统。

绿美街区:努力提升人居环境品质，创造人文温暖，生态和谐的绿美街区，财富广场、珠宝街、德龙珠宝城3个建设项目。

绿美街道:补植增绿，美化环境河道，改造健康步道、广场建设及景观绿化种植共计24个建设项目。

绿美社区:要求充分挖掘利用绿化空间资源，进行立体绿化、屋顶绿化、宅前屋后景观提升等绿化绿美工作，改造和新建项目共计17个社区单位。

城市节点:在主要交通节点打造凸显瑞丽地域特色的城市亮点，共计18个建设项目。

六、建设思路

(一)推优学优典型带动

在全市范围内开展推优学优活动，以自荐的方式向市级报送绿美城镇、绿美社区建设典型标杆，市级以专家打分、网络投票等方式推选出一批绿美城镇、绿美社区、绿美乡村、绿美交通、绿美河湖、绿美校园、绿美园区、绿美景区，树立全市标杆典型，并积极报省级行业主管部门认定，向上争取省级财政奖补资金。

(二)规划引领，精心设计

坚持规划引领，积极研究制定城乡绿化美化三年行动方案，明确工作重点、具体目标任务及工程项目。规划及行动方案经州政府审核后组织实施，并报省直有关部门备案。根据省、州城乡绿化美化建设导则要求，邀请具有相应资质和良好业绩的机构进行绿化美化方案设计，绿化美化项目主管部门须会同有关职能部门进行审核把关。将城乡绿化美化纳入建设项目重点审查内容。按照《云南城乡绿化美化植树指南》《德宏州主要乡土绿化树种名录》要求选择树种、进行种植管护，优先保护利用原生植被。尽可能建设能够自维持或低维护的植物景观。新建项目所使用植物要遵循适地适种原则，乡土植物种类占比不低于50% 数量占比不少于 80%。增绿提质和景观提升的项目，要充分尊重民意，突出当地特色;社会普遍关心且政府主导的重大城乡绿化美化项目，须经过严格科学论证，广泛听取各方面意见建议。

(三)着力推动“绿美+”经济发展壮大

依托德宏丰富的植物资源多样性优势，加大政策支持力度大力发展“绿美+”经济。加大投资力度，引进一批技术先进、带动力强的知名苗木企业，打造一批成规模、有特色的德宏苗木

[image: image23.png] 4-92023-2024 FIRAMEH T RRIZIHRIR

F
WE AR 2IgRA FER | RIGRIR
s
A TP b S TR A R e
HERH, TARCEARRE
1 IR 5 R R X B (P32 2022-2023
WA AT AR B TR A
330 FH k.
2 UES SRS S SO LY LI P 20222023





[image: image24.png]EARFE TR PR =

BIFRR—4, PAREY EHE

ARBE BHEX B (B2 20222023
380 F k.
EAATE LB WS, A
ARBEHIHEX D | ATHHATRMECRNBET | FRRM | 2022203
T2 240 7 K.

BAEEEMBEX | EBTREFREAOFECE
HRBRH | 20222023
Bl W KA R TR K





责任单位:市住建局

(十)高层级发展，培育苗木产业

制定相关优惠政策，营造良好营商环境，培育绿化苗木产业，鼓励和扶持苗木生产企保障城市绿化苗木供给，培育相关产业，引导与整合科研院所、高校、企业等相关机构参与城市乡土苗木引种、繁育、驯化研究，建设高品质规模化示范苗木基地，形成云南生物多样性的资源产业优势转化，打造面向全国的云南苗木品牌，为我瑞丽市城市园林绿化持续发展打下坚实基础。形成具有地方特色、持久稳定的植物群落，营造具有地域特色、个性鲜明、风格独特的城市绿地景观，使园林绿地系统具有地域性和文化性，产生较强的识别性和特色性，而成为城市特征识别的重要标志和代表城市形象的绿色名片。

责任单位:市住建局、市林草局

(十一)高效率推进，园林城市创建

好山好水，孕育幸福之城。瑞丽市始终把生态文明建设放在重要位置，以绿色发展推动人与自然和谐共生的美丽瑞丽建设，打造优良的生态环境，既关系着群众的身心健康，也关系着城市的宜居程度。瑞丽市围绕创建绿美城市，推进国家园林城市创建，持续加大公园绿地建设，实施城区绿化及公园设施提升改造，进行增绿添景、打造花卉景观路、开展假日节点扎景等工作，市民群众满意度和幸福感不断提高。持续推进中心城区城市规划建设管理、生态环境保护和绿化美化上档提速，加快融“山、水、林、田、城”于一体的边境现代园林城市之地建设，传承传统园林文化、以创促建，创建结合，结合绿美城市建设，积极推动创建国家园林城市。

责任单位:市住建局、市自然资源局、市林草局

七、保障机制

(一)加强组织领导

健全组织领导机制，成立由市委、市政府领导任组长，市发展改革委、市工信科技局、市教育体育局、市财政局、市自然资源和规划局、市生态环境局、市住房和城乡建设局、市交通运输局、市农业农村局、市水利局、市文化和旅游局、市林草局等州直有关部门及各市市主要负责同志为成员的领导小组，加强对城乡绿化美化工作的组织领导、统筹协调。市直有关部门要密切配合，协调组织好所辖所管所属系统、区域、场所、设施等的绿化美化工作。各乡镇人民政府要落实属地责任，抓好城乡绿化美化工作的具体落实。市直有关部门要适时开展总结与评价，及时对计划方案进行修正指导，确保各项目标任务落到实处、取得实效。

(二)加大资金投入

各级政府要按照事权和支出责任相匹配的原则，统筹各方面资金加大城乡绿化美化行动公共支出部分的保障力度。市、乡镇可根据实际情况设立奖补资金，每年对城乡绿化美化行动中成效突出的地区采取以奖代补的方式予以适当补助。鼓励个人、企业捐资，探索认种认养林木、林地和绿地等形式，支持和引导企业、社会团体、个人等社会力量参与城乡绿化美化行动。积极争取中央预算内、中央财政补助资金支持，符合专项债券发行条件的积极给予专项债券支持。

(三)加强政策配套支持

将城乡绿化美化行动纳入市、乡镇国土空间规划并结合国土空间规划管控要求，加大城乡绿化美化土地供应，城市腾退土地优先用于城乡绿化美化。各级政府在编制城市绿地系统规划、国土空间规划及实用性村庄规划时合理安排城乡绿化美化用地。健全立体绿化的审批及评估机制，对进行墙面及屋顶绿化的建筑所形成的绿化面积予以折算，调动立体绿化建设积极性。推进全州城乡绿化美化信息化建设管理，分领域建设城乡绿化美化数据库，强化综合效益监测评估。加强城乡绿化美化建设规划设计、苗木培育、施工养护、林草科技等方面人才培养培训，建设稳定的专业人才队伍，鼓励各市市创建森林城市、园林城市，形成百花齐放、百家争鸣的绿化格局。

(四)发动群众广泛参与

深入开展全民义务植树活动，各级领导干部要在履行植树义务上作表率，带动广大人民群众积极投入城乡绿化美化行动。逐步完善义务植树组织管理、统计认定和证书发放等制度办法，探索义务植树激励机制，激发公众参与义务植树的内生动力。深入推进“互联网+全民义务植树”，完善全民义务植树网络平台，创新拓宽公众尽责和知情的有效途径。依托乡镇(街道)、村(社区)，邀请专业团队普及植物管护知识，开展“优秀园丁评选活动”，提升管护能力和水平，发动全民参与“植绿护绿”“绿化家园”等主题活动。

(五)强化督促指导

邀请城乡规划、园林设计、林业科技、生态文化等多领域专家，成立专家委员会，对全州城乡绿化美化行动规划制定、方案设计和重大落地项目进行专业指导和绩效评估。强化规划、设计、建设、管护等有关主体责任，建立科学考核评价体系。加强对城乡绿化美化行动常态化督查调研,制定实施负面清单，发现问题，及时纠偏。对规划、设计、建设决策出现重大偏差或失误的严肃问责追责。

(六)加强宣传引导

发挥新闻媒体宣传引导作用，利用报刊、广播、电视等传统媒体及各类新媒体平台，大力宣传工作经验、先进典型、特色亮点，在有关职能部门的统筹下，及时曝光各类负面典型，营造良好的社会舆论氛围。瑞丽市绿美城市、绿美社区工作领导小组

八、领导小组

组
长:尚腊边 市委副书记、市长


副 组 长:杨 谋 市委常委、市政府常务副市长

寸宝得 市政府副市长喊 顺 市政府副市长

成
员:陈义市政府办公室主任


彭旭市政府督查室主任彭涛勐卯街道党工委书记寸宏得 市发改局局长

张瑞市工业和商务科技局局长陈俊市教体局局长

金宏市市场监管局局长

何显翠市财政局副局长(主持工作)

也美市民政局局长

周良市司法局局长

陈超市人社局局长

张国斌市自然资源局局长

李波市住建局局长

白加宝市交通运输局局长

张迎红市水利局局长

木然昶市农业农村局局长

排浪市林草局局长

周德银市文旅局局长

刘江市卫健局副局长(主持工作)

陈明市统计局局长

李岩市外事办主任

陈恩华 市应急管理局党委书记

尹一莎市政务管理局局长

方针市防震减灾局局长

高洪军市乡村振兴局局长

尹可稳市退役军人事务局局长

王维丽市医保局局长

姚承虎市投促局局长

伏玉洁市机关事务局局长

杨春征市史志办主任

董木散市供销社主任

尹兆松市搬迁安置办主任

领导小组下设办公室在市住建局，办公室主任由李波同志担任，副主任由杨恩志同志、武必光同志兼任，办公室人员由成员单位抽调人员组成工作专班，负责绿美城市、绿美社区推进创建工作。

领导小组主要职责:全面组织领导小组推动瑞丽市绿美城市、绿美社区三年行动工作，研究重大政策措施，项目包装、资金申报及筹措，统筹协调工作中重大问题。
领导小组办公室主要职责:负责领导小组日常工作:推动瑞丽市绿美城市、配合相关编制单位绿美社区三年行动方案及有关规划编制工作;分解落实各项重点任务，负责向领导小组报告工作、推进情况，提出工作建议;完成领导小组安排的其他工作。项目审批、资金争取、工程建设等全方面的协调工作。

领导小组成员如有变动，由成员单位根据职责自行递补，报领导小组办公室备案，不再另行文。

 附件

1.瑞丽（市）绿美城市建设三年行动建设项目清单
[image: image25.png]i3

1R () RRATRIESFTHRGARAL (BEE)

TR EH T RIGTEE S
RES
kL) iR | TfEs
s mALR R RmE HERM | R
£ mo |t
l
s
ans s | %k HEREUAR, BT R AR 2 HAWAR
' i 8 w2 | exs
) e e R
%
B OREFILE AN LRI, SHRTSRE
BERETRHASE
B8 | B FERNERNARRAEEPLRSRIE | 2m | nEs | Fees
P
*
2 X BHRRDATRE HERRABLZARY, B4
s 8 w2 | enk | wews
i HABTARARRY
LHsHuRY B ERRFELE AN, 8H
e wm | ews| wes
I u
RES
siga | Tem
s R s iRmE RERE | RRR
R |t

|





[image: image26.png]BELRR

Gs#)

UL ARRE SRR LRE (MBR)

HEARLN

s

AR AR R R RAREE, GAKREAAS. ATN AHHAR
s |
resahxaTa 5200 55T 250, AR B RN T ®r.wes
A
e B HHRRARE, TASSHBHRR U
s WA R N KRARRERAKAEINE, RRL
AT TR
AR TO0E B DNIODONRO wwn
waAneans | awrn | e |
2200, R DNOODNIZO £ 25 677 s
©ERRAzE
*
mmmiin | amr | s AT RN R R AT
REBHE A
L0 i 05 RO |, 55 DNIOODNSD #EAAR
wrRuREEAR | nawrn | e mE
SRR 16788 s
8
Rt
RESHEA S AL AL TARR 1008, GEBE. A RETAR
#e s | e | s
ans BAEE, BEF, BE ATLRY peae
i xAIATE L AT s | Aun





[image: image27.png]xHL £

R ARRER, W B0

TARRES, SHH.BAH AT RBH LF
REBR AT
EHRLHS AR, WHH . LREH X84, REFAR
| swmarnzes | maers | & | e
R BEH, BANH. BOH. L 2RH PRy
M
HEHSARRER, TS, U SRTARRE
s
Wk TTRARR
8 #at Ak, RAER . AR ERRR A zun‘zuz (23 AR
.
RaEn
st | ToEm -
mE&R | tHER ian BER | FER
L R
B
s | 1 | Fumedras [ wern | a2 AEERALAANL | e | vees
n 2 | EEHEARAR 300 7 % an RAERNRRA NS 2022 23 AR
T e AR
' wors | ae s en | wers
P B
2 wEHE e | 4 [rrrrrr—. | | wees
-
3| mexers wrr | 4x . wm | ok | weans
o | mmpasnm e ERRAS | e | wens
JON anss wrn | e BT | n | xes
2E | 2 . wm | | xss





[image: image28.png]ERRARE

7 sEmn wAr | w2 | e
HREERAFES B 10077 %
8 |arsaamsan| wssAr | e |enan waasE, AR, B weEk, | wm | e |wEees
mELe) T
TR 7150 B4, AR AL ERE KRR D
ARAAEALY ATARRFALXRLAE (FERPRAL
9 Hn0rn | we wm | er | wees
HRBRXER) AR AR, LRER, BT8RN, £
. 8T, Heu
HRRGCTOIRE SRAERS 00 AR, HBRG 2 FRELD
0 wrn | w2 | e | wews
EL] e AL HBUAXRRIN, $ o
g FRB SR AR SRTRS 6667 £ %, R ALIL
surs | e | en | wers
5 XahiE AR AN, MABE, B, $EHE
FUBE R
[ farn | s | wwns wekeEs, ek, S8, sese | o | ax [ wes
xo48E2
REALYARBE
" k| #n | AeERke. pusseEssE ERREAE | w0z | or [ Fees
" wrs | RERRS, FEAR wm | er | wees
15 | wEaeson wrn | e REERRF, FEAR | ex | wews
16 | mmxmo it REEREA. HEAA w2 | e | wews





[image: image29.png]w | wesxmeem | wrn | e REERRF, FEAR | ex | wews
s B FHE wAr | REERRA. WA w2 | e | wews
AR
1 WA | REBRRA, HEAA o | ww | wews
wegaE
w | wemssees | wsn | se REERAF, FEAR w2 | e | wews
2 P ] wEn | RUERRA. WA w2 | e | wews
2 | agegsw wrn | s BEERS . HRAR w2 | ek | wers
WEENAEFR
B wrr | BERRA. HEAR w2 | e | wews
2
a | whmesiwE | wrE | ae BERRA. WA w2 | e | wews
2 P L] wrn | e BUERRS . TRAR o | e | e
e AT O R
F WA | s BEERA. WEARA w2 | ek | wews
=
n | wmesrs WA | REERRA. WA w2 | e | wews
SRTERE 0 5%, € RENAERE TS
W S
2 BI0AT | W [eaE AskAER. kARL, RAkE, AkE| 22 | ex | vers
axterwE
R, e
B (B
» wrs | we RERRS . FEAR | e | wees

AEAEK )RS





[image: image30.png]BT (B0

EELEESEREEZS 0ER ERRS . FRAM 2023 (23 RS
w amknrsgn o . e
us
PYTIrTIer
R | HERAEKED RS W0ER ERES, FEAA 203 (23 RS
T
- ssans | we | wens mennse, axnn, eagh. ssx| w rurs
» pe
T
“ e | Auknsa, wek, Kok, a| s nans
5
5. aser, swn, vor
s | wremEnxs [ 0w RCRARS, FRAN | we | wees
arnnnr. vk s
. - ausnnr, wmkn nns





[image: image31.png]e

w | ewmEr wrs | we AERRS, FEAR s | wr
5
w | wrxezew | wrr | we BERRS, FEAR | wr | S
KRR R

@ wrn | we BERRA. WA | k| s
s | wemas wrx | W BERRA. WEAR w | ek | sas
ARPERE wenER

2 W | REERRA. WA P

5

- wrn | we REBREA, FEAA W | ww | waks
s | mwxesw wrn | e BERRA. WA W | e | A
s L wrn | we BERRS, FEAR W | wn | wenss
@ s AEERRS, FEAN | e | wres
o | mEweEEa oA | e RERAR HEKA w | we | v
[T

i @ REERRF, FEAR | e
AEERE

WREE

© wrn | we BERRA . TEAR o | e | wxss
s sEn | we BLERRA. WA o | e | e
s e RUERRS, FEAR | e | wesas





[image: image32.png]2 | kHxeen wrn | we REERAR. FRER | e | wans

s | e it BIRRRS. HEAA | | owmes

s | oan wrr | we BLERRE. WEAA | ek | wean
EARALERAT

s | seznzmoes | wrn | e BLERRE. WEAA wm | ek | wean

s |wwsmsopss | wrn | e BLRRRSE. HEAA FE R T e
FABEAREL

l wrr | W AR, TRAR aa | o | wers

s wrn | e R | e | wers

© wrn | ae BIRRRSE. WEAA wa | | s

w wrr | W e reN wa | o | wers

a | mEsess wrn | e AR FRAA | e | wers

@ | wssssm wrr | W e reN e | o | s

o | sxoram wrn | we BLERRE. FEAA s Wy
BN UEER

o arn | AP SRR e | o | s
o zA%eRAT

o | ehes nrn | we WA, AP SRR R e |





[image: image33.png]PR

H
Fl

o B TRAR e | e | wews
AR SRR
@ WA | Wt BEERS. HRAR 200 wes
EEres |
HETEREREX
o wrr | W FRAA e | e | wews
DRI RAE
8 S
® wrn | we BERRS, FEAR e | e | e
A% RAN
Py
o Wi | s BEERRF. FRAR e | | wews
ARG R
xm s
n wrs | we RUERRS, FEAR e | we | wees
B ARBE
n wrrn | e REERRA. WA o | e | Wi
L]
ARETSFOHS
» wrs | W AERRS, FEAN e | e | wees
BT s
” wrn | e BUERRA. WA e | e | wews
4o grE
RS SRAERT
7 wrs | e FRAN e | e | wews

X0 RARCELH





[image: image34.png]W
% | o wmrrars | wrn | we REERRF, FEAR e | e | wews
=
B EFRBEX
n wrr | W BERRA. HEAR e | w | Wi
BagrE
A BRI
® wrn | we A5 KPR RIRE R e | e | wews
OB AT
co3 EmERA R
» wrn | we BUERRS, FEAR e | e | e
AR RAN
ki B EEAH
w0 nEE | W AT FEARA R e | e | wews
wxooeaE
AR ST
s wrs | we KRR e | we | wees
w | Afamegam | wrE | we R R e | e | e
A KT =
= wrr | W BERRA. WA e | w | wes
“ wrrn | e BERRA. WA o | e | wews
5 wrn | we BERRS, FEAR e | e | e
s wrs | W ALERRS, TEAN e | e | wers





[image: image35.png]5 wrx | we R SRR (R w0 | wor | wiers

5 wFE | AOERA . WEHA W | wwe | s

RERRAHANT
5 wEE | W REERRA, FRAA w4 | wor | s
SRS 1600 5K, T2 AR 100 %, T
BEACH LTS A RS RitH
0 ss07rn | we W | w | wees
BEX RERE: ABRIASL, LR, IR,
o, KB, $EHE
o AR wFE | w AOERA . WEHA W | wwe | s
it | T
a3 BN AR 2R EEQE | FUR
B |tR
A
BERERS ' R wEn | s PR, RAR R AT | ek | wees
(02) 2 s wFE | A, RARLER AT wm | e | wEs
CEgak | i
s s s wEE | #e PREHE, HARCE AT w2 | o | wees
RAEYF |

ANAREK a wrs | aw FREAR, AFRERAAT w2 | ex | Fees |FasE

R21), M s (223 WAL | PR, RERCFRAD wm | ek | s





[image: image36.png]BESF0%

B Wik P | | wees
, ax P | | wes
s [ ax ana | | wees
B £ wrs | we wane | e | vees
w Fun wrn | we wan | e | vees
u Bn wrr | e — | | wes
» s it e | e | wees
" wen wrs o | we wane s | s
.A nen win | e wa e | A | vees
s Wi | W e | w | wews
" wrr | W e | e | wews
v wrn o | we wane me | e | wees
" wen wrs | we wane e | we | vees
» e wrr | we e | e | wees
B wn wrr | e nanh e | e | vees
n s " war me | e | wees





[image: image37.png]wan [T
e ARsm | R iamE EEp
" |itn
axw s \ s [ RS, FAR, R0 ex | venn
» B war win | An W ¥ann e | ven
o e RAREERBE
20%, 3R 3 wERTR WA | s 4 | wr | wens
wnn)
e |Ten
re ARsm | wwen s ey
"
] [ win | we R RS | er | wers
2 . wrn | 4w WA, RARCR | e | wees
axma s s nen win | mn B RARLER | an | wees
»
B Arn wrn o | 4w B, KRALER wm | e | wees
o | xen
WREIINE, FRALAL 8 k. MAERAE
0%, 4% s
s d0nn | s |dEo ARG S8, mraken, Sk, er| xm | ot | rers
wam) AEERAB IR
%
SRS aRE
. owrn | we | mams wwearmeniessees | wm | or | vees





[image: image38.png]0B (003 $8

7olcoissmsnnn| sern | we | anskaok. GEARCERARARLEE e | wiees
=
TR ECGY AREKISI6 K, BATARLERAHARLEGE
5 Ly w2 | e | wews
%) RARLIE #
26 SR EARER
B naswa | W AR, RERCER e | we | wens
am)
ccTER (P AE)
0 ssos | A, HFR R e | | Wi
(casgmEr )
ca3 $5 (HRHE
0 [asmmaksorn| wrx | W | anxeek wsexsesRAraseen | e | e | vees
ance
S
n [arzmecoen| wrz | e AR 002 %, AR e | | W
arre
A
n [peres) wmge| sEn | we £750 k. AREBNMFAN S e | e | wews
I8
5% (KK
w | raszessm| wrn | @ IS0 *, AR e | e | e

PRTTES





[image: image39.png]k20 4 (B K

15 [aEsEaoens| wirn | we AT, ABMAAFLALH RS e | wr | wees
v
ARBOFALREL
16 msern | W AR, RERER e | | wews
ARALER)
RIS
" EXR RN Y AR, RERCER | e | wens
28)
SRR G
s wnrn | Wt HEREER o | | wes
e
R (2685
o [coem) mman| wswn | W A% 680 . ARTNHLHH I | we | wews | swme
I8
B
n | ewnsnE_ss it B L6 2E, ARTEITAN R s | | wes
BaganE
£ 8 (CG3 $81
2 S0k, AEFAREFRAGHREGN | m | we [ wees
5) FRRLTE
AR (BDAA
2 |wAsRaser| mrE | we | anisesd. areameexAmrsews | oam | s | wees
@
A (CG FA
2 mrn | we | wmesck smEwArreanennes | o [ e [ wees

£5) #ARATE





[image: image40.png]u worn | | e, wesa, CeteiERseen | o | e | wees
ignt | TiEm
mEER | R =enE S
LIET

BN R

! wrn | 4w B, wm | x| wean
CamzE)

2 05 win | we s P e

REEHILLEN
s wrn | ae B, R wm | wr | vees

ase
a | mmowmaxne | wrn | s 107 e I
RAHE (10

2 s e wrn | me . wm | wr | wess

(zsn wEREAAR
ot hn o wrn | an B, R wm | wr | vees

wne)

, wrn | e B, 2, wm | x| wers
. sex | wrn | e AR, R | e | wees
o | mumarzas | wrn | ae HAE, AT wm | gz | wers

FRERERTRL
w wrn | e wm | ar | wews

s





[image: image41.png]AEARRE wrg | AR, R wm | wr | wers
PEARRREAT
[ wrr | s WA, £ | wr | wews
AR RN
B | sEeAwkec [ wEn | e AR, & w2 | zx | wews
" wrs | B, % | wr | wees
s wrn | AR, KT, wm | wr | wews
V| sEearme | wrn | se AR, R e | e | s
2 | pamweaa [ wrn | e AR, R e | we | wens
REBERERLR
s wrg | AR, R e | wn | wens
w8
o BRERE
Pt 07 st A RHTEISH06 ol 5 E AR o | e | wews
: =]
RETRAERE
s w075 | a0 To6288 85 % % e | e | wens
ET
TR 1IR0808 ol TR 1092463 0]
o | eerrmenns | swrn | we e | k| W
B TR R ol £35 8 2580%
ax R 16085
1| mEesmE | wern | W wa | we | wews

23 00





[image: image42.png]s | mEsowam | wisn | se LARER IS W | zx | wews
o | mEszmsr | merm | AREATE 000 af s | wr | wews
n Prrm nern | #e RLERTE 11168 0l w | wr | wews
AkET nrs ARNREE 100 of, FAKEEE 000k | wr | wees
[t BEHR nEr | SERRER 125162 W | wr | wews
5 wr—t narn | #e REFRTE I W s | wr | wess
ARTARETIA
u [wwser W | REERER 16500 o wn | wr | wess
w
s E s SRR 6 o W | wx | wews
16 ot rE | BRERER 0 0 wn | wr | wews
v wexmam arE | #w ARERT s | wr | wews
2ES
wigH | TR
w8 EEE R wiewFE EERM | R
LaREr
A
BEPR (S WA AR ERRRTAREEERN SR LR, TARLEHR
' Hiosrn | #e o | wr | e
) = BETPRENARTRAY 30T
s
AR A SRR RN AR EERA DR, FARLTHR
2 wiasEn | ae | wr | wews

Fomw

BETPRTENARTRAY 190 T





2.瑞丽（市）绿美城市建设三年行动建设项目清单（明细表）

[image: image43.png]20@ (1) SEHRBOU=FTHRQAAHENR (HREK)

L1 mEsn wna wane wamm | Toman | meaw
BRI
l wrn | o | opwes gesn [ %5 [wees | sume
*(wEEE)
2| wwnans wrn | e | opwes sesn | am wr [ wees
MEFRARLR
3 wre | owa | wwes gwsn | am sz |wers
menke
AEFHAAEN
n wrn | owe | opwes sesn | oam #r [ wers
X
s Qe s wx wrn | | owwss sewn | oam x| wers
7 P E TS
[
wnn . wrn | oa | wwes, s | m wx | wers
HEes
HEREESEE
i wrn | s | owwes sesn | am %z | wers
wisn
o |wmeeress| wrm | e | wwes swen | oam w2z |wers
o |mEwarmgs| wrm | e | wwes gesn | oo #x | wers
FHERERT
0 wrn | ma | owwes sewn | am %z | wers

P





[image: image44.png]wo | swames | wrs | ae | wwssosesn | e ir | wens
TEARAREA
w [mewwas| wrn | s | owews gew [ oam ar | wens
AR AR
n wre | s | wwes geer [ wx | e
[T
“ wrr | oas | wase gew [ oam € | wees
) Hman
paknaA
15 wre | s | wwes geen [ wr | eees
EERE
! R T T T TT NP wr | wens
2 [eetvens | wrm | e | wwen tew | o we | ens
REBEEOAL
s wrr | oas | wase gemn [ we | wens
s
. AmAR AR s
* “ wat 2024 f23 RS
" whzm erERuE
AEEER A
s ooz | | wesmserx | o we | wens
wruas
LA LER NN o
P rmren
B wmrn | e | osesmese [ oo wt | wens
|

1092463 ol #HHER





[image: image45.png]wasat, Rak s
s

Fres

AT 1700855

7 AREAAE | 2077 | W 204 | wees
At 0o
ARSI
8| wEEomAE [ mamE | s 3 #r | wees
"
o | meeswen | sers | me |awesmeown o 2 wr | wens
ALEREE 11168
0 frre nern | #a P ar | weas
W
RLEREE 30
u nwrr | s 3 #r | wess
W R R 600
AREREERI62
2 P nri | ae 3 ar | wees
"
BREABR DI
5 - naFn | #a P x| wees
S
SETAREEST
aERrE S0
o | remseren | aern | ae 3 #r | wees
"
=
BESATR 26
15 T sizE | s 3 x| wees
i
16 s s | serrsssaow | #r | wens
" REEE orrn | [aessEremri | 2o x| wees





3.瑞丽（市）绿美城市建设三年行动示范项目清单（明细表）

[image: image46.png]AWM () REUHRQ=FAHTEREER (BER)

i

e e masn A ieme i R REsRERE
HEHARRA
V| mwwkme |0 AR AR Ww0F | mEAEHFHERRELATARE | 20320
s
| s BREAR, RARCERAT 0 s
2 s B, RAELERAT 2 wi
3 ) BREAR, KRR OIRAT 0 ey
wraums

3 wEn ) m [y

HHAE, RASIE, B3k KREF
s B8 7R 3 s

g
f s SREARA, WAHR, KL | 200204 s was

BamE 2 Er g ERAA 20232024 Wi
s mans 1075 RAR R 2024 s
' Bk AR SR SRR AR 202023 s

TR RS R AR
2 | wemewsaenns 2002203 wi

e
3 axmy ~BROFERE O $8)| AR 1516 .
e 202203 s R
agnTE RECTR

TR, MRS BRI

3 —ARAAE s e





[image: image47.png]£ LER 110808 ol KERRNEE

PR HRRT 1092463 0l B REEE S04 0, Rk | 20212024 s Ert
4 2580
axun
ARERAE W0 TE | AREE: eRss. ALE o0t | 20212004 s R
O
0% AR, R
=
BEAREAENERG | HNFE | ACEWAS, G4, A8, RRUL | 2mom wie
A BEALSRERENT | HISAT | REERAF B, bE, gk | s
ARATLEAT MR | #RENS e, csRE 20022003 ween





瑞丽市绿美城市建设三年行动建设项目布点图

[image: image48.png]ARWTAERTRE=FTHRIGRBHAE

TR EW T = TR AR (20022-2024) BIGTIEHSE
T





5.瑞丽市绿美城市建设三年行动建设项目布点图

[image: image49.png]SHRmTRENTRESFTHREAESERE







