云南省德宏州瑞丽市南哈解河水库工程

专项债券实施方案

（调整）

瑞丽市发展和改革局 瑞丽市水利局 瑞丽市财政局

二零二二年十二月
目录

3

一、 项目调整原因

3

二、 调整后项目基本情况

3

（一） 德宏州经济、财政和债务有关数据

5

（二） 项目情况

5

1. 参与主体

5

2. 项目基本情况

10

三、 经济社会效益分析

11

四、 绩效评估分析

11

（一） 事前绩效评估情况

16

（二） 绩效目标

18

五、 项目投资估算及资金筹措方案

18

（一） 投资估算

18

1. 项目合规情况

19

2. 项目投资估算

20

项目工程投资明细表具体如下:

22

（二） 资金筹措方案

22

1. 资金来源

23

2. 项目分年度融资情况

23

3. 项目实施计划

24

4. 资金筹措及使用计划

24

5. 项目资金保障措施

26

六、 项目预期收益、成本及融资平衡情况

26

（一） 预期收益

26

1. 项目收入

29

2. 项目运营成本

31

3. 相关税费

34

4. 项目可偿债收益

35

（二） 债务还本付息情况

35

1. 专项债券还本付息情况

36

2. 市场化融资还本付息情况

38

3. 总体债务还本付息情况

38

（三） 偿债指标计算

39

（四） 资金测算平衡情况

45

（五） 其他事项说明

48

（六） 独立第三方专业机构进行评估意见



项目调整原因
瑞丽市南哈解河水库工程建设项目于2020年5月已完成可研及相关专题的审批，由于瑞丽疫情持续，导致项目建设进度停滞，加之该项目总投资过大，省级资金来源渠道更改，省级补助资金没有按时到位，项目延迟建设，所以项目融资推进亟需解决建设资金来源。目前到位资金仅有2022年第一批专项债3000万元，本地政府配套的4511.8万元，还需缺口资金14600万元，所需资金远低于项目总筹措资金的较大额度，急需银行或者市场化融资解决项目建设资金困难，从而提升瑞丽市南哈解河水库工程项目建设进度，尽快完成项目建设，让工程实施受益当地群众和带动地方经济发展，故调整项目新增市场化融资14600.00万元。
调整后项目基本情况

德宏州经济、财政和债务有关数据

	一、地方经济状况

	近三年经济基本状况

	项目                                年份
	2019年
	2020年
	2021年

	地区生产总值（亿元）
	513.7
	575.5
	556.21

	    地区生产总值增速（%）
	7.9
	7.9
	-5.1

	    第一产业（亿元）
	103.6
	120.41
	123.6

	    第二产业（亿元）
	107.9
	121.52
	112.5

	    第三产业（亿元）
	302.2
	333.6
	320.11

	产业结构
	
	
	

	    第一产业（%）
	20.2
	20.9
	22.2

	    第二产业（%）
	21
	21.1
	20.2

	    第三产业（%）
	58.8
	
	57.6

	固定资产投资（亿元）
	325.6
	376
	248.33

	  二、财政收支状况（亿元）

	（一）近三年一般公共预算收支

	项目                                年份
	2019年
	2020年
	2021年

	一般公共预算收入
	40.1
	42.31
	46.22

	一般公共预算支出
	165.46
	182.75
	195.5

	地方政府一般债券转贷收入
	12.77
	15.18
	8.5

	地方政府一般债券还本支出
	12.53
	13.22
	10.3

	转移性收入
	119.96
	122.3
	146.29

	转移性支出
	4.45
	4.32
	129.8

	（二）近三年政府性基金预算收支

	近三年政府性基金预算收支

	政府性基金收入
	13.64
	39.27
	35.18

	政府性基金支出
	25.25
	69.38
	41.05

	地方政府专项债券收入
	15.18
	51.27
	42.9

	地方政府专项债券还本支出
	17.18
	9.07
	20.07

	（三）近三年国有资本经营预算收支

	国有资本经营收入
	0.32
	0.55
	0.29

	国有资本经营支出
	0.19
	0.43
	0.06

	三、地方政府债务状况（亿元）

	截至上年底地方政府债务余额
	256.47

	上年地方政府债务限额
	272.18


项目情况

参与主体

主管部门：瑞丽市水利局
项目单位：瑞丽市水利局
项目基本情况

（1）项目名称：云南省德宏州瑞丽市南哈解河水库工程。

（2）项目区位：南哈解河水库位于瑞丽江支流南哈解河中游，行政区划上属于瑞丽市户育乡弄贤村委会，坝址地理位置为东经97°47′38″，北纬24°0′17″，坝址以上流域面积10.28km2，多年平均来水量871.6 万m3。距瑞丽市直线距离约5km。
南哈解河水库地理位置图[image: image1.png]AL,
T

OFE

H

aﬁmmsmg,// oz CETH

7

A
RN
o4z K
%
ok
oxg
i
opey i

/ H

[:]

RALARIRA / c

B A
° i s
- A W
o b KK
o mE A R RE





（3）项目建设内容和产出

1）建设目标

南哈解河水库工程是一座以农田灌溉和工业供水为任务的小⑴型水库水源工程，符合国家和地方发展规划要求，能够合理配置水资源，解决灌区内农田灌溉保证率低干旱缺水、工业园区供水不足等水资源供需矛盾问题，对于维护边疆地区民族团结和稳定，加快瑞丽市经济社会发展都将发挥重要的作用，同时在带动辐射南亚、东南亚进程中发挥重要的作用。

2）实施方式

项目由瑞丽市水利局主管，委托项目实施单位负责具体实施。项目实施采取设计、施工分离制，通过招投标竞争确定设计、监理单位及施工承包方。严格按照招投标相关法律规定执行。

3）建设规模和内容

①南哈解河水库工程等别

正常蓄水位896.80m，正常蓄水位对应库容为270.2 万m3，死水位868.5m，死库容16.9 万m3，兴利库容253.3 万m3，总库容322.6 万m3，水库具有年调节能力。按照《防洪标准》（GB50201-2014）和《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）规定，南哈解河水库工程属小（1）型工程，工程等别为Ⅳ等，合理使用年限为50 年。其中，主要建筑物为4 级建筑物，次要及临时建筑物为5 级。

②南哈解河水库工程规模及内容
南哈解河水库主要建设任务是农田灌溉用水和工业供水。南哈解河水库建成后设计供水量为504.7万m3，其中农田灌溉供水量为107.5万m3，工业供水量为397.2万m3。设计灌溉面积为2349亩。南哈解河水库工程由大坝、溢洪道、输水隧洞组成。水库大坝高58.5m，坝顶轴线长145m，坝顶宽5m，输水隧洞（兼导流洞）长348m(其中：洞身段长220.0m，洞身断面为城门洞型，洞身净空尺寸2.0m×2.5m，采用C25钢筋混凝土衬砌）。开敞式溢洪道轴线全长221.0m，单孔、无坎宽顶堰，净宽6m，采用钢筋混凝土衬砌，设计校核洪水位时下泄流量45.43m3/s。

③南哈解河水库工程坝址选择

根据南哈解河河谷地形地貌及出露岩层情况，并结合水库的任务和规模综合进行分析，下明寨以南主要有瑞丽灌区农田分布，不具备建设水库的地形条件。下明寨以北1.1km 以外较为狭窄，河道坡降较大，成库条件相对较差。根据河谷的地形地质条件、水工建筑物布置及水库规模，选择下明寨以北约1.1km 至下明寨之间约1.1km 的河道作为本次选择坝址的河段。

[image: image2.png]


坝址选择位置图
④南哈解河水库工程建设征地与移民安置
南哈解河水库工程建设征地总面积652.91亩，其中：永久征地354.53亩，临时征地298.38亩；其中：水库淹没影响区建设征地总面积245.64亩（均为永久征地）；枢纽工程建设区建设征地总面积407.27亩（永久征地108.89亩，临时用地298.38亩）。

4）技术规模指标

[image: image3.png]£ Ex EI0 XY s
- A
Iy ETTN: o2
2 EXETTETA s a7z
B REARE
(53] FETHAL =75 o
(&3} R EYE VT ] =75 =
53] BB KRR =/ 5040
(%) RIS RAE =/ E)
f .
FETHEDE T )
= AE
Iy A AT
[5%) BB UKL = 555 Y
[E3) EEEEY = 89,7 R
53] TEEAL = 555 50
3] A = £
2 TEBAUHAERE | He FERTY
B AEEE
[E5] EEZ
[E3) TEBALHRES
53] ETET]
3] HEE
= TR
Iy FEEE T S0 ] )
2 CTEERTY 533 ) 0338
[} TEAHR
Iy EAaE
2 EETYES )
3 TS ¥
f EOER AR
N 4 & o ozea/z
5 THEERAR Fre
3 TEERIR
Iy EXA
2 TEak ETN
> ELTIY]
1 LT

HERE

BREETE




技术规模指标表

5）预计产出

项目建成后，总供水量为504.7万m3，其中农田灌溉供水量为107.5万m3，工业供水量为397.2万m3。

（4）项目建设期和运营期：本项目建设期为32个月（即2022年4月至2024年12月）。发债期限为20年（即2023年至2042年），市场化融资期限28年（即2025年至2052年）。
（5）开工日期：本项目属已建项目，于2022年4月开工。
经济社会效益分析

（一）经济效益

项目建成后，南哈解河水库建设任务为农田灌溉和工业供水，项目建成投产后的国民经济效益，主要包括农业灌溉效益和工业供水效益。水库总供水量为504.7万m3，其中农田灌溉供水量为107.5万m3，工业供水量为397.2万m3。工业供水水价按3.2元/立方米，农业灌溉供水水价按0.4元/立方米。计算期内实现收入50432.5万元。

（二）社会效益
1. 项目建设是保证粮食生产安全的重要措施
根据调查统计，水库灌区范围内主要作物包括水稻、春玉米、大春薯杂、冬玉米、豆类、小春薯杂、油菜、蔬菜和林果。现状水平灌区耕地复种指数为170%。随着灌区灌溉条件的改善和产业结构的调整，设计水平年灌区耕地复种指数为192%。在当前生产水平条件下，以当地近几年的平均单位面积作物产量作为现状单产，工程建成后的单产是以附近水利条件较好地区近几年的平均单产作为依据进行预测。南哈解河水库灌区总面积为2349亩，灌区内耕地集中，在水库建成运行后即可提高水稻和小春农作物种植比例。

2.项目建设对当地国民经济发展具有重要意义

 南哈解河水库工程的实施，可改善项目区水资源的调控能力，是解决项目区工程性缺水，提高供水保障能力，突破水利发展滞后对经济社会发展制约的重要措施之一，符合国家战略发展要求，符合云南省水利战略部署要求，符合区域水资源合理配置的要求，符合灌区用水的实际需要。水库建成后在为农民增产增收、改善地方用水条件等方面效益显著，促进了边疆少数民族地区的经济发展，对于维护民族团结，加快迈入小康社会，同时在带动辐射南亚、东南亚进程中发挥重要的作用。对当地国民经济发展具有重要意义。

绩效评估分析
事前绩效评估情况
事前绩效评估主要判断项目申请专项债券资金支持的必要性和可行性，重点论证以下方面：

1、项目实施的必要性、公益性、收益性

结合南哈解河水库工程位置，南哈解河水库工程的建设符合供水区内的用水要求：

（1）符合农田灌溉用水要求

南哈解河水库位于南哈解河中游，水库下游至团结大沟引水工程以上有集中耕地2349亩，现状年该部分耕地由明寨引水工程进行供水灌溉，由于明寨引水工程为土渠，覆盖耕地面积仅为117亩，供水能力较低，同时受径流时空分布不均的影响，造成南哈解河水库下游耕地枯期缺水量较大，农田灌溉供水保证率较低。南哈解河水库兴建后，将该部分耕地作为供水对象，能够解决农田灌溉供水不足的问题，改变灌区内农业靠天吃饭的格局。

（2）符合工业用水要求

根据《云南省瑞丽工业园区总体规划修编（2013-2030）》，随着瑞丽被确定为国家重点开发开放试验区，其城市功能定位与空间布局也都随之进行了调整，将增加“进出口加工制造基地”作为瑞丽工业园区的组成部分。根据供需平衡分析，设计水平年将姐勒水库、帮养水库向进出口加工制造基地片区工业供水后，不能够满足工业用水要求。考虑到进出口加工制造基地片区位于南哈解河水库下游，直线距离为3.2km，南哈解河水库水质较好，水资源较为丰富，可以自流进行工业供水，对于保障进出口加工制造基地片区用水安全，促进瑞丽市的工业发展将起到积极的作用。

经过现场勘察，南哈解河水库工程建库条件较好，水库建成后作为当地一座骨干水源工程，能够调节水资源年内分配过程，有效的解决供水区内农田灌溉和工业用水问题，改变灌区内干旱缺水的面貌，保障工业园区供水，提高水资源利用率。

综上所述，南哈解河水库工程是一座以农田灌溉和工业供水为任务的水源工程，符合国家和地方发展规划要求，能够合理配置水资源，解决灌区内农田灌溉保证率低干旱缺水、工业园区供水不足等水资源供需矛盾问题，对于维护边疆地区民族团结和稳定，加快瑞丽市经济社会发展都将发挥重要的作用，工程建设是必要的。

2、项目建设投资合规性与项目成熟度

项目已完成可研报告，并获得可研报告批复、建设项目选址意见书、环境影响批复、社会稳定风险评估等，项目建设投资合规，条件成熟。

3、项目资金来源和到位可行性

本项目估算总投资为22111.8万元，其中：项目资本金4511.8万元，占总投资的20.4%；2022年已成功发行专项债券资金3000万元，占总投资的13.57%。剩余部分申请市场化融资14600.0万元（银行借款，年利率4.3%），占总投资的66.03%。

资本金安来源排情况：资金来源为项目单位自筹，出资方式为工程款拨付及市级财政资金自筹，目前已经完成投资进度5203.22万元，支付到位资金2128.22万元，剩余资金计划于2023年3月前筹集到位。

4、项目收入、成本、收益预测合理性

本项目营业收入主要为工业供水收入及农业灌溉用水收入 ，成本主要为燃料动力费、工资及福利费用等，项目收入、成本测算依据充分，收益预测数据合理。

5、债券资金需求合理性

本项目估算总投资为22111.8万元，项目资本金4511.8万元，占总投资的20.4%；发行专项债券资金3000万元，占总投资的13.57%；市场化融资14600.0万元，占总投资的66.03%，资金需求符合相关规定，需求合理。

6、项目偿债计划可行性和偿债风险点

根据测算，项目总债务本息保障倍数为1.18，能按时偿还本息，偿债能力较好。

本项目可能存在的偿债风险点：资金使用存在不专项等风险。针对风险点应采取以下措施：第一，应建立统一、规范、多层次的衡量指标和区别区间，这样有利于统计、汇总、比较以及评价，有利于对省级政府和市级财政部门的绩效评价对比。第二，债券资金和项目融资资金分别设立单独的账户管理，项目主管部门和项目单位应对专项债券资金支出、对应项目形成的收入和支出进行专账核算，准确反映资金的收支状况。第三，应实时、全生命周期地关注资金投向，同时信息透明化以便监管，防止名义资金使用方向与实际不符，防止资金闲置或被挪用，增加融资成本和风险。第四，项目资金下达后做好资金管理和偿债还款计划，项目收益优先偿还债券本金，保障不发生偿债风险。

7、绩效目标合理性

根据可行性研究报告建设内容、投资概算、产出指标、效益指标、满意度指标等绩效目标。云南省德宏州瑞丽市南哈解河水库工程建设任务主要结合区域现状水利工程布局及水资源配置分析如下：

生活供水：瑞丽市自来水厂管网供水范围现已覆盖至南哈解河水库下游的瑞丽坝区，能满足坝区生活用水需求；南哈解河水库下游至瑞丽坝区主要分布有 4 个自然村（队），分别为户育乡弄贤村委会麻科、明寨村，勐秀乡勐秀村委会合心坝村和农场管委会飞海办事处三队。

农田灌溉：南哈解河东临朵牛河，西靠南端河，南交团结大沟；南哈解河水库下游耕地主要分布在南哈解河两岸及瑞丽坝区。根据区域耕地资源分布及水利工程布局，朵牛河左岸为城市建设区没有灌溉用水要求，南端河以西为帮养水库灌区，瑞丽坝区团结大沟以下耕地为团结大沟引水工程灌区，帮养水库和团结大沟引水工程均能满足本灌区用水需求。北至南哈解河水库坝址、南至团结大沟、西至南端河左岸、东至朵牛河右岸的区域有2349亩耕地现状年仅有明寨引水工程灌溉，灌溉面积为117亩，缺水较为严重；设计水平年也没有其他水利工程规划，因此本次将此部分灌区纳入南哈解河水库灌溉范围。

工业供水：南端河水库下游有瑞丽工业园区“三片一基地”的进出口加工制造基地，根据《龙江水利枢纽水资源综合利用工程可行性研究报告》和《云南瑞丽重点开发开放试验区水利建设规划报告》进出口加工制造基地工业园区规划由姐勒水库、帮养水库、南哈解河水库和南放河水库供给。根据修编后瑞丽市工业园区资料进行需水量分析，在考虑姐勒水库和帮养水库供水后，进出口加工制造基地还存在工业缺水，南哈解河水库工程水资源较为丰富，水库位置较高，可自流向工业园区供水，同时南哈解河水库开发时序早于南放河水库。因此，本次将进出口加工制造基地工业用水纳入南哈解河水库的供水范围，项目绩效目标设置合理。

绩效目标
1、设定情况

绩效目标表

	项目目标
	项目估算总投资为22111.8万元，项目实施后，可改善项目区水资源的调控能力，是解决项目区工程性缺水，提高供水保障能力，突破水利发展滞后对经济社会发展制约的重要措施之一。解决灌区内农田灌溉保证率低干旱缺水、工业园区供水不足等水资源供需矛盾问题，正常蓄水位896.80m，正常蓄水位对应库容为270.2 万m3，死水位868.5m，死库容16.9 万m3，兴利库容253.3 万m3，总库容322.6 万m3，项目建成后设计供水量为504.6万m3。

	绩效指标
	指标内容
	绩效指标设定依据及指标值数据来源

	一级指标
	二级指标 
	三级指标
	指标值
	
	

	产出指标
	数量指标
	建设数量
	农田灌溉供水量
	107.5万m3
	《云南省德宏州云南省德宏州瑞丽市南哈解河水库工程》可行性研究报告

	
	
	
	工业供水量
	397.2万m3
	

	
	质量指标
	质量达标率
	100%
	工程质量按设计要求施工，100%符合工程验收标准
	《建筑工程施工质量验收统一标准》为国家标准，编号GB50300-2013

	
	
	工程验收合格率
	100%
	项目合同验收标准
	

	
	时效指标
	开工时效
	2022年4月30日前开工
	对项目实际开工时间进行评价
	《云南省德宏州云南省德宏州瑞丽市南哈解河水库工程》实施方案

	
	
	完工时效
	2024年12月30日前完工
	对项目实际竣工时间进行评价
	

	
	
	建设期资金到位率
	100%
	建设期资金到位多少的目标设置

（到位率=建设期实际到位资金/总投资）*100%
	

	
	成本指标
	建筑工程费
	15659.0万元
	包含建筑工程、设备购置安装费
	

	
	
	建设期利息
	903.7万元
	对专项债券利息的计算，发债期20年，利率按3.41%计，市场化融资期限28年，利率按4.3%计。
	

	效益指标
	经济效益指标
	可偿债收益
	38128.9万元
	实现运营收入50432.5万元，扣除各项运营成本6800.4万元，占用项目偿债收益的相关税费5503.2万元后，可实现可偿债收益38128.9万元
	实施方案偿债指标计算



	
	
	总投资收益率
	172.44%
	总投资收益率为预估项目总收益/总投资*100%
	

	
	社会效益指标
	生活供水服务范围
	4个乡镇
	户育乡弄贤村委会麻科、明寨村，勐秀乡勐秀村委会合心坝村和瑞丽农场管委会飞海办事处三队

	《云南省德宏州云南省德宏州瑞丽市南哈解河水库工程》可行性研究报告

	
	可持续影响指标
	偿债能力
	1.18
	专项债券本息保障倍数=项目可偿债收益/专项债券本息
	实施方案偿债指标计算



	
	
	工程设计使用年限
	≥50年
	对工程设计使用年限进行设定
	《云南省德宏州瑞丽市云南省德宏州瑞丽市南哈解河水库工程建设项目》可行性研究报告

	满意度指标
	群众满意度
	群众对项目满意度
	≥90%
	解决了工程性缺水问题以及水资源供需矛盾
	《云南省德宏州瑞丽市云南省德宏州瑞丽市南哈解河水库工程建设项目》可行性研究报告

	
	社会满意度
	社会对项目满意度
	≥95%
	维护民族团结、促进经济发展
	

	瑞丽市水利局
	瑞丽市财政局意见


2、审核情况

本项目依据项目区农村安全饮水需求情况，编制的项目成本、收入及效益合理，项目绩效目标设立与部门职能、事业发展规划一致，绩效目标与资金投向、工作任务一致，长期绩效目标与年度绩效目标相匹配，绩效目标与绩效指标设置科学合理，绩效目标与资金安排相匹配，绩效目标论证充分，绩效目标内容完整，绩效指标细化量化，绩效指标设置有据可依、合理可行。项目已报德宏州发展和改革局、德宏州水利局等主管部门审核，德宏州财政局也已审核同意上报，项目合理、合规。
项目投资估算及资金筹措方案

投资估算

项目合规情况

（1）项目已通过可研评审并获可研批复：《中国水利水电建设工程咨询昆明有限公司关于报送<云南省德宏州南哈解河水库工程可行性研究报告>评审意见的函》（中水咨询昆发〔2019〕16号）、《瑞丽市发展和改革局关于南哈解河水库工程可行性研究报告的批复》（瑞发改字〔2019〕150号）。

（2）土地使用和水库选址明晰：《德宏州移民开发局关于印发云南省德宏州南哈解河水库工程建设征地实物指标调查细则审查意见的函》（德移网审〔2018〕5号）；取得《建设项目选址意见书》（选字第瑞丽市201900203）；《瑞丽市行政审批局关于瑞丽市南哈解河水库工程建设项目用地的预审意见》（瑞行审土预审〔2019〕5号）。
（3）获批环评批复和洪水影响行政许可：《瑞丽市行政审批局关于瑞丽市南哈解河水库工程环境影响报告表批复》（瑞行审环评〔2019〕4号）、《德宏州水利局关于准予瑞丽市南哈解河水库工程洪水影响评价审批的行政许可决定书》（德水防汛许〔2019〕5号）。

（4）项目其他合规材料：《德宏州移民开发局关于印发云南省瑞丽市南哈解河水库工程可行性研究阶段建设移民安置规划报告审查意见的函》（德移网审〔2019〕15号）、《瑞丽市南哈解河水库工程社会稳定风险评估报告》、《瑞丽市维护稳定工作领导小组办公室 瑞丽市重大事项社会稳定风险评估备案情况回执单》（编号：2019第04号）、《瑞丽市南哈解河水库工程文物保护意见书》。
综上所述，项目合规。

项目投资估算
根据《瑞丽市发展和改革局关于南哈解河水库工程可行性研究报告的批复》（瑞发改字〔2019〕150号），本项目总投资为21208.1万元。投资构成详见下表：

	序号
	工程或费用名称
	估算金额（万元)

	
	
	

	1
	工程投资费
	15659

	2
	建设征地移民补偿投资
	4841.4

	3
	环境保护工程投资
	193.8

	4
	水土保持工程投资
	513.9

	5
	财务费用（含专项债券建设期利息、发行费用、其他融资建设期利息）
	

	
	总投资
	21208.1


因本项目融资成本变化，本次债券项目财务费用增加903.7万元，项目总投资调整为22111.8万元。投资构成详见下表：
	序号
	工程或费用名称
	调整后估算金额（万元)

	
	
	

	1
	工程投资费
	15659

	2
	建设征地移民补偿投资
	4841.4

	3
	环境保护工程投资
	193.8

	4
	水土保持工程投资
	513.9

	5
	财务费用（含专项债券建设期利息、发行费用、其他融资建设期利息）
	903.7

	
	总投资
	22111.8


项目工程投资明细表具体如下:

	序号
	工 程 或 费 用 名 称
	建安工程费
	设 备购置费
	独立费用
	合计

	I
	工程部分投资
	11766.6 
	136.8 
	3755.8 
	15659.0 

	一
	第一部分 建筑工程
	10760.2 
	0.0 
	0.0 
	10760.1 

	
	沥青心墙堆石坝工程
	7123.4 
	
	
	7123.4 

	
	溢洪道工程
	1185.9 
	
	
	1185.9 

	
	输水导流隧洞工程
	1774.9 
	
	
	1774.9 

	
	交通工程
	170.0 
	
	
	170.0 

	
	房屋建筑工程
	167.7 
	
	
	167.7 

	
	供电设施工程
	35.8 
	
	
	35.8 

	
	其他建筑工程
	302.5 
	
	
	302.5 

	二
	第二部分 机电设备及安装工程
	11.4 
	104.9 
	0.0 
	116.3 

	
	公用设备及安装工程
	11.4 
	104.9 
	
	116.3 

	三
	第三部分 金结设备及安装工程
	26.0 
	31.9 
	0.0 
	57.8 

	
	输水导流洞工程
	26.0 
	31.9 
	
	57.8 

	四
	第四部分 施工临时工程
	969.0 
	0.0 
	0.0 
	968.9 

	
	施工交通工程
	298.0 
	
	
	298.0 

	
	施工供电工程
	57.3 
	
	
	57.3 

	
	施工房屋建筑工程
	270.2 
	
	
	270.1 

	
	其他临时施工工程
	343.5 
	
	
	343.5 

	五
	第五部分 独立费用
	0.0 
	0.0 
	3755.8 
	2332.2 

	
	建设管理费
	
	
	535.7 
	535.7 

	
	工程建设监理费
	
	
	254.5 
	254.5 

	
	质量抽检费
	
	
	107.1 
	107.1 

	
	审计费
	
	
	109.6 
	109.6 

	
	生产准备费
	
	
	99.9 
	99.9 

	
	科研勘测设计费
	
	
	1225.5 
	1225.5 

	
	基本预备费
	
	
	1423.5 
	1423.5 

	Ⅱ
	建设征地移民补偿投资
	
	
	4841.5 
	4841.4 

	
	水库淹没影响区
	
	
	2962.3 
	2962.3 

	
	枢纽工程建设区
	
	
	1879.2 
	1879.2 

	Ⅲ
	环境保护工程投资
	
	
	193.8 
	193.8 

	Ⅳ
	水土保持工程投资
	
	
	513.9 
	513.9 

	
	静态总投资
	11766.6 
	136.8 
	9305.0 
	21208.1 

	
	建设期利息
	
	
	903.7 
	903.7 

	
	项目总投资
	11766.6 
	136.8 
	10208.7 
	22111.8 


资金筹措方案

资金来源

项目资金筹措总额22111.8万元。项目资本金4511.8万元，占总投资的20.4%；2022年已成功发行专项债券资金3000万元，占总投资的13.57%。剩余部分申请市场化融资14600.0万元（银行借款，年利率4.3%），占总投资的66.03%。资金筹措详见下表：

	资金筹措（单位：万元）



	项目总投资
	资本金
	融资

	
	财政预算安排
	发行专项债券用于项目资本金
	其他来源（含单位或社会资本方自有资金等）
	2022年专项债券（已发行）
	市场化融资

	22111.8
	
	
	4511.8
	3000.0
	14600.0

	占总投资比例（%）
	
	
	20.4%
	79.6%


分级次财政预算资金安排情况：项目无各级财政预算安排。

市场化融资情况：项目申请银行借款14600.0万元，已金融部门进行贷款申请事宜接洽，预计2023年3月底获批贷款。

其他来源资本金安排情况：金来源为项目单位自筹，出资方式为工程款拨付，计划于2023年3月前筹集到位。

项目分年度融资情况

（1）专项债券

	合计
	2021年
	2022年

	
	发行金额
	期限
	发行金额
	期限

	3000.0
	
	
	3000.0
	20年


（2）市场化融资

	合计
	2023年
	2024年

	
	融资金额
	期限
	融资金额
	期限

	14600.00
	7300.00
	28年
	7300.00
	28年


项目实施计划

已完成的前期工作：目前已完成可研报告，并获得可研报告批复、建设项目选址意见书、环境影响批复、社会稳定风险评估等前期工作。

项目建设计划：本项目建设期计划32个月（不含前期工作），即2022年4月至2024年12月。具体实施进度计划见下表：

项目实施进度计划图

	序号
	工作阶段
	2022年
	2022年
	2023年
	2024年

	
	
	1-3月
	4-12月
	1-12月
	1-10月
	11-12月

	1
	项目前期工作
	
	
	
	
	

	2
	项目实施阶段
	
	
	
	
	

	3
	项目验收阶段
	
	
	
	
	


资金筹措及使用计划

项目资金筹措总额22111.8万元。项目资本金4511.8万元，占总投资的20.4%；2022年已成功发行专项债券资金3000万元，占总投资的13.57%。剩余部分申请市场化融资14600.0万元（银行借款，年利率4.3%），占总投资的66.03%。
	
	
	
	
	
	

	项目
	合计
	2022年
	2023年
	2024年

	项目总投资
	22111.8 
	6071.2 
	7859.3 
	8181.3 

	建设投资
	21208.1
	6000.0 
	7600.0 
	7608.1 

	建设期利息
	903.70 
	71.2 
	259.3 
	573.2 

	资金筹措
	22111.8 
	6071.2 
	7859.3 
	8181.3 

	资本金
	通过财政预算安排
	
	
	
	

	
	专项债券用于资本金部分
	
	
	
	

	
	单位或社会资本方自有资金
	4511.8
	3071.2 
	559.3 
	881.3 

	专项债券本金
	3000.00 
	3000.00 
	
	

	市场化融资
	14600.00
	
	7300.00 
	7300.00 


项目资金保障措施

（1）资金管理

在项目实施过程中，严格执行国家项目资金使用制度，建立健全基本建设资金管理制度。一是成立项目建设资金管理小组，在上级主管部门的指导下，按照《财政部基本建设财务管理若干规定》和《国有建设单位会计制度》，专账管理、专款专用、单独核算，严格执行分账管理制度，建立健全财务审批、使用和报账制度，杜绝挤占、挪用；二是项目建设资金管理小组严格执行财经纪律，管好用好建设资金，按投资计划及工程进度将资金拨付到具体施工单位。在实施报账时，根据监理人员对工程进度、质量综合评定后签置工程检验认可书和工程付款意见书，方拨付项目资金，确保资金专款专用；三是充分发挥审计、监督及资金管理部门的作用，加强对资金的检查和监督力度，自觉接受上级有关部门的检查监督，在确保项目优质、圆满完成的同时，确保资金使用和管理的安全、规范。

（2）应急方案

项目资金使用的应急处理遵循以下原则：一是收集信息，重在防范。督促项目建设领导小组及时报告工程实施过程存在的风险信息，做到信息监控到位，风险防范有效；二是及早预警，及时处置。加强对工程的监测，定期监查，一旦发现问题，应采取果断的投资控制措施，在满足进度和质量要求的前提下，及时控制和化解风险，力求使工程实际投资不超过计划投资；三是定期对项目风险进行评估，并通过风险分配加强责任心和积极性，更好地对项目资金使用计划得到有效控制。

项目预期收益、成本及融资平衡情况

预期收益

项目收入

1）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

2）水利部发布的《水利建设项目经济评价规范》（SL72-2013）；

3）国家发展计划委员会《投资项目可行性研究指南（试用版）》；

4）水利部《水利建设项目贷款能力测算暂行规定》（水规计〔2003〕163号）；

5）1997年国务院颁布的《水利产业政策》；

《云南省水利工程供水收费标准和管理办法》、《云南省水利工程供水实施办法》；
德宏州发展和改革委员会关于印发《德宏州水利工程农业供水价格管理办法》的通知（德发改价格〔2005〕327号）；

8）《瑞丽市发展和改革局关于调整瑞丽市城市供排水价格的通知》（瑞发改字〔2011〕252号）、《瑞丽市发展和改革局关于调整瑞丽市城市供排水价格的补充通知》（瑞发改字〔2011〕267号）。

（2）项目收入预测

收入来源主要为供水销售收入，包括工业供水收入、农业灌溉用水收入。水库总供水量为504.7万m3，其中农田灌溉供水量为107.5万m3，工业供水量为397.2万m3。

1）工业供水价格：根据《瑞丽市发展和改革局关于调整瑞丽市城市供排水价格的通知》（瑞发改字〔2011〕252号）、《瑞丽市发展和改革局关于调整瑞丽市城市供排水价格的补充通知》（瑞发改字〔2011〕267号），关于调整瑞丽市城市供排水价格的公告中，2012年以后工业供水价格调整为3.2元/立方米。

2）农业灌溉供水价格：按照《云南省水利工程供水收费标准和管理办法》，第六条各类用水水费标准规定，农业水费：在农业水费中，粮食作物原则上应征收粮食，也可以粮食定标准，按当地当时粮食议购价确定折算标准，征收现金。又根据德宏州发展和改革委员会关于印发《德宏州水利工程农业供水价格管理办法》的通知结合现行市场价格，农业灌溉供水水价按0.4元/立方米。

项目债券期限为20年，计算期内实现供水收入50432.5万元。详见下表：

营业收入估算表

单位：万元

	序号
	项目
	合计
	计     算     期     （年）

	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045
	2046
	2047
	2048
	2049
	2050
	2051
	2052

	 1
	项目销售总收入
	50432.5
	
	
	
	1314.0
	1314.0
	1314.0
	1314.0
	1314.0
	1511.2
	1511.2
	1511.2
	1511.2
	1511.2
	1737.2
	1737.2
	1737.2
	1737.2
	1737.2
	1996.0
	1996.0
	1996.0
	1996.0
	1996.0
	2295.6
	2295.6
	2295.6
	2295.6
	2295.6
	2641.1
	2641.1
	880.3

	
	年成交总水量（万立方）
	13795.1
	
	
	
	504.7
	504.7
	504.7
	504.7
	504.7
	504.7
	504.7
	504.7
	504.7
	504.7
	504.7
	504.7
	504.7
	504.7
	504.7
	504.7
	504.7
	504.7
	504.7
	504.7
	504.7
	504.7
	504.7
	504.7
	504.7
	504.7
	504.7
	168.2

	1.1
	工业供水收入  
	48777.3
	
	
	
	1271.0
	1271.0
	1271.0
	1271.0
	1271.0
	1461.7
	1461.7
	1461.7
	1461.7
	1461.7
	1680.2
	1680.2
	1680.2
	1680.2
	1680.2
	1930.4
	1930.4
	1930.4
	1930.4
	1930.4
	2220.3
	2220.3
	2220.3
	2220.3
	2220.3
	2554.0
	2554.0
	851.3

	
	单价（元/立方）
	3.20
	
	
	
	3.20
	3.20
	3.20
	3.20
	3.20
	3.68
	3.68
	3.68
	3.68
	3.68
	4.23
	4.23
	4.23
	4.23
	4.23
	4.86
	4.86
	4.86
	4.86
	4.86
	5.59
	5.59
	5.59
	5.59
	5.59
	6.43
	6.43
	6.43

	
	数量（万立方）
	10856.80
	
	
	
	397.2
	397.2
	397.2
	397.2
	397.2
	397.2
	397.2
	397.2
	397.2
	397.2
	397.2
	397.2
	397.2
	397.2
	397.2
	397.2
	397.2
	397.2
	397.2
	397.2
	397.2
	397.2
	397.2
	397.2
	397.2
	397.2
	397.2
	132.4

	1.2
	农业灌溉用水收入  
	1655.2
	
	
	
	43.0
	43.0
	43.0
	43.0
	43.0
	49.5
	49.5
	49.5
	49.5
	49.5
	57.0
	57.0
	57.0
	57.0
	57.0
	65.6
	65.6
	65.6
	65.6
	65.6
	75.3
	75.3
	75.3
	75.3
	75.3
	87.1
	87.1
	29.0

	
	单价（元/立方）
	0.40
	
	
	
	0.40
	0.40
	0.40
	0.40
	0.40
	0.46
	0.46
	0.46
	0.46
	0.46
	0.53
	0.53
	0.53
	0.53
	0.53
	0.61
	0.61
	0.61
	0.61
	0.61
	0.70
	0.70
	0.70
	0.70
	0.70
	0.81
	0.81
	0.81

	
	数量（万立方）
	2938.33
	
	
	
	107.50
	107.50
	107.50
	107.50
	107.50
	107.50
	107.50
	107.50
	107.50
	107.50
	107.50
	107.50
	107.50
	107.50
	107.50
	107.50
	107.50
	107.50
	107.50
	107.50
	107.50
	107.50
	107.50
	107.50
	107.50
	107.50
	107.50
	35.83


项目运营成本

1）水利部195年6月16日“水财〔1995〕226号”文件《关于印发<水利工程供水生产成本、费用核算管理规定>的通知》；

2）中华人民共和国水利部令第4号（颁布日期:2003-7-3）《水利工程供水价格管理办法》；

3）《云南省物价局转发国家发展改革委关于降低一般工商业电价文件的通知》（云价价格〔2018〕53号）。

4）《德宏州发展和改革委员会关于降低一般工商业电价的通知》（德发改价格〔2019〕296号）、《云南省电网一般工商业输配电价表（2019 年 7 月 1 日起执行）》、《德宏州电网销售电价表（2019 年 7 月 1 日起执行）》。

（2）运营成本费用

1）外购燃料动力费用

本次项目用电7.6万度，根据《德宏州发展和改革委员会关于降低一般工商业电价的通知》（德发改价格〔2019〕296号），德宏州电网销售电价表中明确：一般工商业及其他用电110kv电度电价以0.42175元/k

W.h计取。本项目运营期按综合单价0.42元/度计取，每2年期增长2%。

计算期内共计消耗6570吨水，按照现供水价格3元/吨计，每2年期增长2%。

计算期内外购燃料动力费用为165.8万元。
2）工资及福利费用

①工资：人员工资参照当地基本工资计取，当地基本工资为3000元/月/人，并按照工种不同适当提高工资额度。项目建成后，年需劳动定员10人。其中：工人6人，人均年工资按3.8万元/人计，每2年期增长2%；技术人员2人，人均年工资4.2万元/人，每2年期增长2%；管理人员2人，人均年工资5.1万元/人，每2年期增长2%。计算期内工资合计为1305.0万元。

②福利费：按工资总额提取14%的福利费，计算期内福利费为182.7万元。

工资及福利费用计算期内总额为1487.7万元。
计算期内运营成本费用合计为6800.4万元。

	项目
	运营成本

	
	总计
	2024年
	2025年
	2026年
	2027年
	2028年
	2029年
	2030年
	2031年
	2032年
	2033年

	 外购燃料动力费用
	165.8 
	
	5.2
	5.2
	5.3
	5.3
	5.4
	5.4
	5.6
	5.6
	5.7

	 工资及福利费用
	1487.7 
	
	47.2
	47.2
	48.3
	48.3
	49.5
	49.5
	50.6
	50.6
	51.8

	 修理费用
	3501.3 
	
	131.3
	131.3
	131.3
	131.3
	131.3
	131.3
	131.3
	131.3
	131.3

	材料耗材费用
	637.4 
	
	23.9
	23.9
	23.9
	23.9
	23.9
	23.9
	23.9
	23.9
	23.9

	其他管理费用
	1008.2 
	
	26.3
	26.3
	26.3
	26.3
	26.3
	30.2
	30.2
	30.2
	30.2

	合计
	6800.4 
	
	233.9 
	233.9 
	235.1 
	235.1 
	236.4 
	240.3 
	241.6 
	241.6 
	242.9 


续表
	项目
	运营成本

	
	2034年
	2035年
	2036年
	2037年
	2038年
	2039年
	2040年
	2041年
	2042年
	2043年
	2044年

	 外购燃料动力费用
	5.7
	5.9
	5.9
	6.0
	6.0
	6.1
	6.1
	6.3
	6.3
	6.5
	6.5

	 工资及福利费用
	51.8
	52.9
	52.9
	54.0
	54.0
	55.2
	55.2
	56.3
	56.3
	57.5
	57.5

	 修理费用
	131.3
	131.3
	131.3
	131.3
	131.3
	131.3
	131.3
	131.3
	131.3
	43.8
	131.3

	材料耗材费用
	23.9
	23.9
	23.9
	23.9
	23.9
	23.9
	23.9
	23.9
	23.9
	8.0
	23.9

	其他管理费用
	30.2
	34.7
	34.7
	34.7
	34.7
	34.7
	39.9
	39.9
	39.9
	39.9
	39.9

	合计
	242.9 
	248.7 
	248.7 
	249.9 
	249.9 
	251.2 
	256.4 
	257.7 
	257.7 
	155.7 
	259.1 


续表
	项目
	运营成本

	
	2045年
	2046年
	2047年
	2048年
	2049年
	2050年
	2051年
	2052年
	
	
	

	 外购燃料动力费用
	6.6
	6.6
	6.7
	6.7
	6.9
	6.9
	7.0
	2.4
	
	
	

	 工资及福利费用
	58.6
	58.6
	59.7
	59.7
	60.9
	60.9
	62.0
	20.7
	
	
	

	 修理费用
	131.3
	131.3
	131.3
	131.3
	131.3
	131.3
	131.3
	43.7
	
	
	

	材料耗材费用
	23.9
	23.9
	23.9
	23.9
	23.9
	23.9
	23.9
	8.0
	
	
	

	其他管理费用
	45.9
	45.9
	45.9
	45.9
	45.9
	52.8
	52.8
	17.6
	
	
	

	合计
	266.3 
	266.3 
	267.5 
	267.5 
	268.9 
	275.8 
	277.0 
	92.4 
	
	
	


相关税费

（1）测算依据

1）附加税税率：1、城市维护建设税的税率：纳税人所在地在县城、镇的税率为5%。2、教育费附加的税率：教育费附加征收率为增值税税额与消费税税额的3%。3、地方教育附加的税率：地方教育附加征收率为增值税税额与消费税税额的2%；

2）增值税：按照云水规计〔2016〕171 号文“云南省水利厅 云南省发展和改革委员会关于印发《云南省水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知，增值税按照9%的税率计算交纳增值税；
3）水资源费：根据《云南省物价局云南省财政厅云南省水利厅关于水资源费征收标准的通知》（云价价格〔2011〕128号），南哈解河水库工程农业灌溉用水不征收水资源费，工业供水水资源费按0.10元/m3征收；

4）所得税：项目建设单位为事业单位，不纳所得税；

5）国家及行业现行的有关财税制度与政策。
（2）相关税费

相关税费包括增值税、城市维护建设费、教育费附加、地教附加、水资源费等。

1）增值税：按销售收入的9%计取，计算期内增值税为2450.1万元。

2）城市维护建设费：按增值税的5%计取，计算期内城市维护建设费为122.1万元。
3）教育费附加：按增值税的3%计取，计算期内教育费附加为73.2万元。
4）地教附加：按增值税的2%计取，计算期内地教附加为49.3万元。
5）水资源费：按照工业供水总量的0.1元/立方米计提，计算期内水资源费为1085.1万元。

项目建成后，计算期内相关税费共计5503.2万元。详见下表：

	相关税费
	总计
	2024年
	2025年
	2026年
	2027年
	2028年
	2029年
	2030年
	2031年
	2032年
	2033年

	增值税
	2450.1
	
	104.9
	104.5
	104.5
	104.5
	104.4
	120.2
	120.2
	120.2
	120.2

	城市维护建设费5%
	122.1
	
	5.2
	5.2
	5.2
	5.2
	5.2
	6.0
	6.0
	6.0
	6.0

	教育费附加 3%
	73.2
	
	3.1
	3.1
	3.1
	3.1
	3.1
	3.6
	3.6
	3.6
	3.6

	地教附加 2%
	49.3
	
	2.1
	2.1
	2.1
	2.1
	2.1
	2.4
	2.4
	2.4
	2.4

	水资源费
	1085.1
	
	39.7
	39.7
	39.7
	39.7
	39.7
	39.7
	39.7
	39.7
	39.7

	所得税
	0.0
	
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	合  计
	5503.2
	0.0
	155.0
	154.6
	154.6
	154.6
	154.5
	171.9
	171.9
	171.9
	171.9


续表
	相关税费
	2034年
	2035年
	2036年
	2037年
	2038年
	2039年
	2040年
	2041年
	2042年
	2043年
	2044年

	增值税
	120.2
	138.2
	138.2
	138.2
	138.2
	138.2
	158.9
	158.8
	158.8
	158.8
	158.8

	城市维护建设费5%
	6.0
	6.9
	6.9
	6.9
	6.9
	6.9
	7.9
	7.9
	7.9
	7.9
	7.9

	教育费附加 3%
	3.6
	4.1
	4.1
	4.1
	4.1
	4.1
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8

	地教附加 2%
	2.4
	2.8
	2.8
	2.8
	2.8
	2.8
	3.2
	3.2
	3.2
	3.2
	3.2

	水资源费
	39.7
	39.7
	39.7
	39.7
	39.7
	39.7
	39.7
	39.7
	39.7
	39.7
	39.7

	所得税
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	合  计
	171.9
	191.7
	191.7
	191.7
	191.7
	191.7
	214.5
	214.4
	214.4
	214.4
	214.4


续表
	相关税费
	2045年
	2046年
	2047年
	2048年
	2049年
	2050年
	2051年
	2052年
	
	
	

	增值税
	182.7
	183.1
	183.3
	183.3
	183.3
	210.9
	210.9
	70.3
	
	
	

	城市维护建设费5%
	9.1
	9.2
	9.2
	9.2
	9.2
	10.5
	10.5
	3.5
	
	
	

	教育费附加 3%
	5.5
	5.5
	5.5
	5.5
	5.5
	6.3
	6.3
	2.1
	
	
	

	地教附加 2%
	3.7
	3.7
	3.7
	3.7
	3.7
	4.2
	4.2
	1.4
	
	
	

	水资源费
	39.7
	39.7
	39.7
	39.7
	39.7
	39.7
	39.7
	13.2
	
	
	

	所得税
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	
	
	

	合  计
	240.7
	241.2
	241.4
	241.4
	241.4
	271.6
	271.6
	90.5
	
	
	


项目可偿债收益

项目可偿债收益=项目收入－项目运营成本－占用项目偿债收益的相关税费（占用项目偿债收益的相关税费=相关税费合计-已计入总投资的税费）

                  =50432.5-6800.4-5503.2

                  =38128.9（万元）

计算期内项目可偿债收益38128.9万元。详见下表：

	项目
	合计
	2024年
	2025年
	2026年
	2027年
	2028年
	2029年
	2030年
	2031年
	2032年
	2033年

	项目
	50432.5
	
	1314.0
	1314.0
	1314.0
	1314.0
	1314.0
	1511.2
	1511.2
	1511.2
	1511.2

	项目收入
	6800.4
	
	233.9
	233.9
	235.1
	235.1
	236.4
	240.3
	241.6
	241.6
	242.9

	项目运营成本
	5503.2
	
	155.0
	154.6
	154.6
	154.6
	154.5
	171.9
	171.9
	171.9
	171.9

	占用项目偿债收益的相关税费
	38128.9
	
	925.1
	925.5
	924.3
	924.3
	923.1
	1099.0
	1097.7
	1097.7
	1096.4


续表
	项目
	2034年
	2035年
	2036年
	2037年
	2038年
	2039年
	2040年
	2041年
	2042年
	2043年
	2044年

	项目
	1511.2
	1737.2
	1737.2
	1737.2
	1737.2
	1737.2
	1996.0
	1996.0
	1996.0
	1996.0
	1996.0

	项目收入
	242.9
	248.7
	248.7
	249.9
	249.9
	251.2
	256.4
	257.7
	257.7
	155.7
	259.1

	项目运营成本
	171.9
	191.7
	191.7
	191.7
	191.7
	191.7
	214.5
	214.4
	214.4
	214.4
	214.4

	占用项目偿债收益的相关税费
	1096.4
	1296.8
	1296.8
	1295.6
	1295.6
	1294.3
	1525.1
	1523.9
	1523.9
	1625.9
	1522.5


续表
	项目
	2045年
	2046年
	2047年
	2048年
	2049年
	2050年
	2051年
	2052年
	
	
	

	项目
	2295.6
	2295.6
	2295.6
	2295.6
	2295.6
	2641.1
	2641.1
	880.3
	
	
	

	项目收入
	266.3
	266.3
	267.5
	267.5
	268.9
	275.8
	277.0
	92.4
	
	
	

	项目运营成本
	240.7
	241.2
	241.4
	241.4
	241.4
	271.6
	271.6
	90.5
	
	
	

	占用项目偿债收益的相关税费
	1788.6
	1788.1
	1786.7
	1786.7
	1785.3
	2093.7
	2092.5
	697.4
	
	
	


债务还本付息情况

专项债券还本付息情况
根据专项债券发行计划，计算分年度专项债券还本付息情况。本项目发行债券期限为20年，发行利率暂定为3.41%，到期一次还本付息。具体明细如下：

	序号
	项目
	合计
	2022年4月
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	一
	 债券
	3000.0
	3000.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	 期初债务余额
	
	3000.0
	3000.0
	3000.0
	3000.0
	3000.0
	3000.0
	3000.0
	3000.0
	3000.0
	3000.0

	三
	 当期还本付息
	5055.0
	68.2
	102.3
	102.3
	102.3
	102.3
	102.3
	102.3
	102.3
	102.3
	102.3

	四
	 其中：还本
	3000.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	五
	付息（利率按3.41%）
	2055.0
	68.2
	102.3
	102.3
	102.3
	102.3
	102.3
	102.3
	102.3
	102.3
	102.3

	六
	 期末借款余额
	
	3000.0
	3000.0
	3000.0
	3000.0
	3000.0
	3000.0
	3000.0
	3000.0
	3000.0
	3000.0


续表

	序号
	项目
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	一
	 债券
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	 期初债务余额
	3000.0
	3000.0
	3000.0
	3000.0
	3000.0
	3000.0
	3000.0
	3000.0
	3000.0
	0.0
	0.0

	三
	 当期还本付息
	102.3
	102.3
	102.3
	102.3
	102.3
	102.3
	102.3
	102.3
	3043.1
	0.0
	0.0

	四
	 其中：还本
	
	
	
	
	
	
	
	
	3000.0
	
	

	五
	付息（利率按3.41%）
	102.3
	102.3
	102.3
	102.3
	102.3
	102.3
	102.3
	102.3
	43.1
	0.0
	0.0

	六
	 期末借款余额
	3000.0
	3000.0
	3000.0
	3000.0
	3000.0
	3000.0
	3000.0
	3000.0
	0.0
	0.0
	0.0


市场化融资还本付息情况

项目申请市场化融资（计划申请银行借款）14600.0万元，年利率为4.3%（5年期以上LPR），借款期限为28年，还款计划采用约定还款方式，每年计息1次，借款期内应付本金和利息为27153.2万元。分年度专项债券还本付息情况详见下表：

	序号
	项目
	合计
	2022年4月
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	一
	 借款 2（长期借款）
	14600.0
	0.0
	7300.0
	7300.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	 期初借款余额
	
	0.0
	7300.0
	14600.0
	14600.0
	14500.0
	14400.0
	14300.0
	14200.0
	14100.0
	14000.0
	13800.0
	13600.0

	三
	 当期还本付息
	27153.2
	
	157.0
	470.9
	723.5
	719.2
	714.9
	710.6
	706.3
	702.0
	793.4
	784.8
	776.2

	四
	 其中：还本
	14600.0
	
	
	
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	200.0
	200.0
	200.0

	五
	           付息(利率按4.3%）
	12553.2
	0.0
	157.0
	470.9
	623.5
	619.2
	614.9
	610.6
	606.3
	602.0
	593.4
	584.8
	576.2

	六
	 期末借款余额
	
	0.0
	7300.0
	14600.0
	14500.0
	14400.0
	14300.0
	14200.0
	14100.0
	14000.0
	13800.0
	13600.0
	13400.0


续表

	序号
	项目
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045
	2046

	一
	 借款 2（长期借款）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	 期初借款余额
	13400.0
	13200.0
	12800.0
	12400.0
	12000.0
	11600.0
	11200.0
	10800.0
	10400.0
	10000.0
	9200.0
	8400.0
	7400.0

	三
	 当期还本付息
	767.6
	950.4
	933.2
	916.0
	898.8
	881.6
	864.4
	847.2
	830.0
	1195.6
	1161.2
	1318.2
	1275.2

	四
	 其中：还本
	200.0
	400.0
	400.0
	400.0
	400.0
	400.0
	400.0
	400.0
	400.0
	800.0
	800.0
	1000.0
	1000.0

	五
	           付息(利率按4.3%）
	567.6
	550.4
	533.2
	516.0
	498.8
	481.6
	464.4
	447.2
	430.0
	395.6
	361.2
	318.2
	275.2

	六
	 期末借款余额
	13200.0
	12800.0
	12400.0
	12000.0
	11600.0
	11200.0
	10800.0
	10400.0
	10000.0
	9200.0
	8400.0
	7400.0
	6400.0


续表

	序号
	项目
	2047
	2048
	2049
	2050
	2051
	2052
	
	
	
	
	
	
	

	一
	 借款 2（长期借款）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	 期初借款余额
	6400.0
	5400.0
	4300.0
	3200.0
	1800.0
	400.0
	
	
	
	
	
	
	

	三
	 当期还本付息
	1232.2
	1284.9
	1237.6
	1477.4
	1417.2
	405.7
	
	
	
	
	
	
	

	四
	 其中：还本
	1000.0
	1100.0
	1100.0
	1400.0
	1400.0
	400.0
	
	
	
	
	
	
	

	五
	           付息(利率按4.3%）
	232.2
	184.9
	137.6
	77.4
	17.2
	5.7
	
	
	
	
	
	
	

	六
	 期末借款余额
	5400.0
	4300.0
	3200.0
	1800.0
	400.0
	0.0
	
	
	
	
	
	
	


总体债务还本付息情况

总体债务还本付息情况详见下表：

	项目
	金额（万元）

	专项债券本金总额
	3000.0

	专项债券利息总额
	2055.0

	专项债券本息总额
	5055.0

	市场化融资本金总额
	14600.0

	市场化融资利息总额
	12553.2

	市场化融资本息总额
	27153.2

	总债务本金
	17600.00

	总债务利息
	14608.20

	总债务本息
	32208.20


偿债指标计算

1.总投资收益率=项目可偿债收益/总投资

              =38128.9/22111.8

              =172.44%
2.总债务本息保障倍数=项目可偿债收益/总债务融资本息

                    =38128.9 /32208.2
                    =1.18

3.总债务本金保障倍数=项目可偿债收益/总债务融资本金

                     =38128.9 /17600.0
                     = 2.17

4.专项债券本息保障倍数=项目可偿债收益/专项债券本息

                       =38128.9 /5055.0
                       =7.54
 5.专项债券本金保障倍数=项目可偿债收益/专项债券本金

                     =38128.9 /3000.0

                     = 12.17 

资金测算平衡情况

项目总投资22111.8万元。项目资本金4511.8万元，占总投资的20.4%；2022年已成功发行专项债券资金3000万元，占总投资的13.57%。剩余部分申请市场化融资14600.0万元（银行借款，年利率4.3%），占总投资的66.03%。
发债本金3000.0万元，本项目债券期为20年（即2022年至2042年），发债利率3.41%，偿债方式为分期付息，到期还本。

该项目的预测收益能达到收益与融资自求平衡。每年累计现金流大于零。详见下表

	序号
	年度
	2022年
	2023年
	2024年
	2025年
	2026年
	2027年
	2028年
	2029年
	2030年
	2031年
	2032年
	2033年

	一
	现金流入
	6071.2
	7859.3
	8181.3
	1314.0
	1314.0
	1314.0
	1314.0
	1314.0
	1511.2
	1511.2
	1511.2
	1511.2

	1
	资本金流入
	3071.2
	559.3
	881.3
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.1
	财政预算资金流入
	3071.2
	559.3
	881.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	其他来源（含单位或社会资本方自有资金等）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	用于资本金的专项债券资金
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	债务资金流入
	3000.0
	7300.0
	7300.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	2.1
	专项债券资金流入
	3000.0
	0.0
	0.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	市场化融资流入
	
	7300.0
	7300.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	项目收入流入
	0.0
	0.0
	0.0
	1314.0
	1314.0
	1314.0
	1314.0
	1314.0
	1511.2
	1511.2
	1511.2
	1511.2

	3.1
	政府性基金收入流入
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	专项收入流入
	
	
	
	1314.0
	1314.0
	1314.0
	1314.0
	1314.0
	1511.2
	1511.2
	1511.2
	1511.2

	小计
	现金流入总额
	6071.2
	7859.3
	8181.3
	1314.0
	1314.0
	1314.0
	1314.0
	1314.0
	1511.2
	1511.2
	1511.2
	1511.2

	二
	现金流出
	6071.2
	8016.3
	8652.2
	1938.2
	1929.2
	1921.8
	1913.2
	1905.8
	1918.5
	2102.6
	2085.4
	2069.5

	1
	建设期静态投资流出
	6003.0
	7600.0
	7608.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	运营成本支出
	
	
	
	233.9
	233.9
	235.1
	235.1
	236.4
	240.3
	241.6
	241.6
	242.9

	3
	相关税费
	
	
	
	155.0
	154.6
	154.6
	154.6
	154.5
	171.9
	171.9
	171.9
	171.9

	4
	债务还本付息
	68.2
	259.3
	573.2
	825.8
	821.5
	817.2
	812.9
	808.6
	804.3
	895.7
	887.1
	878.5

	4.1
	专项债券还本付息
	68.2
	102.3
	102.3
	102.3
	102.3
	102.3
	102.3
	102.3
	102.3
	102.3
	102.3
	102.3

	4.1.1
	专项债券还本
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	4.1.2
	专项债券利息
	68.2
	102.3
	102.3
	102.3
	102.3
	102.3
	102.3
	102.3
	102.3
	102.3
	102.3
	102.3

	4.2
	市场化融资还本付息
	0.0
	157.0
	470.9
	723.5
	719.2
	714.9
	710.6
	706.3
	702.0
	793.4
	784.8
	776.2

	4.2.1
	市场化融资还本
	0.0
	0.0
	0.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	200.0
	200.0
	200.0

	4.2.2
	市场化融资付息
	0.0
	157.0
	470.9
	623.5
	619.2
	614.9
	610.6
	606.3
	602.0
	593.4
	584.8
	576.2

	小计
	现金流出总额
	6071.2
	7859.3
	8181.3
	1214.7
	1210.0
	1206.9
	1202.6
	1199.5
	1216.5
	1309.2
	1300.6
	1293.3

	三
	现金净流量
	0.0
	0.0
	0.0
	99.3
	104.0
	107.1
	111.4
	114.5
	294.7
	202.0
	210.6
	217.9

	1
	当年现金净流入
	0.0
	0.0
	0.0
	99.3
	104.0
	107.1
	111.4
	114.5
	294.7
	202.0
	210.6
	217.9

	2
	期末累计现金结存额
	0.0
	0.0
	0.0
	99.3
	203.3
	310.4
	421.8
	536.3
	831.0
	1033.0
	1243.6
	1461.5


续表

	序号
	年度
	2034年
	2035年
	2036年
	2037年
	2038年
	2039年
	2040年
	2041年
	2042年
	2043年
	2044年
	2045年

	一
	现金流入
	1511.2
	1737.2
	1737.2
	1737.2
	1737.2
	1737.2
	1996.0
	1996.0
	1996.0
	1996.0
	1996.0
	2295.6

	1
	资本金流入
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.1
	财政预算资金流入
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	其他来源（含单位或社会资本方自有资金等）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	用于资本金的专项债券资金
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	债务资金流入
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	2.1
	专项债券资金流入
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	市场化融资流入
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	项目收入流入
	1511.2
	1737.2
	1737.2
	1737.2
	1737.2
	1737.2
	1996.0
	1996.0
	1996.0
	1996.0
	1996.0
	2295.6

	3.1
	政府性基金收入流入
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	专项收入流入
	1511.2
	1737.2
	1737.2
	1737.2
	1737.2
	1737.2
	1996.0
	1996.0
	1996.0
	1996.0
	1996.0
	2295.6

	小计
	现金流入总额
	1511.2
	1737.2
	1737.2
	1737.2
	1737.2
	1737.2
	1996.0
	1996.0
	1996.0
	1996.0
	1996.0
	2295.6

	二
	现金流出
	2052.3
	2443.5
	2409.1
	2375.9
	2341.5
	2308.4
	2302.0
	2268.8
	5175.2
	2761.3
	2795.9
	3143.4

	1
	建设期静态投资流出
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	运营成本支出
	242.9
	248.7
	248.7
	249.9
	249.9
	251.2
	256.4
	257.7
	257.7
	155.7
	259.1
	266.3

	3
	相关税费
	171.9
	191.7
	191.7
	191.7
	191.7
	191.7
	214.5
	214.4
	214.4
	214.4
	214.4
	240.7

	4
	债务还本付息
	869.9
	1052.7
	1035.5
	1018.3
	1001.1
	983.9
	966.7
	949.5
	3873.1
	1195.6
	1161.2
	1318.2

	4.1
	专项债券还本付息
	102.3
	102.3
	102.3
	102.3
	102.3
	102.3
	102.3
	102.3
	3043.1
	0.0
	0.0
	0.0

	4.1.1
	专项债券还本
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	3000.0
	0.0
	0.0
	0.0

	4.1.2
	专项债券利息
	102.3
	102.3
	102.3
	102.3
	102.3
	102.3
	102.3
	102.3
	43.1
	0.0
	0.0
	0.0

	4.2
	市场化融资还本付息
	767.6
	950.4
	933.2
	916.0
	898.8
	881.6
	864.4
	847.2
	830.0
	1195.6
	1161.2
	1318.2

	4.2.1
	市场化融资还本
	200.0
	400.0
	400.0
	400.0
	400.0
	400.0
	400.0
	400.0
	400.0
	800.0
	800.0
	1000.0

	4.2.2
	市场化融资付息
	567.6
	550.4
	533.2
	516.0
	498.8
	481.6
	464.4
	447.2
	430.0
	395.6
	361.2
	318.2

	小计
	现金流出总额
	1284.7
	1493.1
	1475.9
	1459.9
	1442.7
	1426.8
	1437.6
	1421.6
	4345.2
	1565.7
	1634.7
	1825.2

	三
	现金净流量
	226.5
	244.1
	261.3
	277.3
	294.5
	310.4
	558.4
	574.4
	-2349.2
	430.3
	361.3
	470.4

	1
	当年现金净流入
	226.5
	244.1
	261.3
	277.3
	294.5
	310.4
	558.4
	574.4
	-2349.2
	430.3
	361.3
	470.4

	2
	期末累计现金结存额
	1688.0
	1932.1
	2193.4
	2470.7
	2765.2
	3075.6
	3634.0
	4208.4
	1859.2
	2289.5
	2650.8
	3121.2


续表

	序号
	年度
	2046年
	2047年
	2048年
	2049年
	2050年
	2051年
	2052年
	合计
	
	
	
	

	一
	现金流入
	2295.6
	2295.6
	2295.6
	2295.6
	2641.1
	2641.1
	880.3
	72544.3
	
	
	
	

	1
	资本金流入
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	4511.8
	
	
	
	

	1.1
	财政预算资金流入
	
	
	
	
	
	
	
	4511.8
	
	
	
	

	1.2
	其他来源（含单位或社会资本方自有资金等）
	
	
	
	
	
	
	
	0.0
	
	
	
	

	1.3
	用于资本金的专项债券资金
	
	
	
	
	
	
	
	0.0
	
	
	
	

	2
	债务资金流入
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	17600.0
	
	
	
	

	2.1
	专项债券资金流入
	
	
	
	
	
	
	
	3000.0
	
	
	
	

	2.2
	市场化融资流入
	
	
	
	
	
	
	
	14600.0
	
	
	
	

	3
	项目收入流入
	2295.6
	2295.6
	2295.6
	2295.6
	2641.1
	2641.1
	880.3
	50432.5
	
	
	
	

	3.1
	政府性基金收入流入
	
	
	
	
	
	
	
	0.0
	
	
	
	

	3.2
	专项收入流入
	2295.6
	2295.6
	2295.6
	2295.6
	2641.1
	2641.1
	880.3
	50432.5
	
	
	
	

	小计
	现金流入总额
	2295.6
	2295.6
	2295.6
	2295.6
	2641.1
	2641.1
	880.3
	72544.3
	
	
	
	

	二
	现金流出
	3057.9
	2973.3
	3078.7
	2985.5
	3502.2
	3383.0
	994.3
	92876.1
	
	
	
	

	1
	建设期静态投资流出
	
	
	
	
	
	
	
	21211.1
	
	
	
	

	2
	运营成本支出
	266.3
	267.5
	267.5
	268.9
	275.8
	277.0
	92.4
	6800.4
	
	
	
	

	3
	相关税费
	241.2
	241.4
	241.4
	241.4
	271.6
	271.6
	90.5
	5503.2
	
	
	
	

	4
	债务还本付息
	1275.2
	1232.2
	1284.9
	1237.6
	1477.4
	1417.2
	405.7
	32208.2
	
	
	
	

	4.1
	专项债券还本付息
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	5055.0
	
	
	
	

	4.1.1
	专项债券还本
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	3000.0
	
	
	
	

	4.1.2
	专项债券利息
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	2055.0
	
	
	
	

	4.2
	市场化融资还本付息
	1275.2
	1232.2
	1284.9
	1237.6
	1477.4
	1417.2
	405.7
	27153.2
	
	
	
	

	4.2.1
	市场化融资还本
	1000.0
	1000.0
	1100.0
	1100.0
	1400.0
	1400.0
	400.0
	14600.0
	
	
	
	

	4.2.2
	市场化融资付息
	275.2
	232.2
	184.9
	137.6
	77.4
	17.2
	5.7
	12553.2
	
	
	
	

	小计
	现金流出总额
	1782.7
	1741.1
	1793.8
	1747.9
	2024.8
	1965.8
	588.6
	65722.9
	
	
	
	

	三
	现金净流量
	512.9
	554.5
	501.8
	547.7
	616.3
	675.3
	291.7
	6821.4
	
	
	
	

	1
	当年现金净流入
	512.9
	554.5
	501.8
	547.7
	616.3
	675.3
	291.7
	6821.4
	
	
	
	

	2
	期末累计现金结存额
	3634.1
	4188.6
	4690.4
	5238.1
	5854.4
	6529.7
	6821.4
	
	
	
	
	


。

其他事项说明

1.影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施

（1）工程风险

项目实施过程中，可能因工程地质条件、水文地质条件和工程设计本身发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、工期延长等风险。

控制措施：加强地质、水文勘测测量工作，并在设计阶段全面考虑工程风险因素，采取针对性的措施，合理有效地组织施工和管理，使项目的质量、投资、进度控制在计划范围内，确保项目工程顺利完成。

（2）外部协作条件风险

指外部协作条件及项目所在地互适程度可能出现的问题，如政府规划、交通运输以及当地居民的配合程度。由于项目可能对当地某些利益群体、组织机构带来负面影响等，故仍然存在外部配套设施没有如期落实的问题，致使投资项目不能发挥应有效益，从而带来风险。

（3）技术风险

本项目技术风险主要表现为工程设计缺少前瞻性与合理性，项目建设及运行期间工程设计与该区域原有布局不够协调，主体结构设计欠缺前瞻性与合理性的统一，无法满足正常使用需求，浪费投资资金。

控制措施：重视设计施工阶段，选择优秀的设计、施工单位，保障工程质量和进度严格遵守国家相关规范，精心设计，可将技术风险降到最低。

（4）资金风险

本项目建设资金来源为申请专项债券及建设单位自筹，通过综合分析，本项目资金有保证，风险较小。

控制措施：建设单位应建立健全基本建设资金管理制度，严格执行国家有关基本建设财务管理的规定。成立项目建设资金管理小组，建设资金按规定专账管理，专款专用，并建立健全财务审批、使用和报账制度，杜绝挤占、挪用。资金管理小组要严格执行财经纪律，管好用好建设资金，并按投资计划及工程进度将建设资金拨付到具体施工单位。充分发挥审计、监督及资金管理部门的作用，加强对资金的检查和监督力度，自觉接受上级有关部门的检查监督。

（5）工程事故风险

项目施工过程中由于露天作业多、现场交叉作业环节多、方法多样、施工条件受自然环境影响大、场内人员流动性大等特点，工程现场安全隐患较多，存在发生工程事故的风险。

控制措施：针对项目施工过程中可能出现的工程事故风险，完善生产安全事故风险防控和应急措施，加强应急预案管理工作，增强项目实施人员安全意识，提高应对突发生产安全事故的预防和处置能力，施工过程中进行应急管理诊断，完善应急救援预案的编制工作，定期组织人员进行应急预案演练，提高相关人员的应急救援处置能力。

2.影响项目收益的风险及控制措施

（1）经营风险

在项目运转和操作过程中面临一定的风险。若相关政策的变化，可能会影响项目的正常推进，从而对项目的推进和资金的管理带来风险。

控制措施：提高项目前期工作的科学性、准确性，加强政策的学习和预判，降低决策风险。在项目实施前，从合法性、合理性、可行性、安全性等方面对事前、事中、事后可能引发的问题进行全面分析和预测评估，确保将项目经营风险降到最低限度。

（2）市场风险

主要是指由于市场需求变化给项目带来损失的可能性。本项目虽然经过了市场分析，但若市场供需总量的实际情况与预测值发生偏离，打破原有的市场格局，又或者由于市场条件的变化等，都将对项目的效益产生影响。

控制措施：南哈解河水库工程属公益性工程，是为解决工业及农业灌溉用水要求，加强项目规划及预测的合理性管理，故出现市场风险的可能性较小。
（3）财务风险

主要是指由于融资情况发生改变、融资成本大幅增加或融资资金无法到位导致项目资金无法覆盖项目投入，或因项目收入未达到预期导致无法偿还基于项目产生的债务。

控制措施：积极与债券发行相关机构充分沟通，提前准备债券发行工作，确保债券发行成功，若项目超概由政府自筹解决。若债券存续期内项目收益未达到预期，则偿还债券本息不足部分由地方财政补贴。
3.影响融资平衡结果的风险及控制措施

本次项目在计算资金平衡情况时，采用的是预计的债券发行利率，债券的实际发行利率受发行窗口期的资金面情况、投资人对发行区域的认可等市场因素影响，因此可能与预测发行价格存在偏差导致预计的融资平衡结果与实际情况不同。

控制措施：与债券发行相关机构充分沟通，提前准备债券发行工作，对债券发行期内的利率变化趋势进行预判，择优选择发行窗口。

独立第三方专业机构进行评估意见

基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡的专项债券要求，并根据我们对当前云南省、德宏州融资环境的研究，认为云南省德宏州瑞丽市南哈解河水库工程可以相较同期银行贷款利率略优惠的融资成本完成资金筹措，为项目提供足够的资金支持，保证该项目的顺利实施。项目以供水收入作为后续资金回笼手段，为项目提供了充足、稳定的现金流入，满足该项目专项债券还本付息要求。该项目收益本息覆盖倍数为1.18，项目具备项目收益与融资自求平衡的能力及偿债能力。



