瑞丽市国土空间生态修复规划

（2021—2035年）

文本

瑞丽市自然资源局

二〇二五年一月

瑞丽市国土空间生态修复规划

（2021-2035年）

委托单位：瑞丽市自然资源局

法定代表人：尹一莎

主要参与人员：杨雯雯   钟天宇   吕学仁   孙明乐   颜立晶

许三敬   张晓勉   杨耀荣   莫  板   胡薇薇

编制单位：云南地质工程第二勘察院有限公司

法定代表人：李林涛

副总工程师：刘  珍

审      定：尹  博

审      核：李朝飞

项目负责人：邓有涛

技术负责人：矣  来

报告主编：杨琼英   何立黎

编写人员：杨  晓   郭  靖   杨富康   尹海涛   祝建安

穆显任   黄方赢   蔡永琦   李同选

校核：祝建安

提交单位：瑞丽市自然资源局

提交日期：二〇二五年一月

目 录

前言	1

第一章 生态现状与面临形势	3

第一节 形势与要求	3

第二节 自然地理和生态现状	5

第三节 生态修复工作成效	12

第四节 主要生态问题	17

第五节 机遇与挑战	21

第二章 总体要求与规划目标	28

第一节 指导思想	28

第二节 基本原则	28

第三节 规划目标	30

第三章 总体布局	35

第一节 总体格局	35

第二节 修复分区	36

第三节 重点区域	41

第四章 主要任务	45

第一节 生态空间主要任务	45

第二节 农业空间主要任务	47

第三节 城镇空间主要任务	49

第四节 生态廊道网络构建	50

第五章 项目部署	52

第一节 生态空间生态修复	52

第二节 农业空间生态修复	60

第三节 城镇空间生态修复	61

第四节 支撑体系建设	64

第五节 重点项目资金需求分析	68

第六章 效益分析	72

第一节 生态效益	72

第二节 社会效益	73

第三节 经济效益	74

第七章 保障机制	76

第一节 加强组织领导	76

第二节 落实规划传导	77

第三节 负面清单管理	77

第四节 创新政策体系	78

第五节 强化资金保障	79

第六节 加强科技支撑	79

第七节 强化评估监管	80

第八节 鼓励公众参与	81

前言

瑞丽市地处中国西南边陲、云南省西部、德宏傣族景颇族自治州西南端，是中华经济圈、东盟经济圈和南亚经济圈的结合部，是中国连接南亚、东南亚的前沿，具备承东启西、南联北接“一带一路”的地缘禀赋；同时作为生物多样性的重要聚集地和中南半岛重要国际河流上游，瑞丽市属于我国西南生态安全窗口和生态安全重要屏障，也是云南省伊洛瓦底江流域生物多样性保护重点功能区，在全省乃至全国的生态修复格局中有着较为重要的战略地位。

为进一步贯彻落实习近平生态文明思想，筑牢国家西南生态安全边境屏障，依法履行国土空间生态保护修复职责，统筹与科学推进山水林田湖草一体化保护修复。按照党中央、省、州决策部署，坚持生态优先、绿色发展、循环发展、低碳发展的理念，全面提高生态环境质量。依据《云南省国土空间生态修复规划（2021—2035年）》《德宏傣族景颇族自治州国土空间生态修复规划（2021—2035年）》，编制《瑞丽市国土空间生态修复规划（2021—2035年）》（以下简称《规划》）。

《规划》作为《瑞丽市国土空间规划（2021—2035年）》的重要专项规划，省级规划是纲领、州级承上启下州国土空间生态修复规划目标任务，统筹谋划县（市）级国土空间生态修复的空间布局和工程部署，在国土空间生态修复规划体系中发挥着承上启下的作用，是瑞丽市落实生态保护修复工作的指导性文件。统筹考虑瑞丽市生态系统质量、生态系统服务功能、经济社会发展等方面，构建“一屏三廊多节点”的国土空间生态修复总体格局，筑牢生态安全屏障。

瑞丽市一级生态修复分区落实了省级1个国土空间生态修复分区，为南部边境生态修复区；二级生态修复区落实了州级2个国土空间生态修复分区，为南畹河流域水源涵养与生物多样性保护区、瑞丽江流域水土保持与人居环境提升区；在二级生态修复分区基础上，划分了3个三级生态修复分区。

《规划》范围为瑞丽市全部国土空间，规划总面积944.77km2。基准年为2020年，规划期限为2021—2035年，近期到2025年，远期到2035年。

- 生态现状与面临形势

- 形势与要求

- 形势

国家层面，党的十八大以来，习近平总书记多次从生态文明建设的宏观角度，提出“生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计”，强调“人的命脉在田，田的命脉在水，水的命脉在山，山的命脉在土，土的命脉在林和草。将生态文明建设提到中国特色社会主义建设“五位一体”总体布局的战略高度，人与自然和谐发展的现代化建设新格局正在形成。在对生态文明建设做出顶层设计后，党中央在《关于加快推进生态文明建设的意见》《生态文明体制改革总体方案》《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》《关于坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》等多项重要政策文件中均对生态文明建设提出了明确要求和部署。

省级层面，习近平总书记考察云南时明确要求云南要努力成为我国生态文明建设排头兵，筑牢西南生态安全屏障。省委、省政府坚持以习近平生态文明思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神为指引，切实把生态文明建设摆在全局工作的突出位置，生态文明建设成效显著，全面开启绿美建设新征程。

州级层面，德宏州认真贯彻落实省委、省政府关于努力成为生态文明建设排头兵决策部署，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，坚持“生态立州”发展战略，全面开展国土空间生态修复工作，助力德宏傣族景颇族自治州国土空间生态修复格局，建设成为山清水秀、天蓝地净、绿色低碳、宜居舒适的“美丽德宏”，为共建“一带一路”和中缅命运共同体建设排头兵奠定绿色发展基础。

市级层面，瑞丽市地处祖国西南边陲，地理位置和战略地位突出，筑牢国家西南生态安全的边境屏障，是各级政府对瑞丽的要求，因此，坚持生态优先、绿色发展、循环发展、低碳发展，严格国土空间管控，实施生态空间管控新模式，优化生产、生活、生态空间，合理布局生态空间、农业空间、城镇空间，严守生态保护红线、永久基本农田和城镇开发边界，形成节约资源和保护生态环境的生产生活方式，持续提升瑞丽市生态文明建设和生态环境保护水平。

- 要求

基于瑞丽市自然地理格局和生态系统状况，辖区国土空间生态保护修复规划应当立足新发展阶段，践行新发展理念，需满足以下要点：

筑牢西南边境生态安全屏障。落实国家、省、州规划部署，加强边境生态安全屏障建设，提高生态系统多样性和稳定性，防范生物入侵，确保生物安全。促进生物多样性与文化多样性的融合发展，推动生物多样性的跨境联合保护，强化国际生态文明建设交流与合作，构建人与自然和谐发展。

山水林田湖草多要素协同保护。贯彻山水田林湖草是一个生命共同体理念，遵循自然生态的整体性、系统性及其内在规律，综合考虑自然生态各要素，进行整体保护、系统修复、区域统筹、综合治理。

助力乡村振兴战略。围绕产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕总体要求，优化乡村国土空间功能布局，提高农业空间、城镇空间、生态空间的科学性，打造绿色、生态、优美的田园生态系统，形成绿色生产生活方式，加速生态产品价值转化、增加生态服务质量，进一步拓展乡村振兴实现的路径，提供更多的、质量更高的生态产品，全面巩固拓展脱贫攻坚成果，助力国家乡村振兴战略。

构建现代化环境治理体系。新发展阶段下碳达峰、碳中和、绿色发展理念的贯彻实践，致使环保监管、技术支撑、资金投入、政策制度保障等各方面的需求急剧增加。构建现代化环境治理体系和治理能力，健全环保机制、政策和治理手段，提高环境管理能力，建立政府、企业和社会依法共治合作的格局。加强生态环境领域人才引进、人才培养，提高环保科技创新能力，解决高标准生态文明建设目标上面临的压力。

- 自然地理和生态现状

- 自然地理

区位交通。瑞丽市地处中国西南边陲、云南省西部、德宏傣族景颇族自治州西南端，地理坐标为东经97°51′～98°02′，北纬23°38′～24°14′之间，属云南高原西部横断山脉南延地区的“滇西中山盆地”。全市总面积944.77平方公里，市人民政府驻地勐卯街道。瑞丽市距云南省省会昆明752公里，距德宏州州府芒市103公里，距缅甸水陆码头八莫138公里，距缅甸首都内比都981公里。位于中华经济圈、东盟经济圈和南亚经济圈的结合部，是中国连接南亚、东南亚的前沿。瑞丽是中国对缅贸易的最大陆路口岸，以及通向南亚、东南亚乃至进入印度洋最便捷最安全的陆路通道，战略地位突出。

地形地貌。瑞丽全境地形平面似袋状，地貌具宽谷盆地的特征，主要由一山、一坝、一江、一河（一山：勐秀-户育山；一坝：勐卯坝；一江：瑞丽江；一河：南宛河）构成；地势北东高、南西低，坝区海拔一般在750.0～840.0m，山区海拔一般在1300.0～1400.0m，分水岭地带海拔一般在1600.0～1700.0m，最高点位于北东部的户永山山峰，海拔2019.00m，最低点位于南西部55号国界桩南宛河与瑞丽江交汇处，海拔741.20m，相对高差1277.8m。地貌类型可划分为侵蚀堆积地貌、岩溶地貌和构造剥蚀地貌三大类。

气候条件。瑞丽市地处北回归线北侧，属南亚热带湿润性季风气候，全年气候温和，具有夏长冬短、干湿分明、日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温21.0℃，最冷月平均气温14.0℃，最热月平均气温25.0℃，历年极端最高气温36.4℃，极端最低气温1.5℃。年平均降雨量1384.5毫米，其中5-10月降雨量1234.4毫米，占全年降雨量的89.2%。月最大降雨量567.1毫米。年平均相对湿度76%，最小相对湿度13%。无霜期长，年平均无霜期359.9天。年日照时数2312.7小时，占可照时数的52%。年平均风速1.0米/秒，最多风向西南风。年平均蒸发量1123.0毫米，年雷暴日数65.7天。地理地貌复杂，受海拔高差悬殊影响，立体气候突出，气候类型多样。

河流水系。瑞丽市境内主要分布有瑞丽江、南宛河、畹町河及其五十余条支流，地表水系较为发育，均属伊洛瓦底江水系；以户永山、广达山、勐秀、芒弄崩山山脊二级分水岭为界，北西部分布南宛河，南东部分布瑞丽江及其支流畹町河。境内水资源主要集中在瑞丽江、南宛河、畹町河等3条流域面积大于30km2的河流及支流之上，其中瑞丽江全长387km，径流面积7762km2，境内河段长约70km，历年最大流量2430.0m3/s，最小流量25.0m3/s，年平均流量253.1m3/s，最高水位8.40m，最低水位2.07m，年平均径流量79.8亿m3，瑞丽江是瑞丽盆地的主要灌溉水源，主要通过团结大沟进行灌溉；南宛河是瑞丽江的主要一级支流，河长116km，径流面积302km，境内河段长约35km，该河历年最大流量435.0m3/s，最小流量7.0m3/s，年平均流量10.36m3/s，最高水位5.4m，最低水位1.8m，年平均径流量3.3亿m3，南宛河是瑞丽第二大灌溉水源；畹町河又名南养河，为瑞丽江一级支流，主河道长29.0km，境内长26.0km，径流面积98.4km2，该河是中缅两国界河，历年最大流量3.5m3/s，最小流量0.2m3/s，最高水位1.8m，最低水位0.5m，年产水量0.85亿m3。瑞丽市多年降水1384.5mm，拥有水资源总量10.389亿方，地表水资源量7.036亿方，地下水资源量为3.353亿方。

土壤。按照全国第二次土壤普查分类体系，瑞丽市共分6个土类，11个亚类，19个土层，34个土种。6个土类中，地带性土壤有黄壤，砖红壤性红壤，红壤三类，非地带性土壤有石灰土、草甸土、水稻土三类。其中黄壤面积500.4公顷，占总面积0.46%，分布于市境内第一高山--勐卯街道勐力村的户永山和第二高山--勐秀、户育两乡交界处的营盘山一带的高山区。红壤分布在勐秀，户育两个山区乡，面积为8247.53公顷，占总面积10.64%。砖红壤性红壤面积57476公顷，占全市总面积74.15%，分布在全市山区。石灰土分布在勐卯街道芒令和勐力一带瑞丽江边，与畹町和潞西接壤部分，面积1763.13公顷。草甸土又名冲积土，面积768.73公顷，占总面积0.99%，分布在勐卯街道、姐相镇和弄岛镇所辖范围内。水稻土发育于河流冲积物，主要在瑞丽江，南宛河及主要支流的河滩，面积8762.93公顷，占总面积11.31%，土壤肥力普遍高。

- 生态现状

国土资源：根据2020 年土地变更调查成果（图1-1-15），瑞丽市辖区总面积为94511.74公顷。其中，湿地面积约为160.56公顷，占国土面积0.17%；耕地面积约为13118.13公顷，占国土面积比例13.88%；种植园地用地面积约为13232.42公顷，占国土面积14%；林地面积约为56446.92公顷，占国土面积59.72%；草地面积约为880.52公顷，占国土面积0.93%；商业服务业用地约为1282.60公顷，占国土面积1.36%；工矿用地约为776.88公顷，占国土面积0.82%；住宅用地约为2964.88公顷，占国土面积3.14%；公共管理与公共服务用地约为594.51公顷，占国土面积0.63%；特殊用地约为300.17公顷，占国土面积0.32%；交通运输用地约为2542.47公顷，占国土面积2.69%；水域及水利设施用地约为1920.29公顷，占国土面积2.03%；其他土地为292.41公顷，占国土面积0.31%。

森林资源：根据2020年土地变更调查成果林地面积共计56446.92公顷，占全市国土面积59.72%。其中乔木林地52591.14公顷，占93.17%；竹林地1084.09公顷，占1.92%；灌木林地642.76公顷，占1.14%；其他林地2129.93公顷，占3.77%。林地面积最多的是勐秀乡，面积19760.86公顷，占35.01%，林地面积最少的是弄岛镇，面积455.42公顷，占0.81%。

草地资源：根据2020年土地变更调查成果草地面积共计880.52公顷，占全市国土面积0.93%。草地面积最多的是勐卯镇，面积337.75公顷，占38.36%，草地面积最少的是弄岛镇，面积53.38公顷，占6.06%。

湿地资源：根据2020年土地变更调查成果湿地面积共计160.56公顷，占全市国土面积0.14%。湿地是“三调”新增的一级地类（包括7个二级地类），我县涉及其中1个二级地类为内陆滩涂。各乡镇湿地面积分布不均，其中湿地面积最多的是勐卯镇，面积122.25公顷，姐相乡湿地面积最少为0公顷。

水利资源：水域及水利设施用地1920.29公顷。其中，河流水面654.58公顷，占34.09%；水库水面425.61公顷，占22.16%；坑塘水面660.23公顷，占34.38%；沟渠157.75公顷，占8.21%；水工建筑用地22.11公顷，占1.15%；水域面积最多的是勐卯镇，面积583.80公顷，占30.40%，水域面积最少的是畹町镇，面积219.82公顷，占11.45%。瑞丽市辖区目前分布各类型水库13座，以中小型水库为主，其中中型水库2座，分别为姐勒水库和芒林水库，小型水库11座，分别为帕色河水库、勐典水库、勐卯水库、天湖水库、红石河水库、小街水库、利民水库、弄弄水库、弄阳水库、法坡水库团结水库；13座水库分布于瑞丽辖区各条河流内，以灌溉为主，姐勒水库和芒林水库兼顾饮水。瑞丽市辖区水电站共有3处，均为小型水电站，分别为南油河电站、南关河电站、贺腮电站，位于河流分别为南约河、南管河和南哄河。

矿产资源：瑞丽市矿产资源种类多，非金属矿产种类所占比重大，全市已发现矿产16种，分别是：煤、铁、锰、金、稀土、建筑石料用灰岩、砖瓦用砂岩、建筑用砂、硅藻土、砖瓦用页岩、砖瓦用黏土、建筑用花岗岩、饰面用大理岩、片麻岩（建筑用）、矿泉水、地热。主要矿产列入2015年《云南省矿产资源储量简表》的有1种：煤48.7万吨；未上表主要矿产保有资源储量：地热11百万瓦、铁矿石240万吨、建筑石料用灰岩1575.9万m3、砖瓦用砂岩67.8万m3、建筑用砂150万m3、砖瓦用页岩482.5万m3、砖瓦用黏土332万m3、建筑用花岗岩118.1万m3、片麻岩903.5万m3、矿泉水2万m3/年。

生物资源：瑞丽市共有高等植物284科，943属，3733种（含亚种、变种、多变型种），其中有国家级保护植物45种，省级保护植物24种。在云南“植物王国”录中，以瑞丽地名命名的植物有“瑞丽兰果树”“瑞丽荷包果”“瑞丽紫金牛”“瑞丽山龙眼”“瑞丽虾脊兰”“瑞丽蒲桃”等24种，珍稀保护树22种主要有华南苏铁银杏、秃杉、鹅掌楸、锯叶竹节树、翠柏等69种。瑞丽市现存野生动物种类主要有339种，其中兽类52种，爬行动物20种，两栖类8种，鸟类71种，昆虫类163种。

目前，市内有铜壁关自然保护区，总面积275.7平方公里，占全市国土面积的27.03%，初步形成了多类型、多层次的自然保护区网，生物多样性得到有效保护。此外，瑞丽市建有珍稀植物园，占地5.1平方公里，设有12个植物专类园区，引种高等植物4000余种。其中国家级、省级珍稀濒危植物200余种、滇西南特有植物800余种。

旅游资源：瑞丽市旅游资源十分丰富，主要旅游资源包括一桥两国-畹町桥、边民互市街、东南亚•南亚风情园、姐告国门、东方珠宝城、一院两国、南姑河旅游淘宝场、莫里热带雨林景区、姐勒金塔、独树成林、一寨两国-银井、大等喊傣寨等众多特色景点；瑞丽市现有省级文物保护单位2处，德宏州级文物保护单位1处，瑞丽市级文物保护单位9处，另有31处新发现文化遗产；瑞丽市现有国家级非物质文化遗产1个，省级4个，州级26个，市级99个。

- 生态修复工作成效

瑞丽市一直以来坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十八大、十九大精神，深入落实习近平生态文明思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，全面贯彻云南省关于生态文明建设和生态环境保护的决策部署，着眼于新时期生态文明建设及生态保护修复的新形势、新要求和新期待，逐步健全生态修复机制，基本建立生态保护格局，扎实推进国土绿化、矿山修复、水土保持、河湖治理、土地整治、人居环境改善等工作并取得显著成效。

- 生态保护格局持续优化

严格生态空间管理，严防挤占生态空间，坚决守住生态保护红线和自然生态安全边界。统筹推进生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线评估调整和自然保护地整合优化工作，引导形成科学适度有序的国土空间生态保护格局，强化生态空间的底线约束和刚性管控。优化整合后建立1个自然保护区（云南铜壁关自然保护区）、1个风景名胜区的自然保护地体系（云南瑞丽江—大盈江国家级风景名胜区）。约92.82%的自然保护地位于生物多样性保护重点区域，科学划定生态保护红线33644.41公顷，涵盖了自然保护地、饮用水水源地和国家级公益林等重点区域生态系统质量取得显著改善，生态系统服务功能得到有效提升，区域生态安全格局基本形成。

- 森林质量稳步提升

到2020年末，全市森林面积稳定在98.67万亩，森林覆盖率达到69.63%，森林蓄积量达到874万立方米，自然保护地面积达40.64万亩，占国土总面积的28.68%，占林地总面积的42.20%。森林、草原、湿地等自然资源保护管理全面加强，珍稀濒危野生动植物资源得到有效保护，林草防灾减灾应急处置能力明显提升。以自然保护区为主体的自然保护地体系初步建成，自然保护地整合优化成效显现，自然公园、生物多样性研究等机构建立健全。全市林草产业总产值达到38.6亿元，生态绿色产业布局和结构趋于优化，林草一二三产业融合发展，特色经济林、林下经济、木竹藤加工等林草产业不断壮大，生态旅游、森林康养积极融入“大健康”产业。林草治理体系和治理能力现代化水平明显提升。林草科技、智慧林草、基础设施等保障体系不断夯实。

适度开发宜耕草地资源。规划期内，根据宜耕草地后备资源分布情况，结合国土综合整治与生态修复专项规划，稳步推进宜耕草地资源开发，补充耕地用于落实耕地占补平衡。

全面保护、合理利用湿地资源，推进湿地可持续利用。严格保障湿地生态空间，湿地与水资源协调保护，维护湿地功能，强化内陆滩涂管护，通过流域生态环境治理和建设防护林等措施，改善湿地生态功能。到2035年，瑞丽市湿地面积不低于159.31公顷

- 水土保持工作稳中推进

瑞丽市水土保持规划是贯彻《中华人民共和国水土保持法》和《云南省实施<水土保持法>办法》的要求，是落实《云南省水土保持规划（2016—2030年）》的具体举措，是全面推进新时期瑞丽市水土保持工作健康持续发展的需要。以园地和林地为主，水土流失也主要发生在林地和耕地。近年来，人为水土流失逐年严重，以公路、铁路、矿山、城镇建设为重点的各类开发性建设导致了严重的水土流失。

水土流失总面积来看，瑞丽市总体呈降低趋势，2015年较2004年水土流失总面积降低62.49km2，与国土总面积比例降低6.61个百分点；从水土流失强度来看，轻度及强烈流失面积呈上升趋势，2015年较2004年分别增加了71.65km2、6.48km2；中度流失面积呈降低趋势，2015年较2004年降低了166.80km2；极强烈、剧烈流失面积从无到有，分别增加为14.46、11.72km2。

水土保持主导基础功能以蓄水保土为主的重点预防区，应充分发挥水土保持设施保土蓄水，改善水质和提高土地生产力的功能。加强梯田、梯地、山塘水库、坡面径流调蓄和泥沙拦截设施、林草设施等的保护，涵养水源，推广开展清洁型小流域建设。

水土保持主导基础功能以水源涵养和生态维护为主的重点预防区，预防措施以加强水库源头和上游地区自然生态环境的保护，修复自然生态环境为主。

- 水源保护工作取得新的成效

省生态环境厅已批复瑞丽市人民政府5个饮用水水源保护区划定方案，勐秀乡小街水库、畹町农场场部、姐勒水库、勐卯水库、弄岛镇芒林水库水源保护区划定工作，共划定水源保护区85.545平方公里，其中一级保护区1.333平方公里，二级保护区84.212平方公里；完成瑞丽市79个水域河湖管理范围划定成果，共划定保护范围面积2949.55公顷。

- 历史遗留废弃矿山生态修复工作成效显著

历史遗留矿山生态修复是实现生态文明的重要组成部分，必须坚持以人民为中心，坚持人与自然和谐共生，坚持高质量发展，优化国土空间格局，改善人居环境质量和城乡风貌品质，为生态文明建设的高质量发展提供有力支撑。

瑞丽市完成了已关闭的34个矿山的生态修复工作，涉及自然修复、绿化修复和工程治理+绿化修复相结合等多种方式，完成面积约2239亩，总投资约2794.77万元。

- 国土综合整治有序推进

“十三五”期间，瑞丽市重点实施了高标准农田建设，工矿废弃地复垦等综合整治工作，有效地减少了农业面源污染、改善了农田生态系统微循环功能，在维持农业综合生产能力不降低的同时提升了农田生态系统的稳定性。

截至2020年，瑞丽市已建成高标准农田9.51万亩、占耕地面积的54.10%，但是大部分耕地仍然存在着基础设施薄弱、抗灾能力不强、耕地质量不高、田块细碎化等问题，同时，受建设标准低、自然灾害破坏等因素影响，部分已建成高标准农田存在工程不配套、设施损毁等问题，影响农田使用成效，改造提升任务仍然艰巨。瑞丽市现有的高标准农田无论是数量规模还是质量等级，与农业高质量发展的要求还有不小的差距。

因地制宜推广深耕深松、培肥改土、秸秆还田、水肥一体化等保护性耕作技术，综合采取工程、生物、农艺等措施，开展退化耕地综合治理、污染耕地阻控修复；实施测土配方施肥，鼓励施用有机肥、生物肥，加大秸秆还田力度，多措并举提高耕地质量和产能。推广实施耕地轮作休耕，科学安排“稻田+”生态养殖、粮菜轮作、粮经轮作、插花蔬菜种植等，实现用地与养地结合。

- 城乡融合与人居环境改善统筹推进

遵循乡村发展规律，坚持数量服从质量、进度服从实效，求好不求快，因地制宜，实事求是，规划引领，分类施策，充分发挥农民主体作用，构建政府、市场主体、村集体、村民共建共治共管格局，在全市统筹推进重点工作，实现农村人居环境整治提升与公共基础设施改善、特色产业和乡村旅游发展、乡风文明进步等有机结合、互促互进。为我市打造乡村振兴示范区、加快农业农村现代化、建设美丽瑞丽提供有力支撑。

深入开展城镇环境整治，整治城区生态环境卫生，解决了城区绿化带乱搭乱挂、占绿毁绿、城郊接合部脏乱差等部分问题；加强城区基础设施建设管护，采取“一街（道）一策”，统一规划，突出优秀传统文化、中华民族视觉形象，对城市门户节点、城区主街道、标志性建筑外立面进行风貌改造和绿化亮化提升城市品位。深入开展农村人居环境整治，着力加强村容村貌整治，设置垃圾堆放设施；推进厕所革命，修建户厕或公厕、满足如厕的需求；梯次推进生活污水处理，集中收集生活污水，有序排放，房前屋后沟渠水塘全面清理；实现人畜分离，畜禽粪污禁止随意排放，村庄干净整洁。城乡基础设施明显改善，实现乡镇村硬化道路全覆盖，城乡垃圾收运处置体系建设稳步推进，城乡面貌明显改观，城乡居民环境卫生素养明显提升，人居环境明显改善。

- 主要生态问题

- 全市系统性问题

生态护区分布范围广，空间联通程度低。瑞丽市生态保护红线面积为336.02km2，占国土面积的35.57%，主要沿辖区北东向南西分布的山脊展布，保护类型均为大盈江-瑞丽江水源涵养型，保护区生物物种多，但种群小、数量少，且保护区呈间隔状、碎片状，不利于空间连通，难以保障生物栖息地，无法形成有效的物种迁徙通道，抵抗外界干扰能力低，属生态脆弱区，一旦出现自然灾害和人为破坏，易造成动植物栖息地孤岛化，严重破坏生态环境。

生态缓冲带建设不完善。护路林建设面积低，难以阻隔飞沙、粉尘对周边生态环境的影响。无护岸林建设，陆地生态系统和河湖水域生态系统之间缺乏连接带和过渡区，河湖水域的自净能力受到限制，难以隔绝人为干扰对湿地的不良影响，导致生物多样性降低、面源污染风险增加。生态缓冲带的缺位使得城镇建设的负面效益直接作用于周边自然环境，加剧农业与城镇空间人类活动对生态空间的影响。

- 生态空间问题

水土流失依然严重。从近20年瑞丽市水土流失总面积来看，总体呈降低趋势，减少水土流失面积62.49km2，但从水土流失强度来看，轻度及强烈流失面积呈上升趋势，而极强烈、剧烈流失面积则从无到有；从收集资料分析，总体趋势降低主要是因为以往仅对易治理区域进行初步治理，且部分区域因退耕还林起到保护作用，而轻度及强烈水土流失面积增加，极强烈水土流失面积从无到有主要原因是，山区受区域地质构造、地形、降水等因素影响，地质灾害易发，因地灾及其次生灾害造成的植被破坏与土壤侵蚀不断加剧，从而引发的水土流失问题；坝区边缘因存在大量坡耕地受人为和降雨作用影响导致水土流失严重；坝区则是因为属城镇建设和基础设施建设区，存在大规模人类工程活动造成水土流失问题。

湿地生态涵养功能不足。瑞丽市湿地面积较小，仅占市域国土面积的2.18%；湿地类型单一，主要为河流水面、水库水面和内陆滩涂，湿地分布不均匀，34.03%的湿地分布于勐卯街道；自然湿地萎缩、生态功能退化现象明显；同时，由于湿地景观资源独特，成为地产、旅游等开发活动的热区，但因湿地保护意识不强，对湿地的重要性、价值和功能认识还不到位，开发和保护湿地缺乏科学性，导致湿地流域生态链破坏，填埋、占用湿地的事件时有发生，湿地生态功能减弱，保护与恢复的任务较重。

- 农业空间问题

农业基础设施建设有待提升。瑞丽市坡耕地面积131.18km2，占耕地总面积的13.88%，主要分布在南畹河左岸山区及瑞丽盆地北部边缘地区，相较全州平均水平占比较低，但坡耕地所处区域一方面引水灌溉困难，保水、保土、保肥能力低，另一方面由于经济基础薄弱，农业生产地、田间道路、水利等基础设施的不完善，加之土壤改良、地力培肥、农田防护与生态环境保持、农业科技服务等综合配套措施建设投入不足，耕地质量和产能发展受限，农业基础设施建设仍有较大提升空间。

耕地生态保护仍需加强。农药、化肥、农膜的超量和不规范使用给耕地生态保护造成较大压力，造成农田面源污染、地表水体富营养化、耕地资源浪费等问题。在高标准农田建设过程中粗放式实施，过度硬化沟渠道路，对农田生态环境的保护力度不够，农业绿色发展意识仍不到位。

耕地后备资源开发项目。实施耕地后备资源开发（补充耕地）项目，规划期内，结合瑞丽市耕地后备资源调查评价成果和耕地后备资源补充空间调查评估成果，科学开展宜耕后备资源开发，力争在规划期内满足耕地占补平衡需求。

村庄人居环境有待进一步提升。农村宅基地普遍占地大，总体上村庄发展分散，风貌不一，很大一部分布局较混乱，建筑质量差，村内、村周围脏、乱、差现象较为突出。分散的布局状况也导致道路、给排水、垃圾处理等部分村落基础设施落后，制约了农村居民生活条件的提高，同时对周边环境产生了不良影响，安全、消防和抗灾能力等均较为薄弱，农村人居环境整体水平不高，与建设美丽宜居乡村要求存在差距。

建设用地整治项目。实施农村建设用地整治项目，通过实施农村“厕所革命”、农村生活污水处理、垃圾处理、饮水安全、农村照明、村容村貌提升等行动，补齐农村人居环境短板，提升农村人居环境品质，打造生态宜居美丽乡村。通过棚户区改造、老旧小区改造、步行街、生态景观带、城市雨水管道改造等工程，推进城市建成区改造提升和功能完善，因地制宜推进城中村改造，改善人居环境，提升生活品质。

- 城镇空间问题

城镇绿地分布不均，蓝绿空间品质有待提升。公园绿地主要分布在靠近建成区边缘区域，整体绿化水平较高，老城区分布较少，绿地质量参差不齐。中心城区防护绿地面积较小，仅为146.81公顷，集中分布于南部区域，影响整体防护效果。绿化景观布局零散，各景点、绿地之间缺乏有机联系。老城区部分城中村、城郊接合部沿河（沟）污水直排口未消除，易导致雨污分流不彻底，蓝绿空间连通程度与生态功能受限，水环境生态治理难度增加，城镇生态系统稳定性与恢复力水平降低，影响城市蓝绿空间生态效应与人居环境品质。

城镇人居环境有待进一步提高。城市占道经营整治频发，以路为市，商铺门前乱设摊、乱堆放现象普遍，特别是城区主次干道、医院、车站、学校周边等主要场所占道经营情况较为突出；城郊接合部卫生死角、盲区“脏乱差”现象时有出现；城区交通干道两旁存在残垣断壁、绿化带乱搭乱挂、占绿毁绿等，护栏、护坡、花圃、树围石、路沿石、垃圾桶（箱）等城区基础设施有待全面进行加强管理和整修，绿美城镇建设仍需提升。

城镇内涝问题突出，排水设施有待加强。近年来，受全球性气候变化影响，暴雨及持续降雨等极端天气事件明显增多，城市内涝灾害日趋频发，群众生命财产安全受到威胁。瑞丽市城区易出现内涝的点有20余处，其中以麓川路东侧、麓川路民族中学附近、团结路与姐岗路交叉口、环城西路与金泉路交叉口、勐卯大道与人民路交汇口、勐卯大道西南方向积水点等最为严重。主要是因为河道淤积严重，泄洪能力不足；老城区管道老化破损、设计容量不足等；另外瑞丽市的排水过度依赖团结大沟、喊沙排洪沟等，而团结大沟的排洪能力是有限的，一旦团结大沟的水位上升，势必会产生河水倒灌的现象，产生城市内涝问题。

- 机遇与挑战

展望未来十五年，是我国全面建成社会主义现代化国家新征程的重要阶段，是全面贯彻落实国家治理体系和治理能力现代化等一系列重大部署、加快推进生态文明建设的关键时期。国家、省、州高度重视生态环境保护和绿色发展，把环境保护和绿色发展摆到更加突出的位置。“十四五”时期是瑞丽市全面践行“绿水青山就是金山银山”理念、推动生态空间提质增效、加快建设“生态瑞丽”的战略机遇期，国土空间生态保护修复工作机遇与挑战并存，发展空间和潜力巨大。

- 机遇

国家战略部署的实施带来前所未有的新机遇。随着“一带一路”倡议、西部陆海新通道、中缅边境经济合作区等重大开发开放战略的实施，将推动重大基础设施布局、重大要素流向调整，引发国内经济地理格局改变，西部地区将走向开放最前沿；为云南加快建设南亚大通道，对接“孟中印缅经济走廊”，推动南方丝绸之路经济带建设提供重要动力。瑞丽市作为云南省对外开放重要门户，战略地位将进一步提升，为发展带来前所未有的机遇。同时，随着国内国际双循环相互促进的新发展格局的构建以及RCEP合作协议的签订，瑞丽市将积极抓住新一轮产业转移重大机遇，对接最前沿，加速融入新发展格局，奋力推进高质量发展，充分发挥依托“沿边+跨境”的区位优势，积极开展沿边产业园区建设，承担起国家产业转移“拦水坝”和“蓄水池”的重任。

生态文明建设引领生态保护修复新方向。中共云南省委提出实施“3815”战略发展目标，奋力赶超、后来居上，三年上台阶、八年大发展、十五年大跨越，确保与全国同步基本实现社会主义现代化；未来随着大瑞铁路的建成通车，瑞丽市将实现铁路运输的突破，与境内杭瑞高速、瑞陇高速、G320国道等公路交通形成公铁联运，进一步释放物流和运输潜能，强化交通“内联外引”作用，助力瑞丽市跨越式发展。瑞丽市对标省委“3815”战略发展目标，坚持稳中求进工作总基调，紧扣事关瑞丽长远发展的重大问题，补短板、强弱项、扬优势、促改革、保民生、保安全，为瑞丽市的发展指明新方向。省委、省政府把壮大资源经济、口岸经济、园区经济“三大经济”作为推动云南经济高质量发展的重要抓手，积极挖掘资源利用、口岸提升和园区建设潜力，充分发挥云南比较优势和增长潜力；瑞丽市围绕“三大经济”建设，以资源换产业，以园区聚产业，以口岸推动产业融入大循环双循环，助力推动瑞丽市资源优化配置、高水平对外开放，不断激发区域发展新活力。

生物多样性保护明确生态修复新要求。云南省发布《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012—2030年）》，坚持将生物多样性保护纳入全省经济社会发展全局。德宏州作为南部边境生态功能屏障保护区，肩负边境生态安全屏障的重任，而瑞丽市则是边境生态安全屏障的“排头兵”；为探索符合德宏实际的生物多样性保护模式，德宏州编制出台《德宏傣族景颇族自治州生物多样性保护实施方案（2013—2030年）》，瑞丽市需要根据州级方案，探索和加强生物多样性保护优先区域、重点领域、重点工程和重要生态系统的保护，探索和加强野生动植物就地保护与迁地保护，完善外来有害物种入侵防范等措施，筑牢西南生物安全屏障，发挥中缅边境区位优势，从生态系统整体性方面加强边境生物多样性保护，使生态美、环境美、山水美成为普遍形态。

- 挑战

绿色低碳高质量发展面临挑战。云南省正在加快发展方式绿色转型，调整优化产业、能源、交通运输等结构，发展绿色低碳产业。但瑞丽市农业发展粗放，标准化、品牌化程度低，精品农业发展不足；工业结构较为单一，资源型产业比重过高，非资源型产业、战略性新兴产业、现代服务业发展不足；旅游业带动经济发展不充分，经济技术支撑能力弱，城市和农业生态修复空间不足，社会理解程度存在差异。绿色载能产业尚处于谋划阶段，绿色产业发展水平有待进一步提升。在“两山”理念、“双碳”目标及绿色能源利用实现新的突破等目标下，瑞丽市如何发挥绿水青山优势，探索高质量“两山”转化路径，构建推进产业基础高级化、产业链现代化、产业发展绿色化，实现传统产业的绿色化发展，成为瑞丽市绿色低碳高质量发展面临的挑战。

口岸城市建设与生态环境保护矛盾突出。未来，瑞丽市须紧抓多重国家战略叠加机遇，提升城市发展质量和等级，充分发挥口岸区位优势，在省内辐射带动更大区域协同发展，在州域不断提升要素集聚能力，真正展现云南沿边开发开放排头兵、德宏州“中心城市”“芒瑞陇三城联动”发展核心城市的示范作用和使命担当。随着对外开放水平的进一步提升，未来口岸流量和城市建设将持续加强，但受自然地理条件影响，瑞丽市境内山坝分明，坝区分布着集中连片的优质耕地，山区是众多古老生物类群、原始动植物的避难所，瑞丽市可开发利用的土地资源非常有限。当前粮食安全战略地位提升至新高度，国家对严格控制耕地“非农化、非粮化”相关政策要求日渐趋紧，生态文明建设正处于压力叠加，资源环境指标管控更加严格的关键时期，如何科学谋划开发保护总体格局，统筹布局农业、生态、城镇空间，提升国土空间开发保护质量和效率，为瑞丽市更长远的发展提供空间支撑和保障带来挑战。

生态安全风险防控压力大。生态环境景观破碎度较高，地形复杂多变，自然灾害频发，以滑坡、泥石流、崩塌为主的地质灾害造成生态系统结构破损、功能退化，对农业和城镇空间影响重大。水生态环境质量保持优良难度大，面源污染防控难度大等导致的水生态环境问题不容忽视。重点生态功能区、生态脆弱区与相对贫困区高度重叠，山区风险防范能力与经济水平不相适应，发展诉求高，生态保护压力大。边境地区外来物种入侵、口岸疫情疫病传入风险不断增大，入境动植物检疫监测和处置难度进一步加大，本地物种的生物多样性保护、生物安全风险防范任务繁重，生态安全面临挑战。

外部环境带来生态发展保护不确定性。当前国际环境日趋复杂，经济全球化遭遇逆流，世界不稳定性、不确定性明显增加，西南周边国际竞争更趋激烈。国家层面提出不同方向的开放战略，向西南开放需要保障能源通道安全和国家战略安全纵深。瑞丽市作为我国面向南亚、东南亚对外开放合作的最前沿，周边局势多变将使得对外发展面临一定的不确定性。瑞丽市边境沿线基础设施建设薄弱，强边固防还有很多短板弱项，应对边境国际突发事件、防范化解重大风险隐患任务艰巨；面对日趋复杂、严峻的国际环境和边境管控等多重问题，国民经济恢复与发展存在挑战。同时，瑞丽市对外开放发展将带来极大的流动人口，叠加对外发展面临一定的不确定性，极大地加剧了空间资源和基础设施精准配置的难度，为生态保护带来诸多不确定性。

地震影响地质安全与水土流失。在各种自然灾害中，地震造成的损失最重，据查阅相关规范性文件，全市域国土面积全部处于8度地震高烈度区。地震活动具有强度大、频度高、震源浅、灾害重、多震叠加等特点，特别是瑞丽辖区还有龙陵—瑞丽断裂呈北东向南西贯穿全境，受断裂活动性影响，易产生地震灾害，以及引发山体崩塌、滑坡、泥石流等次生灾害，形成重力侵蚀作用，造成水土流失，导致土壤质量下降，江河湖库淤积，削弱生态系统功能，加剧灾害损失与面源污染，影响自然生态系统恢复力水平。

极端气候威胁粮食安全与生态安全。近些年气象灾害频繁，以洪涝和干旱为主，低温霜冻、低温连阴雨、冰雹大风等次之。洪涝和干旱会破坏农田基础设施，导致排洪抗旱能力下降、土壤性质改变，增加粮食病虫害风险，影响农作物生长与产量。随着全球气候变暖加剧，边境“一带一路”区域极端气候事件发生频率和强度有所提升，对周边地区生态环境和人地关系带来不可抗压力。特大暴雨会导致城市毗邻江河洪水、城区内涝、城郊山洪、地质灾害及复杂的次生灾害，对当地工农业生产与人民生命财产安全构成极大威胁，成为影响生态安全的重大因素之一。在气候变化和河道行洪能力有限的情况下，极端降水造成的洪涝等气象灾害必须高度警惕、未雨绸缪。

- 总体要求与规划目标

- 指导思想

全面贯彻党的十九大、党的二十大精神，深入落实习近平生态文明思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，践行绿水青山就是金山银山理念，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，围绕筑牢西南生态安全屏障、维护世界生物多样性宝库、建设绿美云南等战略任务，以目标和问题为导向，按照保障生态安全、突出生态功能、兼顾生态景观的次序，以各级国土空间规划确定的生态、农业、城镇空间为对象，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，着力保护自然生态系统的原真性与完整性，提升生态系统多样性、稳定性、持续性和碳汇能力，助力国土空间格局优化，服务生态文明建设和高质量发展，为建设人与自然和谐共生的现代化奠定生态基础。

- 基本原则

坚持生态优先，顺应自然。践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚持人与自然和谐共生，严守生态保护红线，全面保护森林、湿地生态系统，保护野生动植物资源，维护生物多样性。重点保护铜壁关自然保护区、瑞丽江、南畹河、畹町河、团结大沟、弄莫湖等重要生态区域。遵循自然生态系统演替规律，倡导自然恢复理念。

坚持问题导向，突出重点。立足全市自然地理格局、生态系统状况和生态功能定位，准确识别突出生态问题，科学预判重大生态风险，聚焦重点生态功能区、生态保护红线、自然保护地等重点区域，突出问题导向、目标导向。妥善处理保护和发展、整体和重点、当前和长远的关系，针对生态系统退化、生态问题突出、生态产品和服务供给能力不足等重点区域，优先布局重点修复工程。

坚持因地制宜，科学治理。遵循生态系统内在机理，以生态本底和自然禀赋为基础，关注生态质量提升和生态风险应对，强化科技支撑作用，因地制宜、实事求是，合理采取保育保护、自然恢复、人工辅助、生态重塑等措施，宜林则林、宜田则田、宜草则草、宜湿则湿，提高生态保护修复的科学性和针对性。

坚持创新机制，多方参与。深化生态保护修复领域改革，释放政策红利，创新多元化投入和监管模式，完善生态保护补偿机制，构建政府主导、多元主体共同参与的生态保护修复体系，广泛征求专家学者、行业单位、社会公众等意见，形成多部门合作、多行业协同、各方面参与的生态共建共治共享格局。

统筹兼顾、协同发展原则。生态修复与经济发展应相互促进、协同发展。在经济发展的支撑下，生态修复可持续发展，良好的生态环境是经济高质量发展的要求和重要内涵。

坚持系统修复，量力而行。遵循整体保护、系统修复、综合治理的原则，统筹山水林田湖草沙各要素，立足辖区自然地理格局、生态系统状况和主体功能定位，全方位问题诊断，整体规划，突出综合效益；同时，考虑地方财力支撑能力，先急后缓，远近结合，因地制宜，量力而行，避免过度工程化和过度景观化。

- 规划目标

- 战略定位

西南生态安全屏障。以国家与云南省生态文明建设需求为导向，建立生态保护多元化交流协作和发展机制，将生态文明理念融入城乡建设，融入群众生产生活，将生物多样性保护与生态安全防治纳入经济社会发展全局谋划，坚决筑牢国家生态安全屏障。

绿美生态建设基地。把握“生态优先、绿色发展”道路，立足生态区位优势与自然资源禀赋，维护边境特色农业空间生态功能，促进生态增汇与绿色化转型，提升城乡人居环境改善与生态建设成效，以高品质生态环境支撑区域高质量发展。

- 总体目标

围绕党中央关于生态文明建设的新目标，立足落实国家重大战略部署和相关规划任务安排，根据瑞丽市域生态问题诊断结果，结合省州生态修复需求，按照山水林田湖草沙系统保护的思路，围绕“人与自然和谐共生、人类社会永续发展”的目标，构建国土整治修复格局，以提升生态系统功能、提高国土空间发展品质和资源利用效率为导向，开展生态空间、农业空间的整治修复，提出整治修复目标、重点区域、重点工程，并分别提出到2025年、2035年分阶段目标。

- 阶段目标

到2025年，着重抓好瑞丽市生态保护红线、重点生态功能区内的生态修复和治理工作有序推进，突出的生态问题得到有效缓解，生态安全屏障功能得到增强，生态环境持续向好，生态文明建设取得阶段性成就。森林资源质量稳步提升，水生态系统持续好转，野生动植物得到有效保护，区域水土流失得到改善，河流湖泊及水功能区水质达到国家考核要求，全面实施耕地质量提升，持续推进人居环境改善，全面修复废弃矿山，保障生态安全。

展望2035年，通过实施生态修复重大项目，解决重点区域的核心生态问题，使生物多样性得到有效保护，退化生态系统得以修复，自然生态系统服务功能逐步修复，全市江河、森林、草地等自然生态系统实现良性循环，构建和完善生态廊道网络，加强生态系统各部分的连通性，维护区域生物的多样性，提高区域生态系统的稳定性和可持续性；森林质量持续提升，水生态系统明显好转，野生动植物及其栖息地得到全面保护，区域水土流失全面治理，河流湖泊及水功能区水质全面改善，历史遗留矿山全面修复；耕地保护空间布局进一步优化，提高农业生产的生态效益；推动绿色建筑和绿色交通的发展，打造宜居、宜业的生态城市，显著提升城乡人居环境品质，提供生态产品；碳汇能力大幅提升，实现人与自然和谐共生，生态文明建设更进一步。

- 指标体系

考虑生态系统的完整性和连通性，结合社会经济发展趋势，依据相关标准，遵循《云南省国土空间生态修复规划（2021—2035年）》对瑞丽市生态功能的定位，对接《德宏州国土空间生态修复规划（2021—2035年）》提出的规划目标，结合瑞丽市生态修复需求和生态问题判识基础上，坚持上下衔接、左右协同、精准定位、落实传导的原则，重点从国土空间格局优化、生态保护红线划定、重要生态系统修复、生态系统质量改善、生态系统服务功能提升、规划指标考核等方面，合理设定“生态质量类”“生态修复治理类”2类17项生态修复指标体系，均为预期性指标（表2-3-1）。

表2-3-1指标体系表

| 指标 类型 | 序号 | 指标名称 | 2020年 | 2025年 | 2035年 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态质量类 | 1 | 生态保护红线面积（km2） | - | ≥334.82 | ≥334.82 | 预期性 |
|  | 2 | 森林覆盖率 （%） | 59.72 | 69.63 | 完成上级下达目标 | 预期性 |
|  | 3 | 森林蓄积量 （万立方米） | 874 | 884 | 完成上级下达目标 | 预期性 |
|  | 4 | 草原综合植被盖度（%） | - | 完成上级下达目标 | 完成上级下达目标 | 预期性 |
|  | 5 | 湿地保护率 （%） | 完成上级下达目标 | 完成上级下达目标 | 完成上级下达目标 | 预期性 |
|  | 6 | 自然保护地陆域面积占陆域国土面积比例（%） | 29.52 | ≥29.52 | ≥29.52 | 预期性 |
|  | 7 | 国家重点保护野生动植物种数保护率（%） | - | 95/95 | 95/95 | 预期性 |
|  | 8 | 水土保持率 （%） | 84.19 | 86.7 | 98 | 预期性 |
|  | 9 | 城市建成区 绿化覆盖率 （%） | 42 | 44 | 45 | 预期性 |
| 生态修复治理类 | 10 | 新增国土绿化面积（万公顷） | - | 完成上级下达目标 | 完成上级下达目标 | 预期性 |
|  | 11 | 水土流失治理面积（万公顷） | - | 0.33 | 1.43 | 预期性 |
|  | 12 | 历史遗留矿山 生态修复面积 （公顷） | - | 全部修复 | 全部修复 | 预期性 |
|  | 13 | 森林质量提升面积（万公顷） | - | 0.0333 | 完成上级下达目标 | 预期性 |
|  | 14 | 草原修复治理面积（公顷） | - | 完成上级下达目标 | 完成上级下达目标 | 预期性 |
|  | 15 | 湿地修复治理面积（公顷） | - | 完成上级下达目标 | 完成上级下达目标 | 预期性 |

- 总体布局

- 总体格局

充分尊重瑞丽市自然地理格局，明确伊洛瓦底江流域生物多样性保护生态安全屏障的功能定位，衔接省级和州级国土空间生态修复规划，从维护生态系统整体性、保障生态功能稳定性出发，以口岸城市、区位优势，主导生态功能和保护修复目标为基础，统筹考虑瑞丽市生态系统质量、生态系统服务功能、经济社会发展等方面，构建“一屏三廊多节点”的国土空间生态修复总体格局，筑牢生态安全屏障。

“一屏”。依托勐秀—户育山脉形成的自然生态屏障；瑞丽市域中部呈东北—西南走向的山体，山体西连铜壁关自然保护区，东接莫里瀑布风景名胜区，形成整个城市的边境生物多样性绿色屏障。

“三廊”瑞丽江、畹町河、南宛河三条绕城国界河流域生态廊道；瑞丽江生态康养、南宛河国境森林生态旅游景观、畹町河抗战文化旅游体验集中景观带、南北向生态文化融合廊道、瑞丽江生态文化融合廊道。以三河为主线，形成河湖水系绿色生态走廊，逐步改善河湖水质，保障生态基流，保护和修复水生态系统，加强滨水地区生态化改造营造水清、岸绿、安全、宜人的滨水空间。

“多点”。以瑞丽江—大盈江国家级风景名胜区（瑞丽段）、云南铜壁关自然保护区（瑞丽段）、姐勒水库、勐卯水库、芒林水库等要素为生态重要节点，开展瑞丽江—大盈江国家级风景名胜区保护专项研究，加强两江流域河岸带的生态保护与修复，保护恢复以鱼类资源为重点的水生生物多样性，探索流域湿地公园体系的建设，争取从国家层面建立“瑞丽江—大盈江国家公园”。

- 修复分区

瑞丽市一级生态修复分区落实了省级1个国土空间生态修复分区，为南部边境生态修复区；二级生态修复区落实了州级2个国土空间生态修复分区，为南畹河流域水源涵养与生物多样性保护区、瑞丽江流域水土保持与人居环境提升区；在二级生态修复分区基础上，划分了3个三级生态修复分区（详见D2国土空间生态修复分区表）。

- 南畹河流域水源涵养与生物多样性保护区

区域概况：涉及弄岛镇、户育乡、勐秀乡3个乡镇，面积303.58km2。地貌为湖积台地低丘缓坡、山间河谷冲洪积平原地形，地势呈北东、南西向延伸，地势北东高、南西低，山峰以“圆顶”为主，相对切割深度560.0～710m，属于南宛河干流水系，主要支流有南兰河、汤瓦河、南面卡河、南姑河等。以森林生态系统和农田生态系统为主。属于水源涵养极重要区，划定生态保护红线139.54km2，分布有云南铜壁关自然保护区。

主要生态问题：林以人工林为主，林地质量不高，林分结构不合理，森林生态系统水源涵养功能需进一步提升；耕地质量不高，以中等地为主，北部分布有大面积坡耕地，水土流失脆弱性较高，属于水土流失重点治理区。人类生活和生产活动频繁的河谷周边地区，生境退化程度较高，云南铜壁关自然保护区等生态源地间的生态廊道被阻断，动植物栖息地破碎化程度高。历史遗留废弃矿山3个，破坏面积3.81公顷，造成植被、地貌景观和土地资源的破坏。

主要修复策略：采取以自然恢复为主、人工修复为辅的修复策略。以森林质量提升和生物多样性保护为主，重点推进封山育林、林分结构优化、低效林改造、水源涵养林以及水土保持林建设工程，全面提升水源涵养能力。持续加强高标准农田建设，开展田、水、路、林、村综合整治，实施25度以上陡坡耕地综合治理工程、水土保持工程，加大水土流失严重区生态修复力度。以云南铜壁关自然保护区为修复为重点，加强龙脑香热带雨林保护，改善桫椤、云豹、萼翅藤、鹿角蕨等多种珍稀濒危特有保护野生动植物生境，连通生物廊道，健全生态网络。有序推进历史遗留废弃矿山生态修复工作。

- 瑞丽江流域水土保持与人居环境提升区

区域概况：涉及弄岛镇、姐相乡、户育乡、勐卯镇、勐秀乡、畹町镇江边共计6个乡镇，面积572.22km2。地貌为湖积台地低丘缓坡、山间河谷冲洪积平原地形为主，地势北高南低，高程780～2000m。海拔相对高差较大，植被的垂直地带性分布明显。属于瑞丽江干流水系，主要支流有南惹河、芒海河、南约河、南管河、帕色河、南卡河等。以森林生态系统和农田生态系统为主，森林类型主要为季风常绿阔叶林，农田生态系统主要分布在瑞丽江流域的中小起伏瑞丽江沿岸，以坡耕地为主。属于水源涵养极重要区，划定生态保护红线168.32km2，分布有云南铜壁关自然保护区、云南瑞丽江—大盈江国家级风景名胜区、芒林水库、勐卯水库、姐勒水库重要饮用水水源保护区。

主要生态问题：涉及瑞丽江流域水土保持与人居环境提升区，坡耕地占比高，水土流失严重，瑞丽江干流两岸存在水土流失高敏感点。森林质量整体较低且退化程度较高，局部草地退化严重。县级城镇用地布局分散，土地闲置问题突出，中心城区绿地分布不均，生态网络不健全或不通畅。城市化推进等社会经济发展影响下，林地、耕地、建设用地之间的用地冲突较为突出，原生生态系统干扰破坏严重，造成生态系统退化。目前，大部分乡村的基础设施都比较滞后。乡村的道路、排污排水、垃圾处理、房屋建设等公共服务配套设施不完善、不健全，符合乡村振兴要求的乡村道路少、窄、差给生态宜居乡村高质量建设发展带来阻碍。

瑞丽市芒林水库、弄岛分布着极危物种—萼翅藤，由于生长点位于路边，假泽兰覆盖，遭受人为破坏和外来入侵物种的双重影响，生存困难。薇甘菊、水葫芦、红火蚁等外来物种入侵现象严重，对农业生产、生态环境、人身安全等方面产生威胁。

主要修复策略：采取以自然恢复为主、人工修复为辅的修复策略。重点推进水土流失治理和人居环境质量改善，全面提升水土保持功能及人居环境品质。加大旱改水、坡改梯力度，重点关注瑞丽江、瑞丽市坝区水系小流域综合治理。以农村垃圾、污水治理、饮用水保护和村容村貌提升为主攻方向，整合资源，强化举措，稳步有序推进农村人居环境治理，按照资源化、减量化、无害化的要求，抓好农村生活垃圾设施建设和分类处理工作积极开展国土绿化行动，以乡村公路两侧、村庄空闲地等区域为绿化重点。

开展农用地和农村建设用地整理，提升耕地质量、改善农业生产条件和生态环境，进一步促进农村建设用地集约节约利用。深入推进城镇低效用地整理复垦，对各镇区布局散乱、利用粗放、用途不合理等低效用地进行综合治理。对中心城区的低效工矿用地、废弃工矿废弃地实施土地复垦，进行转型利用。推进城镇人居环境综合整治工程，持续改善城市水环境和绿地系统，大力推进瑞丽江、团结大沟等主要河流疏浚和生态治理提升工程，打通城市蓝绿廊道，健全城市生态系统。持续加强高标准农田建设，配套完善水利、道路等基础设施，加强排灌沟渠网络建设，完善农田防护林体系，全面提升农业综合生产能力，努力打造现代绿色生态农业。加强外来物种预防和监管、除治工作。强化菲氏叶猴、绿孔雀、萼翅藤等珍稀濒危野生物种保护保育，建立极小物种保护小区。加强外来物种预防和监管、除治工作。有序开展历史遗留废弃矿山的生态修复，治理矿山开采引起的水土流失，恢复被侵占的林地，营造水土保持林和水源涵养林，修复破碎化栖息地，改善动植物生境质量。

- 畹町河流域生物多样性维护区

区域概况：涉及畹町镇，面积69.32km2。畹町集镇片区属伊洛瓦底江水系，畹町河自东北向西南从中穿过，在畹町集镇片区的流域面积为13.44km2。片区内水系以自然发育冲沟为主，均为季节性冲沟，无常流水沟谷发育。畹町镇地处横断山脉高黎贡山余脉向南延伸部分，地势东北高西南低，地形分为山地、坝子境内最高点回龙山位于芒棒村，海拔1675m；最低点畹町河与瑞丽江交汇处位于混板村，海拔778m。以森林生态系统为主，森林类型主要为常绿阔叶林，天然林占比较高，为水源涵养极重要区，划定生态保护红线28.592km2，属瑞丽市生物多样性保护优先区。

主要生态问题：基础设施建设、矿产和旅游资源开发等对局部生态系统和生物多样性构成的破坏和威胁较为突出。区内矿产资源开发以小规模砂石料为主，历史上无序开采行为较为普遍，主要沿畹町北侧山区分布，大量矿山开采、进场公路开挖及探矿权人地质工程勘察等往往未采取有效防治措施，诱发一定数量的地质灾害，主要为滑坡、崩塌、泥石流等。2020年开始因环保要求瑞丽市对该区域内的7家矿山进行了关停及矿山生态修复处理，目前区内正常开采矿山企业仅有2家，均为小规模砂石料矿山，总体，矿山对辖区造成的破坏和影响较历史影响情况有所减弱。

主要修复策略：采取自然恢复和人工辅助修复相结合的修复策略。生态修复主导方向为生物多样性保护和森林保护修复。重点实施关停及矿山生态修复生态治理，大力开展珍稀野生动物保护，加强野生动植物监管，科学防控外来物种入侵；加大封育保护力度，防止旅游开发等活动对林木的破坏；重点加强水源涵养林、水土保持林和河流两岸的防护林建设，开展历史遗留矿山生态修复，主要采取绿化修复方式治理，通过播撒草籽等措施恢复地表植被，加强局部地质灾害易发区水土流失综合治理，减少水土流失。

- 重点区域

统筹考虑生态系统类型、生态功能重要性、生态环境脆弱性以及山水林田湖草沙各要素的空间关联性、系统性和耦合性，基于生态系统受损、退化和破坏程度及生态系统恢复力水资源状况综合评价，根据瑞丽市综合评价结果和生态问题识别诊断情况，充分结合省、州两级国土空间生态修复规划确定的重点区域，明确瑞丽市国土空间生态保护与生态修复的重点区域（详见D3国土空间生态修复重点区域一览表）。

- 森林生态修复重点区域

主要分布于瑞丽市低中山中切割缓坡地形，包括全市森林生态系统受损、退化及破坏的区域，涵盖全市1乡镇的3个行政村，面积约2178.32公顷，涉及户兰村委会、南京里村委会、勐力村委会。下一步生态修复工作中需全面加强中幼林抚育，森林结构优化，提高林木生长量，培育优质高产大径级林和异龄复层混交林。重点在户兰村委会、南京里村委会、勐力村委会开展国家储备林建设，加快构建工业原料林、乡土树种、珍稀树种和大径级用材林的国家储备林，提高木材生产供给能力；以森林严重退化、林木生长衰竭、林地生产力出现严重下降的林分为优先对象，采取抚育、改培、更新等技术措施进行低效林改造。采取保护保育为主，辅助修复为辅的措施，进一步提升林地面积，恢复和提高林地生产力，修复和增强森林生态功能，不断提升水土保持和水源涵养能力。

- 生物多样性保护重点区域

主要包括生态保护红线、自然保护地及其他生态系统质量高值区，分布在户育乡、勐卯镇、勐秀乡、弄岛镇、畹町镇等5个乡镇，涉及26个行政村、1个部队、2个水库管理所、林场林业站3个、1个州林业科学研究所、1个铜壁关自然保护区，面积约40088.5公顷。下一步工作重点是推进自然保护地建设，开展生物多样性本底调查和监测，加大对双角犀鸟、花冠皱盔犀鸟、冠斑犀鸟、高黎贡白眉长臂猿、菲氏叶猴等珍稀旗舰物种和萼翅藤、滇藏榄等珍稀濒危植物的保护力度，防控外来物种入侵，加强重点物种栖息地、原生境的保护与修复，连通重要物种迁徙扩散生态廊道，全面加强伊洛瓦底江水系热带生物区重点保护野生物种及珍稀濒危特有植物的就地保护和恢复。

- 水生态修复重点区域

主要位于瑞丽江、南畹河、畹町河三大流域干流及其支流，以人口集中、保护对象重要、洪涝威胁较大的区域为重点，涵盖全市6个乡镇，共计100个行政村，面积约2261.83公顷。通过开展流域水生态修复与治理工程，沿堤防外划定滨岸带空间，推进河道景观提升改造工作。优化生态水量用水配置，保障主要河流水系生态流量。有效推进水生态修复和岸线植被群落优化整治工程建设，改善滨岸带联通及生态功能；开展水源地保护工程，建设生态缓冲带，提升水环境质量。加强湿地生态系统保护修复，修复退化湿地，保护湿地生物多样性。

- 水土流失治理重点区域

主要分布于瑞丽江流域水土保持与人居环境提升区、南畹河流域水源涵养与生物多样性保护区，涵盖全市6个乡镇，共计38个村委会，面积约43177.97公顷。重点开展滑坡、泥石流等地质次生灾害防治，减少水土流失和植被损毁，加强实施小流域水土流失综合治理、重点区生态修复和保护、重点库区生态化改造等项目，对荒山、陡坡地、生态脆弱区实施营造水土保持林、坡改梯、坡面水系及小型水利水保、沟道治理等工程，提升水土保持功能。深入开展退耕还林还草，对25度以上非基本农田坡耕地，实施退耕还林还草，25度以下有条件的缓坡耕地实施坡改梯，控制水土流失。

- 矿山生态修复重点区域

历史遗留废弃矿山主要分布于瑞丽江流域水土保持与人居环境提升区和畹町河流域生物多样性维护区，涉及全市3个乡镇5个村委会，整治面积约10.91公顷。重点实施废弃矿山生态修复，同时因地制宜对历史遗留和闭坑矿山实行生态环境恢复治理和土地复垦，加强矿山地质环境保护和治理力度，实施矿山生态修复治理重点工程，改善矿区及周边地区生态环境，积极推动绿色矿山建设，提高矿产资源综合利用水平。

- 国土综合整治重点区域

主要分布于瑞丽江流域水土保持与人居环境提升区，在南畹河流域水源涵养与生物多样性保护区和畹町河流域生物多样性维护区零星分布，涵盖全市6镇35个村委会，面积约11776.57公顷。工作重点是加强重要生态安全屏障等重要生态功能区以及地质灾害高易发区的村庄搬迁整治，积极实施高标准农田建设工程，完善田间灌排设施，推进耕地质量提升、土地平整和低效闲置用地整理等土地综合整治工程，合理调整产业结构，整体提升农业空间资源配置。大力实施城乡人居环境整治，恢复受损河湖岸线，修复城镇受损水体，增加蓝绿空间总量，着力优化蓝绿空间布局，推动区域经济和生态共建共保。

- 主要任务

- 生态空间主要任务

围绕市域生态安全格局，逐步消除人为破坏，提高生态系统自我修复能力，提升生态系统质量和稳定性，促进生态系统良性循环。重点开展森林质量提升、森草湿地保护建设、生物多样性保护、水环境治理、水土流失治理、矿山综合治理等工程，提升生态空间质量和稳定性，保障生态安全。

推进森林空间质量提升，强化草地、湿地保护修复。以“林业增绿增效”为目标，通过构建以公益林和天然林为主体的健康稳定的森林生态系统，全面保护天然林、季风常绿阔叶林、中山湿性常绿阔叶林等自然生态系统的原真性、完整性。加强水源涵养林、水土保持林建设，提升水源涵养能力，减少水土流失；以自然恢复为主，人工种草、草地改良、退牧还草为辅，加快退化草原修复，提升草地生态系统稳定性和质量；加快推进市域内湿地生态保护和修复，加强湿地保护管理基础设施建设，禁止围湖造田和侵占江河滩地，积极推进湿地自然生境及重要野生动植物栖息地恢复，促进重要湿地生态系统功能稳步提升。

着力推进国土绿化，提高区域水土保持能力。重点围绕宜林地、无立木林地、退化林地和草地、生态严重退化地区、城镇面山、村庄、公路沿线、河湖沿岸、受损山体等区域，实施绿化生态修复工程，采取坡改梯和保土耕作、营造水土保持林和经济果木林、封禁治理以及小型水利水保工程等措施，增加林草植被覆盖度，减轻水土流失、降低入河泥沙量，有效巩固和提升水土保持能力。

持续开展流域水环境综合整治，有效改善水环境质量。全面推进瑞丽江、南卯湖水污染生态治理、瑞丽市江堤堤防加固、农村河道整治，加快推进城镇污水处理设施提标改造、再生水利用和配套管网建设，实施水利防洪、河道清淤、生态护岸、缓冲带建设等治理措施，持续改善水环境质量。2025年，地表水质量达到或优于Ⅲ类水体比例达到省、州考核要求，河道防洪能力全面提升；针对市域大小40多条河流，通过河岸生态修复、河道治理及水源涵养林建设等工程，建设河流生态廊道，以改善流域内河流水环境并逐步恢复生态功能；加快建立治污设施运行维护、河道保洁清淤、农村保洁管理等方面的长效机制；加强河湖蓝线管理，有序推进现有河道蓝线范围生态退耕，保持河流廊道生态空间畅通和连续；持续推进水源地保护与修复，针对5个水源地，开展水源地生态整治，综合治理面源污染，防治水源地水体污染，提升水源涵养能力。以水库、水源地污染修复为核心，推动水库及水源地周边及相关支流的生态修复和水环境治理。

加强生物保护建设，提高生物多样性。加强基础设施建设，增加保护区的管护、科研、监测、信息能力建设经费，完善监测评估预警体系；加强生物安全防范体系建设，开展有害生物及外来入侵物种的预警与防控。加强外来物种管控，加大薇甘菊、紫茎泽兰、红火蚁等外来入侵物种的治理力度，建立中缅德宏边境外来入侵物种监测防控体系，开展野生动物疫源疫病监测，严防外来物种入侵。以瑞丽江为重点，构建水生生物资源和栖息地调查监测体系，建设遗传资源保存和利用体系，提升重要水生生物遗传资源收集保存能力。开展天然林和公益林保护、森林质量提升等工程改善生境质量，连通重要物种迁徙扩散廊道。开展生物多样性经济价值转化试点示范，强化土著品种种质遗传资源及其野生种的种质遗传资源和遗传基因资源保护，有效拓展农业种质资源保护，促进生物多样性资源的可持续利用。加强生物多样性保护、乡村振兴与可持续利用试点示范，筑牢西南边境重要生态安全屏障。

加强历史遗留矿山综合治理，提升矿区生态系统功能。加快历史遗留矿山生态修复，以自然修复为主、工程治理为辅的原则，整合碎片化、分散化的废弃矿山空间，大力推进矿山复绿复垦、生态重塑，消除矿山开采引发的地质灾害（隐患）、减少水土流失、降低矿山生态环境破坏对周边区域生态安全的影响，有效改善矿区及周边区域的生态环境质量。通过采取拆除废弃矿山建筑、土地复垦、地貌重塑、土壤重构、植被重建、生物多样性重组与保护等措施，提升土地资源利用率，修复破坏的地表景观，提高植被覆盖度，进一步恢复矿区的生态系统服务功能，提升生态承载力。

- 农业空间主要任务

围绕加强耕地保护和提升耕地质量、发展生态农业、侵占农用地整治、乡村宜居环境建设等，优化农村生产、生活、生态用地空间布局，形成农田连片与村庄集聚的土地保护新格局、生态宜居与集约高效的农村土地利用空间结构。

加强耕地保护和提升耕地质量，积极发展生态农业。

按照国土空间总体规划确定的永久基本农田保护区和耕地保有量，严格限制耕地转为非耕地，强化农转用审批报备管理，落实耕地占补平衡制度。以提高农田生态系统质量为重点，开展退化耕地修复、土壤改良、优化灌排水系统等工程。对局部地区的陡坡耕地开展耕地提质改造，实施坡改梯等生态工程，减少由于不合理的耕作措施导致的水土流失。加快优质耕地规模化和集聚化，对于优质耕地集中连片区，大力推动高标准农田建设，完善田间生产道路、灌溉等配套设施，提升耕地质量和农业生产效率。开展农业生产区与生态空间的生态缓冲带建设，强化耕地周边区域的林草湿一体化保护修复，持续优化生产、生活、生态空间，提升农业绿色生产、生态产品供给能力。

持续推行农用地、农村建设用地整治，优化村庄用地布局。对瑞丽江等河流流域周边零星、散乱农村建设用地进行改造。针对农村地区农地斑块破碎化、农村建设用地粗放、人居环境不优等问题，深入开展农村全域土地综合整治，统筹低效闲置农用地、建设用地、工矿建筑企业废弃地整理，提升农村土地使用效率和节约、集约化水平。

加强农村人居环境整治，建设美丽宜居乡村。大力开展农村环境基础设施建设，卫生厕所改建和生活污水治理以及农村生活垃圾分类处理，提升垃圾收集、污水处理普及率以及农村厕所粪污资源化利用效率。加快沟渠池塘的清淤和生态化治理，建立健全农村环境卫生治理长效机制。开展美丽乡村建设，优化布局乡村生活空间，突出保护乡村山体田园、河湖湿地、原生植被等，因地制宜开展荒山荒地荒滩绿化，加强村内道路、公共空间景观提升和绿化改造，推进农田林网、优质林果发展、水系连通等生态建设，打造水美乡村、绿美乡村。

- 城镇空间主要任务

加强城镇环境综合治理，完善城市绿色基础设施网络建设，缓解城镇内涝，提升城镇环境综合品质，保障人居环境安全。

加强城镇环境综合治理，构建蓝绿生态网络体系。优化城镇绿地空间结构，均衡绿地布局，大力推进城镇、社区、交通、河湖等领域绿化美化行动，开展城镇绿道网建设，提升城区绿地率。实施城市绿地提升改造，提高乡土物种比重，丰富城市生物多样性，改造多样化城市绿地体系，持续推进城镇绿网脉络建设，拓展城市中心区、老城区绿色公共空间，挖潜增绿，进一步提升城市生态宜居水平。加强城镇生活污水处理设施建设，提升生活污水处理能力。加大城市黑臭水体治理力度，对团结大沟、帕色河、姐告小河等有城市黑臭水体倾向的河流，通过强化控源截污、配套污水收集管网、城市河道水生态保护修复，进一步提升城市河流水质。拓展城市截排水功能，高标准推进城市水网、廊道、河湖岸线生态缓冲带建设，重点推进团结大沟东段、西段、南底河、南管河、勐卯河、帕色河、允当河等7条河道生态护岸及沟渠、河道整治，恢复河湖水系连通和流动性，降低城市内涝风险。

提升城镇人居环境质量，创建生态宜居城市。加强城镇基础设施建设，优化城镇空间布局，持续推进废弃地和闲置用地改造利用，提高城镇土地利用效率，推进资源有序开发和节约集约利用，有效防范地震及其次生灾害（如滑坡、泥石流）对居民和环境的影响，进一步改善人居环境。落实NbS修复理念，鼓励居民参与城市规划和生态修复项目，尊重并融入瑞丽多民族的文化传统和智慧，通过社区花园、本土植被恢复等方式，提高城市韧性。

- 生态廊道网络构建

依托辖区内云南铜壁关自然保护区与云南瑞丽江—大盈江国家级风景名胜区，以重要山脉、河流水系、重要动物栖息地和迁徙路线、重要交通水利等基础设施等为脉络建立生态廊道。积极推进廊道内重要生态系统保育保护，大力开展以自然保护地为核心的野生动植物生境质量提升、周边生态功能缓冲区建设，通过修建人工廊桥、涵洞等，提升生境斑块的连通性，保障生物觅食、活动和迁徙廊道畅通。

以边境口岸特色、抗战文化、民俗文化、自然景观为重点，建设文化景观廊道，深度挖掘辖区特色文化，推动边境沿线生态建设，修复受埙退化区域，强化特色文化景观节点塑造，推进生态与文化的深度融合，打造一条兼具边境、抗战、民俗文化与生态文明的多功能廊道。

- 项目部署

在瑞丽市生态修复总体布局、生态修复分区的基础上，聚焦全州生态、农业、城镇空间主要生态问题，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，在生态修复重点区域，落实国家、省级生态保护修复重大工程、重点工程。结合瑞丽市相关部门的“十四五”发展规划，根据生态问题的紧迫性、严重性和生态系统恢复能力，统筹部署、重点突出、分期推进瑞丽市国土空间生态修复重点项目。

部署7个方面的生态修复工程，24个项目，以流域、乡镇为单元，统筹推进山水林田湖草沙一体化修复治理。

- 生态空间生态修复

- 水源资源生态保护项目

水资源生态修复以改善河流、水库水质为重点，因地制宜开展流域水环境综合治理，增强流域水源涵养能力，改善水体质量。

专栏5-1水源资源生态修复项目及重点工程

①瑞丽市姐勒水库等7个集中式饮用水水源地流域环境治理及生态修复建设工程（一期)项目 实施范围：勐秀乡小街水库、畹町农场场部饮用水水源。 实施内容：对7个饮用水水源地（水库）实施保护工程，对水源地周边村落生活污水进行收集处置。主要采取在水库周边建立生态屏障，种植适宜的水生植物、放养合适的水生动物，绿化造林等措施，改善水质，减少污染，恢复生态；在水源地周边村寨布设污水收集管网和污水处理系统，保障水源地水体质量。 实施期限：2021—2035年。 责任主体：德宏州生态环境局瑞丽分局。

##### ②瑞丽市伊洛瓦底江瑞丽江姐告大桥国控断面（畹町片区)水环境保护工程项目 实施范围：芒棒村委会的回龙、弄弄、芒棒，混板村委会的立新、法坡、华俄、混板，新合村委会的和平、团结，畹江村委会的一队、三队、四队、五队、六队、七队等15个自然村。 实施内容：15个自然村的污水收集与处理工程，主要对涉及村寨污水进行收集和处理，计划布设出户排污管道59.15km，集中排污管网9.23km，日处理污水90方的净化系统3座；项目实施完成后可改善涉及村寨水环境质量，减少水体污染，有效保护水生态环境。 实施期限：2021—2035年。 责任主体：德宏州生态环境局瑞丽分局。

- 水流域综合治理项目

水流域生态保护以开展小流域和中缅界河综合治理为重点，实施河道淤堵、河岸坍塌、河岸景观绿化工程，对侵蚀沟切割严重、林草覆盖率低、水土流失强烈的区域，实施水土流失综合治理工程。

专栏5-2水流域综合治理项目及重点工程

##### ①瑞丽市小流域治理、农村河道整治工程项目 实施范围：瑞丽市辖区。 实施内容：对辖区内11条河道进行治理、特别对经过村寨段河道进行综合治理，主要采用清淤疏浚、坡岸整治，结合村寨特点实施景观绿化工程，改善村寨人居环境，对河流水土流失较为严重地段，实施水土流失综合治理，减少泥沙进入河流水库，稳固河岸，防治水土流失，美化河岸景观，改善河流生态环境。 实施期限：2021—2035年。 ##### 责任主体：瑞丽市水务局。

##### ②瑞丽市中缅界河生态治理提升项目 实施范围：畹町河、瑞丽江。 实施内容：界河河道清淤、河堤绿化等配套设施，建设生态景观带，打通界河长廊至新农贸市场沿线走廊。 实施期限：2021—2035年。 责任主体：瑞丽市住房和城乡建设局。

##### ③瑞丽市江堤堤防加固工程 实施范围：瑞丽江国界沿线右岸。 实施内容：对瑞丽江界河段右岸防护工程进行加固修复，降低水流冲蚀对国土破坏，保护河岸沿线农田、道路等设施安全。 实施期限：2020—2035年。 ##### 责任主体：瑞丽市水务局。

- 林地湿地资源修复项目

项目主要起到恢复和保护林草、湿地等生态资源，目标是提高林草覆盖率，减缓林草地退化速度，促进林草生态系统的恢复和改善，维护生态平衡；湿地修复和保护则主要结合河道治理、水源地保护等工程，重点实施河流入库口建设湿地、河口湿地建设等，修复湿地生态资源。

专栏5-3林地湿地资源修复项目及重点工程

##### ①瑞丽市瑞丽江界河流域南卯湖水污染生态治理项目 实施范围：南卯湖。 实施内容：南卯湖湿地水生态修复及水体治理（湿地内源污染治理、湿地生态修复、湿地净化能力提升），通过对南卯湖的生态修复和自净能力提升，对团结大沟河道水体进行旁流净化处理。最终达到南卯湖湿地水体内源污染治理、底质改良、水生态系统构建与修复、湖泊水体污染治理、湿地景观构建等目标。 实施期限：2021—2035年。 ##### 责任主体：德宏州生态环境局瑞丽分局。

##### ②瑞丽市森林和草原维护和保护项目 实施范围：瑞丽市。 实施内容：天然林资源保护等重点防护林体系建设；公益林资源动态监测设备购置及生态薄弱地区修复；森林和草原质量提升；国土绿化和生态修复，林业有害生物综合防治；森林和草原病虫害预警监测设备购置，野生动物保护及试点修复。 实施期限：2021—2035年。 责任主体：瑞丽市林业和草原局。

- 生物多样性保护项目

开展珍稀濒危动植物培育研究和保护工作，完善野生动植物资源调查监测，推进濒危物种救护基础设施建设，打造珍稀植物园，在保护生物多样性保护的同时，开展科学研究和科普宣传。

专栏5-4生物多样性保护项目及重点工程

##### ①德宏州瑞丽市熊狸野外调查项目 实施范围：云南铜壁关省级自然保护区。 实施内容：对铜壁关自然保护区及周边现有和可能有熊狸分布的所有区域进行系统调查，初步掌握该地区熊狸的种群数量与分布；对已确认有熊狸的分布区域进行实地调查，分析熊狸的总体分布状况与各栖息地的基本情况；对熊狸栖息地周边社区、中缅交界栖息地缅方周边社区开展熊狸生境保护和群体保护宣传教育工作。 实施期限：2021—2035年。 ##### 责任主体：云南铜壁关省级自然保护区管护局瑞丽管护分局。

##### ②瑞丽珍稀植物园建设项目（中缅边境生物多样性保护综合项目） 实施范围：瑞丽市。 实施内容：按照5A级景区规划，引种中缅边境地区珍贵植物3000余种进行保护和种植示范，打造药用植物类、红木类，珍贵树种类，森林蔬菜类、榕树类、野生果树类、特色绿化树种类等种质资源收集保护植物专类园区和种植试验示范基地，在保护生物多样性保护的同时，开展科学研究和科普宣传，为当地林业发展提供技术储备，推动当地林业发展并辐射周边，逐步建成中缅经济走廊中生物多样性保护、科普生态旅游、科研及教学实习为一体的综合性植物园。 实施期限：2021—2035年。 责任主体：瑞丽市林业和草原局。

- 历史遗留矿山生态修复

采取因地制宜、多措并举的方式，加快历史遗留矿山生态修复，以自然修复为主、工程治理为辅的原则，开展历史遗留矿山综合治理。

专栏5-5历史遗留矿山生态修复及重点工程

##### ①瑞丽市历史遗留矿山生态修复项目 实施范围：勐秀乡勐典村委会、畹町镇芒棒村委会、弄岛镇雷允村委会、畹町镇畹町林场。 实施内容：对瑞丽市勐秀乡勐典村砖瓦用页岩矿、瑞丽市勐秀乡勐典村砖瓦用页岩矿、瑞丽市弄岛镇雷允村其他黏土矿、瑞丽市畹町镇畹町林场建筑石料用灰岩矿等6个历史遗留矿山实施修复工程， 实施期限：2021—2025年。 ##### 责任主体：瑞丽市自然资源局。

- 农业空间生态修复

为适应发展现代化生态农业的需要，通过新农业技术推广、无害化处理中心建设，以及土壤污染状况调查及评估，为改善农业生产带来的生态环境污染开展基础工作，为下一步提高耕地质量，提升土地利用率和耕地产出效能打下基础。

专栏5-6农业空间生态修复及重点工程

##### ①瑞丽市环保降解地膜推广应用项目 实施范围：瑞丽市。 实施内容：主推降解膜的应用，结合育苗移栽技术缩短地膜使用周期，降低因农业生产造成的环境污染和生态破坏。 实施期限：2021—2035年。 ##### 责任主体：瑞丽市农业农村局。

##### ②瑞丽市历史遗留土壤污染状况调查及评估项目 实施范围：勐卯街道、姐相乡、畹町镇。 实施内容：分为现状调查和风险评估两个阶段实施。现状调查阶段需要对南闷村废弃机油炼油厂、姐相乡非正规垃圾堆放场、畹町镇垃圾填埋场3处疑似污染地块进行现状调查。风险评估阶段需根据现状调查情况，就存在土壤污染风险地块进行风险评估。 实施期限：2021—2035年。 ##### 责任主体：德宏州生态环境局瑞丽分局。

- 城镇空间生态修复

根据瑞丽市城镇实际情况，因地制宜推进城镇污水排放、城市生态景观改造、城市生活垃圾分类、城市各类管网改造等，提升城镇人居环境品质，改善修复城镇生态系统。

专栏5-7城镇空间生态修复及重点工程

##### ①瑞丽市生态环境宣传能力提升项目 实施范围：瑞丽市。 实施内容：主要建设内容包括生态文明建设宣教、村庄生态景观提升、村庄生活污水治理、生活垃圾收集处置设施建设和村庄生态产业发展。 实施期限：2021—2035年。 ##### 责任主体：德宏州生态环境局瑞丽分局。

##### ②瑞丽市入河排污口规范化建设项目 实施范围：瑞丽市。 实施内容：结合瑞丽市入河排污口清理排查整治工作，针对整治完成的入河排污口开展规范化建设，重点实施监测点设置、标志牌设立、计量和视频监控系统构建等。 实施期限：2021—2035年。 责任主体：德宏州生态环境局瑞丽分局。

##### ③中缅（银井—芒秀）生态环境共同体示范项目 实施范围：银井—芒秀。 实施内容：主要建设内容包括生态文明建设宣教、村庄生态景观提升、村庄生活污水治理、生活垃圾收集处置设施建设和村庄生态产业发展。 实施期限：2021—2035年。 ##### 责任主体：德宏州生态环境局瑞丽分局。

##### ④瑞丽市城市绿化景观及提升改造工程项目 实施范围：团结大沟东段、西段、南底河、南管河、勐卯河、帕色河、允当河等7条通过瑞丽市城区的河流。 实施内容：团结大沟东段、西段、南底河、南管河、勐卯河、帕色河、允当河等7条通过瑞丽市城区的河流两岸景观提升改造和河道清理工程，包括河道两岸绿化生态景观、滨河步道、广场及景观廊、亭、桥、木栈台、特色雕塑、休闲座椅等构筑物和小品景观，管理用房，灯夜光景照明系统，标志标识系统、绿化给水及河道清淤整治工程等。 实施期限：2021—2025年。 ##### 责任主体：瑞丽市住房和城乡建设局。

##### ⑤瑞丽市生活垃圾分类设施建设项目 实施范围：瑞丽市。 实施内容：建设日处理餐厨垃圾60吨餐厨垃圾处理生产线，餐厨垃圾经处理后的产物为黑水虻幼虫及有机肥，幼虫可用来喂鸡、喂鱼，有机肥可用于市政绿化或农业生产，实现餐厨垃圾无害化、资源化处置，改善城市厨余垃圾可能造成的生态环境污染风险。 实施期限：2021—2025年。 ##### 责任主体：瑞丽市住房和城乡建设局。

##### ⑥瑞丽市第一水厂勐卯允当片区城市管网延伸工程 实施范围：瑞丽市勐卯街道允当片区。 实施内容：通过扩大延伸城市供水管网、建设集中供水设施、提升运行管护能力等措施，进一步提高农村地区集中供水率、自来水普及率、供水保证率，提高城乡供水一体化水平，提升城镇人居环境品质。 实施期限：2021—2025年。 ##### 责任主体：瑞丽市水务局。

- 支撑体系建设

生态修复工作的进一步推进和提升，其支撑体系建设是必不可少的，是保障国土空间生态修复的重要基础。瑞丽市开展生态能力建设，主要包括森林资源监管体系建设、林业和草原有害生物防治能力建设、大气环境监测监管能力建设、环境监管监控能力建设等，这些支撑体系建设将对瑞丽市国土空间生态修复和治理能力提升提供保障，为下一步推进瑞丽市生物多样性保护、林草资源管理，国土空间生态修复体系与治理能力现代化，促进生物多样性保护与资源开发利用相协调，探索积累生态修复模式和经验，以创新驱动提升山水林田湖草系统治理能力提供极大帮助。

专栏5-8生态保护和修复支撑体系建设及重点工程

##### ①森林资源监测监管体系建设项目 实施范围：瑞丽市。 实施内容：保护发展森林资源考核制度，启动林长制体系建设，开展森林督查、森林资源主要指标监测（年度出数）、森林资源管理“一张图”年度更新、国家公益林及省级公益林等监测监管工作，加强林地、林木采伐管理，加强全市公益林和天然林资源保护修复管理。 实施期限：2021—2025年。 ##### 责任主体：瑞丽市林业和草原局。

##### ②林业和草原有害生物防治能力提升项目 实施范围：瑞丽市。 实施内容：建设森林和草原有害生物监测系统；购置有害生物防治专用无人机，对有害生物进行防治；采购松材线虫快速检测设备，采购太阳能杀虫灯和虫情测报灯，并在公益林周边、天然林地、松林、草原等森林和草地合适位置安装；建设防治检疫标准化实验室。 实施期限：2021—2025年。 责任主体：瑞丽市林业和草原局。

##### ③瑞丽市大气环境监测监管能力建设项目 实施范围：瑞丽东片区、火车站片区、城中片区、瑞丽西片区、姐告片区、弄莫湖片区。 实施内容：一是完成大气环境区域监测设施建设，将瑞丽市城区划分为6个片区，共布设监控点28个，其中瑞丽东片区监控点1个，火车站片区监控点3个，城中片区监控点2个，瑞丽西片区监控点3个，姐告片区监控点2个，弄莫湖片区监控点2个；二是配齐大气环境监测站点质量控制设备和应急分析设备，强化大气环境区域监管能力。 实施期限：2021—2025年。 ##### 责任主体：德宏州生态环境局瑞丽分局。

##### ④瑞丽市环境监测监管视频监控能力建设项目 实施范围：瑞丽市。 实施内容：通过规划建设瑞丽市环境视频监控智能管理平台，将实现对区域内环境污染源全面的掌握与把控，能够在监测分析的基础上，为监管部门和用户提供污染溯源、精准控源，快速准确锁定污染物排放源，实现超标排放快速预警预报，同时结合区域化管理、空气质量达标、工作任务闭环管理等环保业务管理功能，实现监测与监管联动。 实施期限：2021—2025年。 ##### 责任主体：德宏州生态环境局瑞丽分局。

##### ⑤大气环境弱扩散区污染源调查、工业源排放清单建设及污染防治精细化管控—以瑞丽市（国家级重点开发开放试验区）为试点项目 实施范围：瑞丽市。 实施内容：一是开展瑞丽市主城区和重点乡镇的大气污染源调查，初步摸清瑞丽市的大气污染基本状况，进行污染现状特征分析，编制完成《瑞丽市大气污染源调查及影响分析报告》；二是建立瑞丽市本地化的工业源大气污染源一次排放清单，反映瑞丽市工业源污染物排放特征。利用空气质量模型模拟瑞丽市2019年至2020年典型污染天气过程，探究污染过程中污染物PM2.5、PM10的变化规律；三是对瑞丽市工业源VOCS排放情况进行摸底调查，评估VOCS污染治理技术水平，编制《瑞丽市VOCS污染调查及清单报告》，确定城市和区域挥发性有机物排放的重点源，建立瑞丽市VOCs动态监管平台，加强瑞丽市环境主管部门对后期VOCS进行管理；四是结合污染源调查，分析瑞丽市的主要大气污染环境问题，找出主要污染源，从技术和管理角度提出防治对策措施及建议，协助瑞丽市环境主管部门进行大气污染防治精细化管理，并编制完成《瑞丽市大气污染防治精细化管控措施建议》 实施期限：2021—2025年。 ##### 责任主体：德宏州生态环境局瑞丽分局。

- 重点项目资金需求分析

- 投资估算

根据收集整理各部门相关资料，瑞丽市共部署7个方面24个国土空间生态修复重点工程项目，参照相关行业的工作定额、测算依据及相关标准，采用案例比较法、成本效益法、单位面积标准法等方法，按照项目类型、规模、修复内容、修复模式等，分类测算，瑞丽市国土空间生态保护和修复重点工程建设规划总投资约38.529亿元（表5-5-1）。

表5-5-1瑞丽市生态修复项目资金测算表

| 重点项目类型 | 项目名称 | 投资预算 （亿元） | 项目期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 山水林田湖草沙系统治理项目 | 瑞丽市姐勒水库等7个集中式饮用水水源地流域环境治理及生态修复建设工程（一期)项目 | 0.3 | 2021—2030年 |
|  | 德宏州瑞丽市瑞丽江界河流域南卯湖水污染生态治理项目 | 0.24 | 2021—2035年 |
|  | 瑞丽市伊洛瓦底江瑞丽江姐告大桥国控断面（畹町片区)水环境保护工程项目 | 0.33 | 2021—2035年 |
|  | 瑞丽市江堤堤防加固工程 | 6.3 | 2020—2035年 |
|  | 瑞丽市森林和草原维护和保护项目 | 5 | 2021—2030年 |
|  | 瑞丽市小流域治理、农村河道整治工程 | 1.1 | 2021—2035年 |
|  | 小计 | 13.27 |  |
| 生物多样性保护修复项目 | 德宏州瑞丽市熊狸野外调查项目 | 0.03 | 2021—2025年 |
|  | 瑞丽珍稀植物园建设项目（中缅边境生物多样性保护综合项目） | 12 | 2021—2035年 |
|  | 小计 | 12.03 |  |
| 生态廊道生态修复项目 | 瑞丽市中缅界河生态治理提升项目 | 4.5 | 2021—2035年 |
|  | 小计 | 4.5 |  |
| 历史遗留矿山生态修复项目 | 瑞丽市历史遗留矿山生态修复项目 | 0.049 | 2021—2025年 |
|  | 小计 | 0.049 |  |
| 农业空间生态修复项目 | 瑞丽市环保降解地膜推广应用项目 | 0.05 | 2021—2030年 |
|  | 小计 | 0.05 |  |
| 城镇空间生态修复项目 | 瑞丽市生态环境宣传能力提升项目 | 0.04 | 2021—2025年 |
|  | 瑞丽市入河排污口规范化建设项目 | 0.03 | 2021—2025年 |
|  | 中缅（银井—芒秀）生态环境共同体示范项目 | 0.01 | 2021—2025年 |
|  | 瑞丽市城市绿化景观及提升改造工程 | 6.5 | 2021—2035年 |
|  | 瑞丽市生活垃圾分类设施建设项目 | 0.65 | 2021—2025年 |
|  | 瑞丽市第一水厂勐卯允当片区城市管网延伸工程 | 0.04 | 2021—2025年 |
|  | 小计 | 7.27 |  |
| 支撑体系建设项目 | 森林资源监测监管体系建设项目 | 0.34 | 2021—2025年 |
|  | 林业和草原有害生物防治能力提升 | 1 | 2021—2025年 |
|  | 大气环境弱扩散区污染源调查、工业源排放清单建设及污染防治精细化管控—以瑞丽市（国家级重点开发开放试验区）为试点项目 | 0.02 | 2021—2025年 |
|  | 小计 | 1.36 |  |
| 合计 |  | 38.529 |  |

- 资金筹措

生态修复资金筹措主要采取政府投入引导和市场投入相结合，中央和地方多层次多渠道筹措资金相结合。强化多元化资金筹措方式，联动生态修复与生态产品价值实现。资金渠道主要分为财政资金、社会资金、转型利用收益资金。

财政资金：根据《自然资源领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》和《云南省自然资源领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》，参照相关比例，由中省共同财政事权转移支付资金和省以下财政资金组成。省级和省以下可对生态修复、环境保护、土地整治等方面的专项资金，按照“职责不变、渠道不乱、资金整合、捆绑使用”的原则，加强相关资金的整合，统筹地方政府专项资金，加大对生态保护和修复重大工程的支持力度。

社会资金：根据《关于鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的意见》，鼓励社会资本投资主体以自主投资、政府与社会资本合作、公益参与等多种投资方式参与德宏州国土空间生态保护与修复。畅通社会资本参与和获益渠道，创新激励机制、支持政策和投融资模式，激发社会资本投资潜力、创新动力和市场活力，引导资金围绕国土空间生态修复建设的重点领域和关键环节进行投资运作。具有一定经济效益的重点工程项目建设，遵循“谁所有、谁受益、谁投资”的原则，制定优惠政策，采取市场化运作，吸引社会资本。

转型利用收益资金：主要包括由政府承担全部投资或部分投资的生态产业收益和废弃矿山转型利用（土地利用、废弃矿渣综合利用）收益，将政府收益部分纳入生态修复资金。

- 效益分析

- 生态效益

林草质量稳步提升，生态效益逐渐增强。通过各类林草生态修复工程的开展实施，瑞丽市林草质量将得到进一步改善，林草生态系统稳定性和固碳增汇能力有效增强；通过科学开展国土绿化，荒山荒坡绿化率明显增加，乔、灌、草有机结合的立体生态防护系统进一步形成，林草蓄水保土生态功能进一步增强，坡面径流冲刷侵蚀和沟道洪水侵蚀得到有效遏制，水土保持、水源涵养功能显著提升。

水环境质量明显改善，水生态安全得到保障。通过河流、水库等水源地修复工程的开展，水土流失得到全面控制，生态系统水土保持功能显著增强，实现水土流失源头控制，提升流域内水质，减少入河、入库泥沙量，有效改善流域水环境质量，保护水资源，生态效益更加显现。

生境环境得到修复，生物多样性全面提高。通过天然林保护、植被恢复、生物廊道建设、湿地修复、生物栖息地保护、林业有害生物综合防治、生态环境监测网络构建等措施，将有力恢复和提升森林生态系统的自然性和完整性，保护和改善珍稀生物栖息地生态环境，加强生态系统之间的连通性以及物种、种群间的交流，有效提高物种多样性，实现人与自然和谐共生。

生态环境全面提升，巩固边境生态安全屏障。规划实施后将提升生态系统的多样性和稳定性，筑牢祖国西南防范生物入侵的第一道屏障，巩固西南边境生态屏障建设，屏蔽境外生态威胁，保护我国境内生态系统的结构、功能和演替不受或少受外界环境破坏，形成一种多层次和有序化的稳定格局，维护国家生态安全。

- 社会效益

提升生态环境质量，促进边疆民族团结。生态规划的实施，有助于改善区域生态环境质量，提升群众生产生活水平，促进辖区经济向低污染、高质量方式转变，全面形成绿色生产生活方式，提供更多的、质量更高的生态产品，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，满足人民群众对良好生态环境的殷切期盼，增强各族群众认同感和自豪感，进而促进社会稳定和谐、民族团结。

人居环境显著改善，增加人民群众幸福感。通过实施城乡人居环境综合整治、城乡绿化美化行动、废弃工矿地生态修复等工程，将显著改善城乡人居环境，提升城乡品质，完善城乡功能。通过实施生态保护修复工程，将进一步丰富和优化生态资本和绿色生态基础设施，不仅满足人民群众对清洁空气、洁净饮水、优美环境等生态产品的需求，带动生态旅游业发展，提供了大量的就业机会，进一步提升人民生产生活条件，增强人民群众的幸福感和获得感。

推动生态文明建设，实现人与自然和谐共生。通过在重点区域实施中幼林抚育、退化林修复、湿地修复、水土流失治理等国土空间生态修复项目，将显著提升生态系统服务功能。森林公园、湿地公园等保护地建设将进一步打造生态文化建设和生态文明宣教的重要基地，提高政府和广大民众对生态保护修复的重要性和价值认识，形成绿色低碳、文明健康的生活方式。通过合理统筹资源开发利用与生态环境保护，助力生态文明建设制度改革，实现人与自然和谐共生，推进形成全社会参与，共治、共管、共享的国土空间生态修复新格局。

- 经济效益

优化国土空间格局，促进产业发展。瑞丽市自然资源富集，生态本底优越，通过打造民俗文化、边境文化、抗战文化、自然景观与康养休闲融合发展的生态旅游开发模式，大力推进大滇西旅游环线建设，推动生态产品的价值实现，促进旅游业发展，增加旅游行业就业机会，提高旅游产业收入；积极发展绿色农业，将增强绿色供给能力，农业生产条件也将得到改善，提高土、肥、水资源利用率以及现有耕地资源利用效率和土地产出效率，促进农业增效、农民增收；通过持续推进森林、田园、河湖保护修复，将有效促进农业产品结构调整和生态旅游业、林下经济等生态产业发展，有助于形成特色突出、布局合理、具有较强竞争优势的生态产业带，打造新的区域经济增长点。

增强生态产品供给，提高生态价值转化效率。提高生态产品增量，有力促进全市生态农牧业、生态旅游业等相关产业的发展以及生态综合补偿制度的建设，促进形成特色突出、布局合理、具有较强竞争优势的生态产业带，推动绿色生态、本地资源与富民产业相结合，将生态优势转化为经济优势，从而拓展生态产品价值转化路径、提高价值转化效率，实现生态为民、生态富民。

- 保障机制

- 加强组织领导

切实加强组织领导。建立由市人民政府统一领导，市自然资源局组织协调，各乡、镇（街道)、林业、水利、环保、公安、财政等有关部门参加的国土空间生态修复项目联合执行管理机构，负责辖区生态保护与修复重大工作、重要政策和重点工程的组织领导，认真落实国土空间生态修复工作机制，明确各级各部门的责任分工和时序安排，确保规划实施落地。

建立统筹协调机制。建立山水林田湖草生态保护修复相关管理部门的统筹协调机制和统一监管机制，强化多部门权责管理体系，建立部门间生态修复工程相关信息的共享机制，推动建立关联区域和流域生态修复协同工作机制，统一部署、定期会商、同步推进。解决生态修复项目实施过程中的重点问题和难点问题，保障工程项目的实施进度及成效。

明确考核责任目标。落实国土空间生态修复工作责任主体，强调进度要求，细化工作目标，定期开展评估考核。加快生态保护修复绩效评价考核制度建设，夯实分级监管责任。加强规划实施的督导和考核，督查各阶段目标任务落实情况，将考核结果作为各乡（镇）、各部门领导干部绩效考核的重要依据。加强规划实施的监督问责，对违反已批复规划和执行不力造成严重损失或重大影响的，一经发现，坚决查处，依法依规追究责任。建立健全生态修复监测评估考核和责任追究制度，为生态保护与修复工作保驾护航。

- 落实规划传导

建立健全规划传导路径。建立区域协调、部门协同、上下联动的生态修复规划实施和传导机制。纵向上，市级人民政府要以省级和州级国土空间生态修复规划为依据，以州级生态修复规划确定的总体格局、修复分区和重点工程为指引，逐级细化落实省级规划的生态修复任务目标和重大工程，促进规划的实施落地。横向上，生态修复规划需落实本级国土空间总体规划等相关规划确定的生态保护修复要求，指导山水林田湖草等各类生态要素的生态修复，在符合国土空间生态修复规划总体布局下开展生态修复工作，其他相关生态保护修复专项规划在编制和审查过程中应加强与国土空间生态修复规划的衔接。

- 负面清单管理

严格执行负面清单管控。遵循相关法律法规要求，严格落实负面清单管理制度，科学开展国土空间生态修复。将不符合准入环境管控要求、工程措施缺乏科学性、人工过度干预、修复治理碎片化、生境二度破坏和退化、华而不实等项目排除在中省财政资金安排之外。坚决杜绝历史遗留矿山生态修复中的“以治代采”行为。严格管控河湖水域岸线，强化河湖水域岸线保护与利用规划约束、严格涉河建设项目审批管理，坚持尊重自然、顺应自然、保护自然原则，推进岸线管理保护和河流生态修复，打造沿河绿色生态廊道。禁止违法占用耕地，落实永久基本农田空间管控边界，禁止以河流、湿地、湖泊治理为名，擅自占用耕地及永久基本农田挖田造湖、挖湖造景，严格优先保护类耕地和长期稳定利用耕地集中区域的环境准入。

严把生态修复项目审批。生态保护修复项目开展前期应严格依法依规落实环境影响评价、水土保持、林地使用等论证工作，办理相关审批手续。将自然生态保护修复行为负面清单纳入审批范畴，对于重要空间生态空间保护修复、生物多样性保护等方面的禁止、限制、控制行为，严格执行负面清单相应的管控要求，项目有负面清单行为的不予审批。各相关职能部门应将生态保护修复行为纳入日常监督检查执法内容，会同生态环境局、林草局、农业农村局等部门，督促项目严格按照相关法律规范落实生态保护修复工作。

- 创新政策体系

创新补偿标准体系。结合瑞丽市社会经济发展水平，科学制定生态补偿标准体系、原则和计算方法，建立健全森林、草原、湿地、河流、耕地等领域生态保护补偿机制。加快探索建立多元化、市场化生态保护补偿机制和生态产品价值实现机制，拓展生态产品价值实现模式，延伸生态产品产业链和价值链。建立健全生态保护修复成效监测评估考核和责任追究制度，不断激励全社会参与生态保护与修复，提高全民对生态文明战略的认识，共同保障区域生态安全。

落实生态补偿政策。建立上下联动的资金保障体系，加强地方财政投入保障，加大重点生态功能区的转移支付力度，建立完善财政支持与生态保护修复成效挂钩机制。建立受益地区与保护地区、流域上下游的生态补偿制度，全面实行排污许可制，加快推进排污权、用能权、用水权、碳排放交易权的市场化交易，健全环境交易制度和市场化机制，激发市场活力，强化国土空间生态修复的实施成效。

- 强化资金保障

加强资金整合管理。积极争取中央、省级资金支持，不断优化政府资金投入，发挥政府财政资金的支持和引导作用。统筹整合各部门、各类项目资金，如新增建设用地有偿使用费、环保专项资金、退耕还林资金、生态公益林资金等，加大对生态保护修复重大工程资金支持力度。

强化多元化资金筹措方式。建立并完善生态保护修复多元化投资机制，吸引社会资本、金融资本等投资或参与山水林田湖草生态修复重点领域和关键环节的实施和管理，形成多层次、多渠道的生态修复资金投入合力。

建立健全资金监管制度。明确资金来源、使用途径、划拨方式、申请单位（人）、使用项目等信息，按项目进度分期拨款，并定期开展监督检查，保证专款专用。研究制定生态修复类项目中央财政资金绩效管理办法和生态修复类项目引导资金管理办法，强化资金风险防控水平。

- 加强科技支撑

加强科技创新及成果转化。建立健全生态保护修复科学研究和技术推广体系，强化生态修复领域相关理论和技术创新，加强生态保护修复的科学技术研究。基于生态修复过程中的跨学科、跨专业、跨区域工程的技术需求，构建技术创新体系，系统总结推广一批生态保护修复实用技术和治理模式，研究制定相关技术标准规范，加快生态保护修复科研成果的转化应用，确保生态保护修复的科学性、系统性、持续性。

推进生态修复智慧平台建设。以生态修复标准规范体系和网络与信息安全保障体系为支撑，建设国土空间生态修复规划数据库与实施信息系统平台，将矿山生态修复、土地复垦、山水林田湖草系统修复、全域土地综合整治、地灾防治等综合信息统一平台、统一门户、统一管理。融入“空天地”一体化监测网络，建立并完善瑞丽市本底数据、监测数据、评价数据、规划数据的“一张图”。推进生态修复项目的“立项—设计—实施—管护—验收”全生命周期管理及智能决策。

- 强化评估监管

强化实施成效监测评估。建立瑞丽市国土空间生态修复规划实施成效第三方评估机制，科学开展实施成效动态监测评估，强化生态修复指标的跟踪分析，做好规划的中期评估，根据监测评估结果，对照修复目标，分析修复措施、技术手段的适用性，有效开展适应性管理。对于修复过程中出现的问题及时发现、及时纠正。依托多部门联合、数据共享、监管统一的工作机制，全面提升国土空间生态修复监管能力。

加强信息化监管。建立调查、监测、评估、管控、考核等全流程监管体系，综合运用无人机、卫星遥感、大数据等多种技术手段进行比对核查，实现生态修复项目的实时动态、可视化、可追踪的全面监测监管，提高生态修复信息化监管水平，为精细化管理和科学决策提供依据。

- 鼓励公众参与

建立健全全社会共同参与监督机制。健全公众参与、专家论证、政府决定相结合的行政决策机制，发挥好政府、企业、公众等多主体在国土空间生态修复中的作用。

加强宣传教育培训，积极引导公众参与。创新公众参与模式，通过新闻媒体、大数据等线上平台和生态文明建设典型案例线下宣传，搭建多样化的信息交流渠道和平台，以电视、网络、走访、问卷调查、座谈会等多种方式畅通民众参与国土空间生态修复渠道。构建全民监督机制，实现多方位、多层次的监督，建立健全举报制度和公众意见待处理数据库，加强信息公开透明，有效促进生态修复项目有序开展，形成全民参与生态保护和修复的良好社会氛围。

附表

D1土地利用现状统计表

（单位：公顷、%）

| 用地分类 |  | 全市 | 勐卯街道 | 户育乡 | 畹町镇 | 弄岛镇 | 勐秀乡 | 姐相镇 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级地类 | 二级地类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湿地 | 灌丛沼泽 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% |
|  | 沼泽草地 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% |
|  | 内陆滩涂 | 160.5548 | 122.2492 | 4.0165 | 21.1327 | 11.1477 | 2.0087 | 0.0000 | 0.17% |
|  | 小计 | 160.5548 | 122.2492 | 4.0165 | 21.1327 | 11.1477 | 2.0087 | 0.0000 | 0.17% |
| 耕地 | 水田 | 9280.1481 | 1874.2988 | 908.4228 | 438.6117 | 2153.1606 | 902.2374 | 3003.4168 | 9.82% |
|  | 水浇地 | 46.9821 | 36.4998 | 1.6434 | 5.336 | 0.8442 | 0.0000 | 2.6587 | 0.05% |
|  | 旱地 | 3791.0003 | 337.0279 | 774.3488 | 298.6269 | 396.3253 | 1865.3096 | 119.3618 | 4.01% |
|  | 小计 | 13118.1305 | 2247.8265 | 1684.4150 | 742.5746 | 2550.3301 | 2767.5470 | 3125.4373 | 13.88% |
| 种植园用地 | 果园 | 3634.6132 | 473.3327 | 901.8163 | 471.9008 | 302.6121 | 1245.8311 | 239.1202 | 3.85% |
|  | 茶园 | 85.2917 | 1.4705 | 15.9306 | 1.2126 | 39.4165 | 27.0623 | 0.1992 | 0.09% |
|  | 橡胶园 | 9116.1838 | 2026.7199 | 2997.4781 | 529.0231 | 1442.3959 | 941.0528 | 1179.5140 | 9.65% |
|  | 其他园地 | 396.3295 | 38.8658 | 45.7926 | 126.6585 | 20.7823 | 121.3014 | 42.9289 | 0.42% |
|  | 小计 | 13232.4182 | 2540.3889 | 3961.0176 | 1128.7950 | 1805.2068 | 2335.2476 | 1461.7623 | 14.00% |
| 林地 | 乔木林地 | 52591.1455 | 10201.6603 | 13364.6202 | 5694.872 | 4306.2081 | 18831.8513 | 191.9336 | 55.65% |
|  | 灌木林地 | 642.7626 | 112.4604 | 90.5046 | 343.6049 | 30.0862 | 45.909 | 20.1975 | 0.68% |
|  | 竹林地 | 1084.0908 | 295.0920 | 128.3207 | 248.4774 | 141.8047 | 89.0737 | 181.3223 | 1.15% |
|  | 其他林地 | 2127.9295 | 226.5934 | 725.8106 | 98.1109 | 221.4254 | 794.0251 | 61.9641 | 2.25% |
|  | 小计 | 56445.9284 | 10835.8061 | 14309.2561 | 6385.0652 | 4699.5244 | 19760.8591 | 455.4175 | 59.72% |
| 草地 | 天然牧草地 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% |
|  | 人工牧草地 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% |
|  | 其他草地 | 880.5240 | 337.8987 | 203.7127 | 93.0184 | 53.3815 | 138.9675 | 53.5452 | 0.93% |
|  | 小计 | 880.5240 | 337.8987 | 203.7127 | 93.0184 | 53.3815 | 138.9675 | 53.5452 | 0.93% |
| 商业服务业设施用地 | 商业服务业设施用地 | 872.6074 | 646.8894 | 6.9786 | 106.0871 | 41.4778 | 39.2189 | 31.9556 | 0.92% |
|  | 物流仓储用地 | 409.9946 | 274.0774 | 2.4483 | 30.3686 | 77.5829 | 6.6101 | 18.9073 | 0.43% |
|  | 小计 | 1282.6020 | 920.9668 | 9.4269 | 136.4557 | 119.0607 | 45.8290 | 50.8629 | 1.36% |
| 工矿用地 | 工业用地 | 519.8708 | 210.3080 | 62.7838 | 106.3161 | 62.3467 | 17.8235 | 60.2927 | 0.55% |
|  | 采矿用地 | 257.0089 | 108.2175 | 7.2267 | 84.6379 | 3.1286 | 53.7982 |  | 0.27% |
|  | 小计 | 776.8797 | 318.5255 | 70.0105 | 190.9540 | 65.4753 | 71.6217 | 60.2927 | 0.82% |
| 住宅用地 | 城镇住宅用地 | 823.2408 | 698.3902 | 0.0000 | 70.3919 | 35.1931 | 19.2656 | 0.0000 | 0.87% |
|  | 农村宅基地 | 2141.6418 | 793.1839 | 220.5668 | 196.4175 | 240.5997 | 340.6054 | 350.2685 | 2.27% |
|  | 小计 | 2964.8826 | 1491.5741 | 220.5668 | 266.8094 | 275.7928 | 359.8710 | 350.2685 | 3.14% |
| 公共管理与公共服务用地 | 机关团体新闻出版用地 | 161.2992 | 98.4687 | 6.9184 | 17.3184 | 18.3145 | 10.0096 | 10.2696 | 0.17% |
|  | 科教文卫用地 | 201.2134 | 103.0333 | 15.387 | 21.0927 | 16.4768 | 13.7612 | 31.4624 | 0.21% |
|  | 高教用地 | 17.7410 | 0.0000 | 0.0000 | 17.741 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.02% |
|  | 公用设施用地 | 63.6352 | 25.0485 | 2.9042 | 9.8037 | 3.96 | 16.8875 | 5.0313 | 0.07% |
|  | 公园与绿地 | 150.2628 | 146.8161 | 0.0000 | 3.3503 | 0.0964 | 0.0000 | 0.0000 | 0.16% |
|  | 广场用地 | 0.3567 | 0.3311 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0256 | 0.0000 | 0.00% |
|  | 小计 | 594.5083 | 373.6977 | 25.2096 | 69.3061 | 38.8477 | 40.6839 | 46.7633 | 0.63% |
| 特殊用地 | 特殊用地 | 300.1696 | 150.3190 | 13.3301 | 25.1191 | 27.2062 | 45.5226 | 38.6726 | 0.32% |
| 交通运输用地 | 铁路用地 | 63.5347 | 31.0957 | 0.0000 | 32.3735 | 0.0000 | 0.0655 | 0.0000 | 0.07% |
|  | 公路用地 | 899.5224 | 225.4939 | 100.8216 | 143.3815 | 80.4944 | 254.272 | 95.0590 | 0.95% |
|  | 城镇村道路用地 | 515.3190 | 381.5214 | 20.8147 | 18.6325 | 44.7911 | 8.2494 | 41.3099 | 0.55% |
|  | 交通服务场站用地 | 55.3511 | 47.0489 | 0.2923 | 3.4175 | 0.9279 | 3.2995 | 0.3650 | 0.06% |
|  | 农村道路 | 987.6610 | 158.6246 | 237.0026 | 59.3234 | 134.2544 | 290.1379 | 108.3181 | 1.05% |
|  | 机场用地 | 7.5284 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.5284 | 0.0000 | 0.01% |
|  | 港口码头用地 | 1.0381 | 0.5704 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4098 | 0.0579 | 0.0000 | 0.00% |
|  | 管道运输用地 | 12.5171 | 0.4945 | 0.0000 | 0.1462 | 11.8764 | 0.0000 | 0.0000 | 0.01% |
|  | 小计 | 2542.4718 | 844.8494 | 358.9312 | 257.2746 | 272.7540 | 563.6106 | 245.0520 | 2.69% |
| 水域及水利设施用地 | 河流水面 | 654.5758 | 259.4152 | 63.7181 | 111.7004 | 137.574 | 60.8644 | 21.3037 | 0.69% |
|  | 湖泊水面 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% |
|  | 水库水面 | 425.6094 | 118.9781 | 204.9865 | 30.3203 | 22.5421 | 38.1984 | 10.5840 | 0.45% |
|  | 坑塘水面 | 231.6116 | 57.4764 | 27.0957 | 49.3305 | 20.9782 | 18.2319 | 58.4989 | 0.25% |
|  | 养殖坑塘 | 428.6189 | 108.0622 | 59.3016 | 15.7494 | 36.1912 | 77.2586 | 132.0559 | 0.45% |
|  | 沟渠 | 157.7506 | 34.4000 | 8.3784 | 6.9608 | 33.9099 | 17.9936 | 56.1079 | 0.17% |
|  | 水工建筑用地 | 22.1168 | 5.4653 | 0.3749 | 5.7637 | 1.1501 | 8.9928 | 0.3700 | 0.02% |
|  | 小计 | 1920.2831 | 583.7972 | 363.8552 | 219.8251 | 252.3455 | 221.5397 | 278.9204 | 2.03% |
| 其他土地 | 空闲地 | 21.8715 | 20.0307 | 0.0000 | 0.4134 | 1.0757 | 0.0662 | 0.2855 | 0.02% |
|  | 设施农用地 | 257.2979 | 56.2980 | 22.4479 | 19.9005 | 35.5884 | 78.0005 | 45.0626 | 0.27% |
|  | 沙地 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% |
|  | 裸土地 | 12.0383 | 5.4353 | 0.0611 | 0.0000 | 0.0908 | 6.382 | 0.0691 | 0.01% |
|  | 裸岩石砾地 | 1.2034 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2034 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% |
|  | 小计 | 292.4111 | 81.7640 | 22.5090 | 21.5173 | 36.7549 | 84.4487 | 45.4172 | 0.31% |
| 合计 |  | 94511.7639 | 20849.6629 | 21246.2572 | 9557.8472 | 10207.8276 | 26437.7571 | 6212.4119 | 100.00% |

D2国土空间生态修复分区表

| 序号 | 分区名称 | 面积（km2） | 涉及乡镇 | 涉及行政村 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南畹河流域水源涵养与生物多样性保护区 | 303.5777 | 勐卯镇、弄岛镇、户育乡、勐秀乡 | 等嘎村委会、勐力村委会、铜壁关自然保护区、雷允社区、弄岛村委会、雷允村委会、部队、班岭村委会、雷弄村委会、勐秀村委会、户瓦村委会、户兰村委会、勐典村委会、等扎村委会、南京里村委会、小街村委会、陇川县飞地、 |
| 2 | 瑞丽江流域水土保持与人居环境提升区 | 572.2192 | 勐卯镇、弄岛镇、户育乡、勐秀乡、畹町镇、姐相乡 | 姐东村委会、芒令村委会、勐力村委会、姐勒水库管理所、州林业科学研究所、飞海社区、勐卯水库管理所、州热带作物研究所、卡南社区、莫里社区、稻作站、转播站、勐卯村委会、姐岗村委会、姐勒村委会、团结村委会、军事用地、姐告经济开发区、畹町农场、畹町林场、芒棒村委会、混板村委会、农林局林业站、部队、等秀村委会、国有林、雷午社区、弄岛村委会、雷允村委会、顺哈村委会、暖波村委会、俄罗村委会、贺赛社区、贺腮村委会、户育村委会、弄贤村委会、班岭村委会、雷弄村委会、铜壁关自然保护区、雷允社区、勐秀村委会、勐典村委会、等扎村委会、南京里村委会、勐秀林场、小街村委会 |
| 3 | 畹町河流域生物多样性维护区 | 69.32061 | 勐卯镇、畹町镇 | 芒令村委会、畹町农场、农林局林业站、芒棒村委会、混板村委会、新合村委会、农林局林业站、部队 |

D3国土空间生态修复重点区域一览表

| 序号 | 重点区域名称 | 面积（km2） | 涉及乡镇 | 重点任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 森林生态修复重点区域 | 21.7832 | 勐秀乡 | 采取保护保育为主，辅助修复为辅的措施，进一步提升林地面积，恢复和提高林地生产力，修复和增强森林生态功能，不断提升水土保持和水源涵养能力。 |
| 2 | 生物多样性保护重点区域 | 400.885 | 户育乡、勐卯镇、勐秀乡、弄岛镇、畹町镇 | 重点推进自然保护地建设，加强重点物种栖息地、原生境的保护与修复，连通重要物种迁徙扩散生态廊道，全面加强伊洛瓦底江水系热带生物区系重点保护野生物种及珍稀濒危特有植物的就地保护和恢复。 |
| 3 | 水生态修复重点区域 | 22.6183 | 户育乡、姐相乡、勐卯镇、勐秀乡、弄岛镇、畹町镇 | 通过开展流域水生态修复与治理工程，沿堤防外划定滨岸带空间，推进河道景观提升改造工作。优化生态水量用水配置，保障主要河流水系生态流量。有效推进水生态修复和岸线植被群落优化整治工程建设，改善滨岸带联通及生态功能；开展水源地保护工程，建设生态缓冲带，提升水环境质量。加强湿地生态系统保护修复，修复退化湿地，保护湿地生物多样性。 |
| 4 | 水土流失治理重点区域 | 431.7797 | 户育乡、姐相乡、勐卯镇、勐秀乡、弄岛镇、畹町镇 | 通过实施小流域水土流失综合治理、重点区生态修复和保护、重点库区生态化改造等项目，提升水土保持功能。实施退耕还林还草，25度以下有条件的缓坡耕地实施坡改梯，控制水土流失。 |
| 5 | 矿山生态修复重点区域 | 0.1091 | 勐秀乡、弄岛镇、畹町镇 | 重点实施废弃矿山生态修复，同时因地制宜对历史遗留和闭坑矿山实行生态环境恢复治理和土地复垦，加强矿山地质环境保护和治理力度，实施矿山生态修复治理重点工程，改善矿区及周边地区生态环境。积极推动绿色矿山建设，提高矿产资源综合利用水平。 |
| 6 | 国土综合整治重点区域 | 117.7657 | 户育乡、姐相乡、勐卯镇、勐秀乡、弄岛镇、畹町镇 | 加强重要生态安全屏障等重要生态功能区以及地质灾害高易发区的村庄搬迁整治，积极实施高标准农田建设工程，完善田间灌排设施，推进耕地质量提升、土地平整和低效闲置用地整理等土地综合整治工程，合理调整产业结构，整体提升农业空间资源配置；大力实施城乡人居环境治理；增加蓝绿空间总量，着力优化蓝绿空间布局，推动区域内经济和生态共建共保。 |

D4国土空间重点项目安排表

| 序号 | 项目分类 | 项目名称 | 项目类型 | 实施年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山水林田湖草沙系统治理项目 | 瑞丽市姐勒水库等7个集中式饮用水水源地流域环境治理及生态修复建设工程（一期)项目 | 重要项目 | 2021—2030年 |
| 2 |  | 德宏州瑞丽市瑞丽江界河流域南卯湖水污染生态治理项目 | 重要项目 | 2021—2025年 |
| 3 |  | 瑞丽市伊洛瓦底江瑞丽江姐告大桥国控断面（畹町片区)水环境保护工程项目 | 重要项目 | 2021—2025年 |
| 4 |  | 瑞丽市江堤堤防加固工程 | 一般项目 | 2020—2035年 |
| 5 |  | 瑞丽市森林和草原维护和保护项目 | 重要项目 | 2021—2030年 |
| 6 |  | 瑞丽市小流域治理、农村河道整治工程 | 重要项目 | 2021—2025年 |
| 7 | 生物多样性保护修复项目 | 德宏州瑞丽市熊狸野外调查项目 | 重要项目 | 2021—2025年 |
| 8 |  | 瑞丽珍稀植物园建设项目（中缅边境生物多样性保护综合项目） | 重要项目 | 2021—2035年 |
| 9 | 生态廊道生态修复项目 | 瑞丽市中缅界河生态治理提升项目 | 重要项目 | 2021—2035 |
| 10 | 历史遗留矿山生态修复项目 | 瑞丽市历史遗留矿山生态修复项目 | 重要项目 | 2021—2025 |
| 11 | 农业空间生态修复项目 | 瑞丽市环保降解地膜推广应用项目 | 一般项目 | 2021—2030年 |
| 13 | 城镇空间生态修复项目 | 瑞丽市生态环境宣传能力提升项目 | 一般项目 | 2021—2025年 |
| 14 |  | 瑞丽市入河排污口规范化建设项目 | 一般项目 | 2021—2025年 |
| 15 | 城镇空间生态修复项目 | 中缅（银井—芒秀）生态环境共同体示范项目 | 一般项目 | 2021—2025年 |
| 16 |  | 瑞丽市城市绿化景观及提升改造工程 | 重要项目 | 2021—2025年 |
| 17 |  | 瑞丽市生活垃圾分类设施建设项目 | 重要项目 | 2021—2025年 |
| 18 |  | 瑞丽市第一水厂勐卯允当片区城市管网延伸工程 | 一般项目 | 2021—2025年 |
| 19 | 支撑体系建设项目 | 森林资源监测监管体系建设项目 | 一般项目 | 2021—2025年 |
| 20 |  | 林业和草原有害生物防治能力提升 | 重要项目 | 2021—2025年 |
| 22 |  | 瑞丽市环境监测监管视频监控能力建设项目 | 一般项目 | 2021—2025年 |
| 23 |  | 大气环境弱扩散区污染源调查、工业源排放清单建设及污染防治精细化管控—以瑞丽市（国家级重点开发开放试验区）为试点项目 | 一般项目 | 2021—2025年 |