
瑞丽市姐相乡人民政府2020年

预算重点领域财政项目文本公开

项目名称

姐相乡2020年党建为民服务工程
立项依据

﹝2013﹞37号文件中共瑞丽市委印发《关于在基层服务型党组织建设中开展为民服务实施工程的实施方案》的通知。
项目实施单位

瑞丽市姐相乡人民政府
项目基本概况

1.暖波村委会为民服务中心重建，满足暖波村委会为民服务办公需求，提高服务群众水平；
2.党支部规范化达标创建，让农村党总支有一个好的环境为村民办事，进一步发挥党总支的战斗堡垒作用；
3.青年人才党支部党员教育培训，提升青年人才党支部党员政治理论水平，服务基层党建工作能力；
4.村集体经济示范项目氛围营造，宣传好姐相乡村集体经济示范项目成效和经验。
项目实施内容

1.建设内容

暖波村委会为民服务中心重建；党支部规范化达标创建；青年人才党支部党员教育培训；村集体经济示范项目氛围营造。

2.建设规模

建设暖波村委会办公大楼1栋，占地200平方米，总建筑面积400平方米的2层框架结构；党支部制度上墙以及相关宣传工作等，办公设备购置；青年人才党支部党员教育培训200人次每天；四个村委会的村集体经济示范项目氛围营造。

3.投资估算

项目估算总投资95万元。其中：暖波村委会为民服务中心重建50万元；党支部规范化达标创建30万元；青年人才党支部党员教育培训2万元；四个村委会村集体经济示范项目氛围营造13万元。 
资金安排情况

本级财政安排项目资金95万元。
项目实施计划

项目实施周期为2020年1月至12月。2月前做好前期准备工作，确定暖波村委会为民服务中心重建项目施工方，完成政府采购工作及招标工作，确定党支部制度上墙、办公设备购置、氛围营造具体实施内容，党员教育培训按计划如期开展。12月完成项目各项检查验收工作。
项目实施成效

党建为民服务项目：一是暖波村委会为民服务中心重建；二是党支部规范建设及村寨发展建设，通过项目实施让农村党总支有一个好的环境为村民办事，进一步发挥党总支的战斗堡垒作用；三是有利推进党支部科学化、制度化、规范化；四是为各级党组织牵头满足居民共同生活服务需要，解决民生问题，把更多的服务资源交给基层党组织。
