勐政发〔2020〕22号

勐卯镇人民政府

关于印发《勐卯镇2020年全民义务植树绿化造林工作方案》的通知

各村(居)委会：

现将《勐卯镇2020年全民义务植树绿化造林工作方案》印发给你们，请认真贯彻落实。

联系人及电话：赵永周  18988210289

勐卯镇人民政府

2020年4月17日

勐卯镇2020年全民义务植树

绿化造林工作方案

为全面贯彻落实习近平生态文明思想，践行绿水青山就是金山银山的理念，扎实推进生态文明建设，大力弘扬植绿、护绿、爱绿的文明新风，进一步提升全镇绿化美化水平，改善人居环境，努力营造全民参与，全社会支持爱绿植绿护绿的良好氛围。结合实际，制定如下工作方案。

一、目标任务

2020年8月底前在城镇、面山、乡村公路两侧、城市道路绿地建设，以及单位、厂区、居住小区、广场、校园、村庄空闲地等为重点广泛开展义务植树活动，采取空地植绿、见缝插绿、破硬还绿、四旁零星种植等方式完成义务植树2万株。各级各部门要把开展义务植树作为践行初心使命的生动实践，凝聚全民共识、动员全镇力量，将义务植树与专业植树、普及绿化与打造精品、建绿造绿与爱绿护绿有机结合起来，确保种植一片、成活一片、美化一片，全面提升全镇造林绿化质量和水平。全力构建人与自然和谐共生新格局，让森林走进城乡，让城乡拥抱森林，真正实现花开四季、果结终年，建设美丽勐卯的目标。

二、种植规划

（一）种植树种。

结合气候特点，土壤性质，2020年因地制宜推广种植的树种有：

1.乔木类：千果榄仁、铁力木、重阳木、大果紫檀、灯台树、凤凰木、紫薇、黑黄檀、高山榕、海南黄花梨、印度紫檀、澳氏黄檀、交趾黄檀、云南藤黄、腊肠树、非洲桃花心木、树花生等树种。

2.果树类：柚子、芒果、荔枝、木奶果、龙眼、菠萝蜜、桃树、澳洲坚果、四季菠萝蜜、蛋黄果、星苹果等树种。

# （二）种植地点。

# 城镇、面山、乡村公路两侧、城市道路绿地建设，以及单位、厂区、居住小区、广场、校园、村庄空闲地等。

# （三）种植要求。

所有种植的品种，在进行绿化时要充分考虑到种植地区的特点，做到适地适树的原则。

三、种植任务

结合乡村振兴与美丽乡村建设在城镇三沿、面山、乡村公路两侧等为重点，采取集中连片与零星种植相结合的方式推进绿化工作。任务数为2万株，具体安排如下：

1、勐力村委会2000株

2、勐卯村委会2000株

3、姐岗村委会2500株

4、团结村委会2500株

5、姐勒村委会3500株

6、芒令村委会4000株

# 7、姐东村委会3500株

# 各社区要积极发动本辖区居民在房前屋后的空地因地制宜种植果树类等树种。

# 四、时间安排

植树活动时间从2020年5月20日开始到8月31日结束。

# 五、组织保障

为保证全民义务植树活动各项工作的顺利开展，经研究，决定成立勐卯镇义务植树造林活动领导小组，组成人员如下。

组  长：喊  顺  勐卯镇镇长

副组长：依大别  勐卯镇分管副镇长

排  东  勐卯镇纪委书记

成  员  岩  润  姐勒村委会主任

依  团  团结村委会主任

刀晓伍  勐卯村委会主任

叶万留  姐岗村委会主任

岳麻扎  芒令村委会主任

陈茂牙  勐力村委会主任

岩  摆  姐东村委会主任

朱丽华  友谊社区主任

李永红  兴安社区主任

尹  南  瑞丰社区主任

王佳凡  麓川社区主任

李江蓉  目瑙社区主任

张  燕  勐龙沙社区主任

彭  芬  卯相社区主任

领导小组下设办公室于镇林业站，办公室主任由赵永周同志兼任，成员由董糯扎、岩杰、方兵组成。主要负责统筹协调义务植树活动的相关事宜，对义务植树进行督促指导，以及相关数据、照片等痕迹资料的收集整理归档。

# 六、相关要求

（一）村（居）委会要将造林任务落实到各村（居）民小组，广泛发动群众积极参与到义务植树绿化造林活动中来，严格按照镇政府要求进行种植，完成年度下达工作任务。

（二）驻村工作队要结合贫困退出标准和脱贫成果巩固要求，积极到所挂钩联系的村、组开展义务植树绿化造林活动，改善人居环境，推进生态文明建设。

# （三）打塘规格。根据种植规格要求，各单位要按照每个塘不小于40cm×40㎝×30㎝。

（四）每个单位负责管理所种树苗两年以上，植树成活率须达到85%，成活率低于85%的要及时进行补植补种。

（五）各单位自行负责种苗采购等相关事宜，确保按时按质完成本年度义务植树任务。

（六）加强监督。镇纪委将根据方案及年度绿化造林任务，对各单位植树任务完成情况进行专项督查。

（七）严格责任追究。8月底，勐卯镇绿化造林领导小组将对各单位义务植树情况进行检查验收，对不按要求完成任务，工作落实不到位的单位和相关人员，将按相关规定追究相关责任人的责任。

抄送：瑞丽市林业和草原局

勐卯镇党政办          　　    　 2020年4月17日印发