瑞丽市弄岛镇2020年部门预算《跨境动物疫病区域化管理试点查验场项目征地补偿项目》公开

项目概述

项目名称：跨境动物疫病区域化管理试点查验场项目征  
地补偿
（二）项目地址：瑞丽弄岛镇丙冒通道
（三）建设规模和估算：

1、建设内容

40.377亩，实际征地39.373亩，包括土地及青苗、地上付着物征收，一次性征收补偿。

2、投资估算

项目征地款估计约459.81万元，实际为337.14万元。
二、立项依据

《丽市人民政府关于瑞丽市跨境动物疫病区域化管理试点工作专题会议纪要》（2017年第76期）。
三、实施主体

征地责任单位：瑞丽市边境经济合作区（弄岛镇）

工程建设责任单位：瑞丽市工业和商务局
实施方案

项目可行性
根据《农业部、商务部、海关总署、质检总局关于支持云南省在边境地区开展跨境动物疫病区域化管理试点工作的函》（农医函[2017] 1号）文件精神，指定瑞丽口岸弄岛通道为进出口屠宰肉牛通道之一。为推进跨境动物疫病区域化试点工作，亟需需积极配套建设相关基础设施、提升口岸功能，按照肉牛入境要求，查验场是重点配套设施之一。
实施方式

征地款项采用财政预算安排方式实施。

预期成果

完成征地工作，保障查验场项目落地建设，保障活牛入境查验登记；

五、实施周期

2017年

六、本年度预算安排

本年度预算安排为459.81万元；
七、绩效目标和指标

实际征地39.373亩，一次性补偿费用337.14万元。本

项目为中缅跨境动物疫病区域化试点查验场建设项目，能提升口岸功能，保障活牛入境查验，保证牛源安全。

